桦南县2015—2017年棚户区改造专项规划

我县作为农业大县，经过几十年的开发建设，随着我县经济和社会发展速度的加快，城市建设日新月异，现代化城市建设工作已经取得了显著的成就。几年来，我县棚户区改造跟随城市建设的脚步也取得了初步的成果，城镇整体形象得到提高、人民生活环境得到极大改善。鉴于城市建设的步伐继续加快，对依然存在于城市之中的剩余待改造棚户区，促使改善居住环境，建设市政设施，提高生活水平，彻底消除我县剩余棚户区的形势势必进行。因此做好此次《2015-2017年棚户区改造规划》的工作，是加快城市建设的一项重要内容，也是落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重要举措。抓好这项工作将对我县城市建设和全面推进小康社会都起着积极的重要作用。按照国务院和省政府的要求，进一步贯彻落实黑龙江省建设厅和黑龙江省发展和改革委员会关于《黑龙江省住房和城乡建设厅关于进一步加强棚户区改造修建性详细规划管理的通知》（黑建规[2011]6号）的精神，特编制桦南县棚户区改造规划。

一、规划的具体意义

（一）总体规划的要求

根据我县历年来棚户区改造取得的成果和城市规划的总体目标。按照县委、县政府政府提出的改善城市环境、完善城市功能，提升城市形象，构建“美丽桦南”的发展战略的要求，进行城市棚户区的改造是一个必然的发展过程。

（二）人民生活质量提高的要求

随着人民生活水平的日益提高，人们对生活环境质量的要求也越来越高。然而城市棚户区环境恶劣，房屋质量差，缺少必要的市政设施，无法满足人们对生活质量的需求。因此，对城市危房棚户区的改造是我县全面推进小康社会的重要环节。

二、规划范围及规划年限

1、规划范围

本次规划范围确定为桦南县县区内

2、规划年限

2015年—2017年

三、规划依据

（一）规划依据

1、《中华人民共和国城市规划法》

2、《桦南县城市房屋拆迁管理条例》

3、《桦南县城市总体规划》

4、《桦南县人民政府关于城市棚户区改造实施意见》

5、其他法律、法规、规范、文件等

（二）规划原则

政府主导、市场运作是棚户区改造的基本模式。通过政府主导拆迁，取得土地收益支付改造成本。通过市场化运作，筹集改造资金。这种有效灵活的资金运作模式，有利于各种资源的整合，有利于政府的组织优势与开发商融资优势的充分发挥，可以大大加快棚户区改造速度，保证改造顺利实施。 此次专项棚户区改造将不留死角，力争做到改造一片成型一片。总体平衡安置及用地规模，道路、给排水、燃气等基础设施和学校等配套设施要按照规划同步建设。针对不同地区、不同类型棚户区具体情况，制定相应规划目标和改造策略，解决棚户区的实际问题。如有具有保护价值的历史文化街区和文物古迹必须严格按照文物保护规划原样进行维修整治。各地块改造后的用地性质、配套设施及主要规划指标，依据各年度改造计划，制定科学合理的方案，分期实施。

我县棚户区安置分为原址回迁、异地回迁两类，同时鼓励货币补偿。根据异地回迁、建筑公共设施的原则，凡按照城市规划不宜建设住宅的棚户区，原则上实行异地回迁改造，拆迁腾出的用地应优先规划建设社区体育活动场所和体育设施以及小游园、街头绿地等基础设施建设。

四、规划内容

（一）依据规划确定范围；

经我县多部门联合查实并按照我县城区发展和县城规划方案，此次2015-2017年规划建设原则上采取先“集中”、后“分散”、“呼声大”、“要求急”的方案进行。2015年重点建设县区内居住环境差，群众呼声高的地块，2016年及2017年规划其他地块。力争在三年内完成我县城区内棚户区近期改造计划，计划拆迁8542户，拆迁面积67.4万平方米，新建房屋面积87.62万平方米。同时加大基础设施建设力度，改善棚户区居民的居住生活条件，消除公共安全隐患，提升棚户区及其周边地区空间环境质量。

（二）用地规划说明；

此次棚户区改造涉及的用地分为居住用地、公共设施用地、道路用地、市政公共设施用地、公共绿地五种类型。

其中，居住用地又分为住宅用地、公共服务设施用地、绿地三小类。住宅用地，规划控制在棚户区范围内住宅以多层为主，高层为辅；公共服务设施用地，要按照有关要求进行配套，不能因棚户区改造而降低标准，如降低停车率、减少配套设施建设等。绿地，一些周边住宅已经建成的小地块均规划为配套的公共绿地。周边进行绿化、停车场建设。

（三）改造地块规划意向；

根据《桦南县城市总体规划》的要求，本次规划改造13处棚户区，分别确定其改造范围、占地面积、房屋建筑面积及规划改造意向。每个地块均有附表（详见规划图），使改造规划更具有科学性、合理性及可操作性，以确保改造规划依法有序进行。

（四 ）2015-2017年棚户区改造计划安排

1、2015年棚户区计划安排

1）计划拆迁铁东街东、林业局森林公园南地块，占地面积为32.06万平方米，涉及户数2224户，人口约0.78万人。

2）计划拆迁前进路东、铁西街西、规划建工路北地块，占地面积为2.59万平方米，涉及户数291户，人口约0.1万人。

3）计划拆迁育才街北、前进路西地块，占地面积为5.89万平方米，涉及户数743户，人口约0.26万人。

4）计划拆迁前进路东、热电路南、秀北社区北地块，占地面积为1.5万平方米，涉及户数150户，人口约0.05万人。

5）计划拆迁前进路东、环城北路北地块，占地面积为5.2万平方米，涉及户数620户，人口约0.22万人。

2、2016年棚户区计划安排

1）计划拆迁七完东侧、建材路南侧、水泥南路西侧地块，占地面积为20万平方米，涉及户数1380户，人口约0.48万人。

2）计划拆迁建材路北侧、御景豪庭东侧、热电路南侧地块，占地面积为12万平方米，涉及户数996户，人口约0.35万人。

3）计划拆迁健康路东、保卫路西、文教路南、交通路北地块，占地面积为4.43万平方米，涉及户数470户，人口约0.16万人。

3、2017年棚户区计划安排

1）计划拆迁湖景花园东侧、宜福嘉苑北侧地块，占地面积为8万平方米，涉及户数280户，人口约0.1万人。

2）计划拆迁群星家园南、体育场西、苗圃路东地块，占地面积为7万平方米，涉及户数445户，人口约0.16万人。

3）计划拆迁群星家园西、交通路南、苗圃路东地块，占地面积为6.6万平方米，涉及户数360户，人口约0.13万人。

4）计划拆迁交通路南、苗圃路西地块，占地面积为13万平方米，涉及户数510户，人口约0.18万人。

5）计划拆迁桦兴路南段西侧、老一建公司南侧、环城公路北侧地块，占地面积为1.6万平方米，涉及户数73户，人口约0.03万人。

（五 ）超前谋划、操作执行2015-2017年棚户区改造计划

2015-2017棚户区项目三年计划编制后，将尽早制定此三年棚改项目实施方案及房屋征收安置方案，按照法定程序开展房屋征收工作，发改、环保、国土、住建、规划、设计、房屋征收等部门提前介入，明确职责，力争在对应的计划年份项目开工前完成房屋征收拆迁工作，确保项目建设及时开工建设。

后附：桦南县2015-2017年棚户区改造计划表

2015—2017年

桦南县棚户区改造专项规划

桦南县房地产管理局

二〇一四年十月