- 发展基础与环境

- 自然概况

桦南县位于黑龙江省东北部，佳木斯市南端，完达山西麓，地处三江平原西南部，全县面积4415.6平方公里，辖6镇4乡，总人口46.7万。桦南县处在佳木斯、双鸭山、七台河、哈尔滨四个城市的中间区位，地理位置优越，是国家商品粮基地县、首批国家智慧城市试点县、粮食生产先进县、绿色能源示范县、生态建设示范县、中国南瓜之乡和中国白瓜籽之乡。

历史文化底蕴厚重。桦南县拥有挹娄、魏晋、辽金和明清时期遗留下来的大量历史资源，白金宝文化与滚兔岭文化相互交融。桦南县是东北抗日联军第八军和第十一军的诞生地，七星峰等抗联遗址已经成为中国抗联历史上不朽的精神丰碑。

自然资源得天独厚。桦南县土地辽阔、地形多样、土质肥沃，是佳木斯重要的农业基地。县域内现有耕地342.5万亩，森林覆盖率 35.6%。已探明的矿产资源有煤炭、石灰石、黄金、石墨、铁等 20 多种，储量占佳木斯市总储量的 70%以上。

地缘区位优势突出。桦南县地处佳木斯、双鸭山、七台河、鹤岗、鸡西五地市“一个半小时”经济圈中心，牡佳铁路、鹤大、依饶等国省干道穿境而过，城乡交通便捷，发展空间广阔。

旅游资源丰富多样。桦南县的奇观、胜景堪称“三江之最”，境内有三江第一峰---七星峰，三江第一湖——向阳湖，三江第一林——孟家岗人工林。共和湖长寿邨（滑雪场），明义金达莱花山，土龙山农民武装抗日纪念广场，土龙山飞机堡等项目构建了桦南县多层次的旅游体系。

- 发展基础

“十二五”期间，桦南县深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实省、市决策部署，积极应对经济下行压力，抓党建、上项目、兴产业、惠民生、促和谐，保持了经济社会持续快速发展的良好态势，较好的完成了十二五规划确定的各项工作任务。

一、“十二五”期间发展成就

经济实力快速提升。2015年全县GDP实现115.7亿元，与十一五期末相比年均递增14.9%。公共财政收入实现3.4亿元。固定资产投资完成96.3亿元，与十一五期末相比年均递增17.3% 。城镇常住居民人均可支配收入实现20432元，与十一五期末相比年均递增13.5%。农村常住居民人均可支配收入实现11580元，与十一五期末相比年均递增13.2%。

现代农业健康发展。“十二五”期间，农业综合生产能力稳步提高，粮食总产稳定在26亿斤以上。农业产业结构不断优化，构建了鹤大公路沿线经济带，山区、城郊区、平原区三个经济区，走出了一条具有区域特色的现代农业发展之路。市级以上龙头企业26家，创新已成为推动现代农业发展的主要力量，成为黑龙江省电子商务进农村示范县。

工业结构持续优化。2015年，规模以上工业企业增加值实现16亿元，与十一五期末相比年均递增15%，初步形成了建材、煤炭开采加工、矿产经济、绿色能源、绿色食品、山林产品加工等支柱产业，加快了结构调整和优化升级。

现代服务业崭露头角。2015年末金融机构各项存款余额85.7亿元，贷款实现30.3亿元，金融对经济的驱动力不断提升；招远皮革城建成并投入使用，亿丰国际商贸城项目开工建设，区域高端专业市场辐射力明显增强。“十二五”期间，旅游业累计投入资金1.56亿元。向阳湖风景区、七星峰国家森林公园成功晋级AAA级旅游景区，青背生态农业旅游区成为省级乡村旅游示范点之一。

生态文明建设稳步推进。生态环境良好，森林覆盖率、植被丰度、草场盖度持续上升，环境质量不断好转。城区环境空气质量满足优良天数的比例达到90.4%。主要河流满足Ⅲ类水质标准，达标率为87.5%，主要集中式饮用水质达标率为100%。

城市人居不断改善。市政基础设施建设快速推进，形成了以主要干道“四横、五纵”为路网主体框架的交通网络。供热总入网面积为420万平方米，供水主支管线112公里，供气用户3391户。完成棚户区改造35.49万平方米，楼体节能改造83万平方米，农村泥草(危)房改造13624户。

民生福祉大幅提升。各类养老救助资金及时足额发放，城镇居民医疗保险和新农合参合率分别达到98%和99.8%。教育基础设施不断改善，师德师风不断加强。县级公立医院综合改革成效明显，县医院、中医院、妇幼保健院顺利通过二甲评审验收。高标准建设的县政务服务中心投入使用，审批事项、审批环节和审批时限分别减少65.2%、29%和52.3%。平安桦南建设深入推进，社会综合治理能力进一步提高，交通、消防、食品药品等重点领域安全监管不断加强，社会环境安定有序，人民群众的安全感和满意度明显提升。

二、存在问题

综合经济实力偏弱。虽然“十二五”期间实现了高速增长，但与发达县市相比，经济总量仍然较小。据黑龙江省统计局发布的县域经济社会发展综合评价报告显示，2014年桦南县综合经济实力位列黑龙江省第29名，政府公共服务供给能力受到经济总量的较大限制。

工业企业竞争优势不突出。工业增长速度虽然较快，但战略性新兴产业发展缓慢。支柱产业和龙头企业比重不高，对整个县域经济的带动和辐射能力偏弱。企业产业链控制力和延伸力较差，企业之间缺少相互支援、相互依托的合作关系，未能形成具有较强竞争力的产业集群。

创新创业环境有待改善。企业缺乏创新意识和创新能力，科技成果转化动力不足。自主创新创业人才缺乏，难以支撑经济发展转向创新驱动的要求。融资渠道单一、资金短缺，尚未形成全链条、贯通式的创新平台，创新资源相对分散。创新创业的政策环境有待完善，目前尚未形成有效的创新创业激励机制，创新服务功能有待整合。

体制机制尚待深化。政府和市场关系需进一步理顺，企业仍未彻底从传统的政府管理模式中解放出来。行政体制改革有待深化，简政放权、放管结合、优化环境还需建立长效机制。创新驱动发展和质量效益优先的体制机制尚未建立。市场主体发育不足，民营经济活力不强，市场准入、要素流动等人为障碍应逐步消除。

表1桦南县“十二五”规划主要指标完成情况表

|  | 指标 | 单位 | “十二五”规划目标 |  | “十二五”预计完成情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015年 | 年均增长（%） | 2015年 | 年均增长（%） |
| 规模水平 | 地区生产总值 | 亿元 | 112 | 14 | 115.7 | 14.9 |
|  | 人均地区生产总值 | 元/人 | 24500 | 14 | 27250 | 16.8 |
|  | 公共财政收入 | 亿元 | 4 | 20 | 3.4 | 17 |
|  | 固定资产投资额 | 亿元 | 96 | 17 | 96.3 | 17.3 |
|  | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 60 | 15 | 63.7 | 16.4 |
|  | 规上工业增加值 | 亿元 | 16 | 15 | 16 | 15 |
|  | 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 80 | 10.8 | 98.3 | 17.1 |
|  | 牧业总产值 | 亿元 | 38 | -- | 38.1 | 16 |
|  | 畜牧业产值占农林牧渔业总产值的比重 | % | 50 | -- | 38.6 | -- |
| 社会进步 | 人口自然增长率 | ‰ | 5以内 | -- | 1.4 | -- |
|  | 城镇化率 | % | 30 | -- | 31.6 |  |
|  | 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 20000 | 13 | 20432 | 13.5 |
|  | 农村居民人均纯收入 | 元 | 12900 | 13 | 13040 | 13.2 |
|  | 农村住房砖瓦化率 | % | 75 | -- | 80 | -- |
| 民生改善 | 高中教育毛入学率 | % | -- | -- | 81 | -- |
|  | 人均受教育年限 | 年 | -- | -- | 9.1 | -- |
|  | 城镇基本医疗保险覆盖率 | % | 90以上 | -- | 98 | -- |
|  | 城镇人口失业登记率 | % | 4以内 | -- | 4.18 | -- |
|  | 新型农村合作医疗制度覆盖面 | % | -- | -- | 99.8 | -- |
| 生态环境 | 森林覆盖率 | % | 33.73 | -- | 35.6 | -- |
|  | 县城绿化率 | % | 18 | -- | 21.7 | -- |
|  | 人均公共绿地面积 | 平方米 | -- | -- | 10.4 | -- |
|  | 县城生活垃圾无害化处理率 | % | -- | -- | 98 | -- |
|  | 县城生活污水处理率 | % | -- | -- | 84 | -- |

- 发展机遇

“十三五”期间是桦南县全面建成小康社会，实现科学发展、创新发展、协调发展的关键时期，也在区域经济格局演变与国家政策的双重作用下面临着难得的历史发展机遇。

一、发展机遇

“龙江陆海丝绸之路经济带”建设将开启对外开放新格局，为桦南打造外向型产业体系提供了充足空间。作为陆海丝绸之路的北部起点，黑龙江省积极融入国家“一带一路”战略，打造“中蒙俄经济走廊”。同时俄罗斯正加快远东大开发战略，中俄同江铁路大桥即将建成。作为边境口岸城市同江的近邻，桦南县处于黑龙江内陆城市与俄罗斯经济联系的重要节点，在发展对俄外向型贸易、促进传统产业的转型升级、积极开展战略性新兴产业方面具有良好基础和发展空间。

新一轮东北全面振兴战略将提升“哈佳双同”经济带的重要作用，为桦南县提高区域分工地位提供了支撑。依托“中蒙俄经济走廊”、“龙江陆海丝绸之路经济带”和陆海联运大通道，哈尔滨将成为黑龙江地区、东北北部乃至东北亚地区的经济核心，“哈佳双同”也将成为连接中国与俄罗斯的重要通道和中心城市经济辐射的主要轴线。在此基础上形成的以对俄贸易、矿产资源加工、农林产品、生物化工为主的产业集聚带，构成了桦南县经济社会发展的优越环境，为承接佳木斯、哈尔滨甚至国内发达城市的产业转移奠定了基础，为发展自身具有比较优势的主导产业提供了动力，为提高区域产业分工地位提供了支撑。

创新发展战略的实施为桦南县发展战略性新兴产业、增强产业竞争优势提供了内在动力。党的十八大明确提出“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置”，强调要坚持走中国特色自主创新道路、实施创新驱动发展战略。在经济步入新常态的条件下，加快实施“互联网+”、“中国制造2025”等一系列重大措施，有利于桦南县借机改造传统优势产业，加快培育战略性新兴产业，打造产业竞争新优势，进而实现经济结构转型，实现可持续发展。

“两大平原”现代农业综合配套改革试验深入开展将推进桦南县现代化农业产业体系的形成。“两大平原”综合配套改革推动了农业生产关系的重大调整和变革，有利于加快桦南县在农村土地制度改革、农业社会化服务、农村三产融合、农业信息化等工作的持续推进。以此为依托，加快构建现代化农业产业体系，打造农产品精深加工业，发展现代农业服务产业，以及农业机械制造产业，促进农业发展方式的转变，增强综合农业生产能力，并切实提高农民收入。

主体功能区战略和生态文明建设的不断深化为桦南县发展生态型产业创造了良好机遇。国家和黑龙江省主体功能区战略给出了区域发展的空间框架，并将在“十三五”期间向县域空间深化实施。党的十八大进一步提出“大力推进生态文明建设”的战略，促进资源节约，加大环境保护力度。对生产活动的空间管制加强，为具有生态优势的城市带来了新的发展机会。桦南县具有丰富生态、旅游和文化资源，发展生态旅游业、文化旅游业、绿色食品产业、健康养老休闲、循环经济产业等将得到国家政策的有力支持。

牡佳客运专线的开通为桦南县发展现代服务业提供了市场基础。牡佳客运专线等一系列重大工程的规划建设，大大提升了桦南的交通优势。随着居民对食品安全、健康休闲、文化娱乐需求的快速提高，商贸服务、现代物流等产业发展成本的大幅降低，依托本地区位优势和资源优势，现代服务业发展将具有更充足的市场基础。

二、面临挑战

融入佳木斯市分工体系面临激烈竞争。“十三五”期间对外开放、重大基础设施规划将极大改变佳木斯未来经济格局，桦南距离中心城区较远，承接产业转移的优势不够明显。与其他县区的竞争也必将进一步加剧，桦南在佳木斯市都市圈中的发展定位、核心功能要面临新一轮的重组切换。

推进产业转型升级面对更高要求。十三五期间黑龙江省和佳木斯市产业转型升级进一步加速，对桦南的产业结构调整和产业型态升级提出更高要求。农业种植业结构有待优化，绿色有机农产品比例小。园区工业尚未形成对区域有辐射功能的优势集群，产业服务体系组织建设相对滞后，企业创新研发能力需要补齐。第三产业以传统的商贸、住宿餐饮等生活性服务业为主，面向现代城市消费结构的文化旅游、生态旅游、健康养老、商贸服务、现代物流等现代服务业亟需快速发展。

寻找经济增长新动力需要创新发展方式。十三五期间，宏观经济新常态长期存在，外部工业需求放缓，玉米等大宗农产品市场价格风险已初步显现，工业经济规模不大，传统商业受互联网冲击严重。桦南全面完成小康社会建设的目标亟需依托丰富的生态资源、优势的农业资源、便利的交通区位、工业的比较优势、“中国制造2025”以及“互联网+”等新的产业空间，形成新的主导产业和支柱产业，锻造出新的经济增长点。

人才外流削弱了创新驱动发展的基础。“十二五”期间桦南县人才外流趋势明显，而人力资本是创新驱动发展的根本要素。无论是新技术的落地转化过程、工业园区内新企业的孵化过程、绿色食品加工产业的生产过程，还是现代服务业的集聚过程，都需要大量的产业工人和科技、管理人才。“十三五”期间如何改善综合配套环境以吸引人才，是桦南县在实现创新驱动发展战略时需要面临的重大挑战。

# 第二章发展思路与目标

- 指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局和适应经济发展新常态的要求，遵循省委省政府确定的“五大规划”战略方向，以创新、绿色、协调、开放、共享五大发展理念为引领，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设。努力把桦南县建设成为农业产业化示范区、新型工业化拓展区、历史文化展示区、特色旅游集聚区、生态宜居城市的优化先行区，全力打造活力、文明、生态、开放、智慧、和谐、幸福的美丽桦南。

- 发展理念

坚持创新发展。依托黑龙江省的科研基础和科教人才，以新型工业化、农业现代化和新型城镇化过程中的重要需求为支撑，以科技创新为手段，推动科研成果在桦南县实现产业化，培育新兴支柱产业和主导产业，形成产业竞争新优势。深入实施科教兴县战略，增强自主创新能力，加强与科研院所合作，壮大科技创新人才队伍，把创新驱动作为促进经济社会发展的动力，促进经济社会发展由要素驱动向创新驱动转变，提高科技进步对经济增长的贡献。

坚持协调发展。树立协调观念、强化统筹意识，站在全县发展一盘棋的高度，推进新型工业化、特色城镇化、深度国际化、全面信息化、农业现代化“五化”同步，实现信息化和工业化深度融合、工业化和绿色化相互协调、绿色化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化彼此促进，强化改革统筹、城乡统筹、社会统筹、生态统筹，推动经济社会健康、协调、可持续发展。

坚持绿色发展。把绿色发展作为经济社会发展的基本要求，处理好经济建设与生态文明的关系，加快建立资源节约集约利用和生态环境保护的配套机制，大力发展绿色经济、低碳经济和循环经济，倡导节约健康环保的生活方式，推进人与自然和谐共生，实现经济效益与社会效益、生态效益的有机统一，完善生态文明制度体系。

坚持开放发展。抓住国家和黑龙江省对外开放的新机遇，把握“一带一路”和“中蒙俄经济走廊”战略重点，全面深化对俄交流合作，提升桦南在连接内陆与对俄口岸的枢纽作用。引导外向型产业体系建设，促进桦南县产业结构转型升级，把扩大开放作为促进经济社会发展的重要抓手，提高开放型经济水平，构建对外开放新格局。

坚持共享发展。把包容共享作为“十三五”时期经济社会发展的本质要求，坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。把经济社会发展与改善民生相结合，把改善民生贯穿于经济社会发展的始终，把发展的目的真正落实到富民、惠民、安民上。推进全面小康社会建设，突出重点区域、重点领域精准扶贫。逐步实现县域城乡居民的基本公共服务均等化，促进社会公平正义，实现富民与强县的有机统一。

- 战略定位

牵动佳木斯市发展的县域经济龙头。在发展理念的指导下，巩固现有竞争优势，促进三产融合。大力发展战略性新兴产业和现代服务业，实现产业结构优化升级，增强经济增长内生动力。在“十三五”期末力争实现佳木斯市县域经济综合实力第一、黑龙江省县域经济综合实力前二十的发展目标。

“哈佳双同”经济带上辐射内外的次级中心。融入哈尔滨、佳木斯、双鸭山的产业分工体系，借助同江口岸的对俄通道，依托自身资源优势和产业基础，积极承接发达地区和区域中心城市产业转移，发展针对俄罗斯需求的生产体系、针对国内对俄贸易需求的服务体系和针对国内消费需求的市场体系，打造衔接内外的产业重镇和区域次级中心城市。

黑龙江省县域经济转型和创新创业实验区。围绕创新创业推进体制机制改革，鼓励全员参与创新创业，让创新创业释放转型发展动力。完善工业园区创业孵化功能，推动企业创新发展，引导农民围绕现代农业积极创业，鼓励居民创建各类创业社区与平台，支持县域企业依托桦南产业方向主动对接国内产学研创主体，争创黑龙江省县域经济转型和创新创业实验区。

黑龙江省全面建设小康社会的示范区。以市场为基础，完善初次分配机制，健全再分配调节机制，采取切实措施提高居民收入，缩小收入差距。创新产业扶贫、智力扶贫、精准扶贫、扶贫到户等新路径，开展精准扶贫工作。2019年实现贫困县摘帽、县域全面脱贫。“十三五”期末全面建成小康社会，成为黑龙江省贫困地区实现跨越式发展、居民共享发展成果的典型示范区。

- 总体目标

十三五期间全县经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值年均增长7％以上。固定资产投资年均增长8％以上。规上工业增加值年均增长5%以上。城镇常住居民人均可支配收入年均增长10%以上，农村常住居民人均可支配收入年均增长12％以上。节能减排完成佳木斯市下达的指标。具体包括：

经济保持中高速增长。到十三五期末，全县生产总值年均增长7%以上。其中，第一产业增加值增长6%,第二产业增加值增长8%,第三产业增加值增长7%。

主体功能内外协调。实现与佳木斯市主城区、周边城市的互惠发展；实现内部重点开发区域和限制开发区域之间的协调发展。更加重视生态文明建设，建设绿水青山活力城，实现经济效益和生态效益的协调统一。促进产品和生产要素的跨区域流动，以市场机制为主导理顺资源在产业和空间上的布局。

要素空间布局合理。完善促进要素集聚、空间集约的政策机制，完善实现资源在空间上的合理布局，引导建立合理的人口空间分布格局。预计2020年，总人口控制在49万人以下，人口自然增长率保持在5‰以下。城镇化水平不断提高，城镇化率达到39%以上。

生态环境优质优越。更加重视生态文明建设，实现经济效益和生态效益的协调统一。在“十三五”期末，森林覆盖率达到37.1%，城镇绿化率提高到40%以上，同时单位工业增加值用水量降低15%。

社会保障惠及民生。“就业惠民”取得突破，城镇新增就业岗位不低于2万个，城镇登记失业率严格控制在4%以内。优化完善“社保惠民”工程，全力推进社保扩面工作，实现城镇基本养老保险覆盖率达到100%，农村社会新型养老保险覆盖率达80%以上。大力发展经济适用房、廉租房，以及加快棚户区改造。

公共服务全面均衡。实现现代教育优质均衡发展，形成学前教育不断拓展，基础教育全面提升，终生教育持续发展的格局。巩固和发展新农合制度，全县农民参合率稳定在99.8%以上。推进基本公共卫生服务均等化，规范乡村卫生服务一体化建设，抓好卫生人才队伍建设、基本药物制度建设和公立医院改革工作。着力改善城市人居环境，到2020年，供水普及率达到90%以上，并增设垃圾处理厂、污水处理厂及道路清洁设备。

交通基础设施完备。到2020年，公路网络结构合理、运行质量有较大改观。加快省、县、村级公路、旅游公路建设，以县域为核心、重点镇为节点、国省道为主干，形成“四通八达”的畅通公路网，客、货运输、物流业发展等综合运输服务水平明显提升。牡佳铁路客运专线在桦南增设站点，并通车运行，进一步增强我县铁路客运营水平，提升我县交通便利优势。

- 重点任务

加快现代农业发展，激发农业农村发展活力。稳定大宗粮食作物种植，增加特色经济作物种植，巩固粮食生产先进县地位。突出沿鹤大、依饶公路建设两条标准化农业示范带，加强农副产品精深加工企业的引进和培育力度，延伸产业链条，推动我县绿色农业规模化、产业化、品牌化发展。着力做好林下经济、特色经济和畜牧三大产业。推进紫苏、黑木耳、食用菌、大榛子等特色经济产业发展；加大对已有畜牧产业龙头企业的扶持力度。抓好中小河流治理、水土流失治理、灌区配套一系列防洪防涝等水利基础设施的建设。推进绿化造林工作，扎实推进美丽乡村建设，全面提高农村社会化服务管理水平。

推进现代工业发展，实现工业结构转型升级。加快推进工业结构优化升级。加强主要工业指标的监测，协调解决好企业资金、原材料、煤电油气等生产要素保障问题，确保企业正常生产经营。进一步完善园区管理运行机制，创新管理模式，推进绿色食品、新型建材、能源装备机械制造等新兴产业发展，努力把经济开发区建设成拉动工业总量增长和产业集群化发展的主要载体。全面落实支持民营经济和小微企业发展的政策措施，努力把民营经济和小微企业建设成为我县经济新的增长点。把招商引资项目与小微企业同步推进，重点培育和扶持本土小微企业发展壮大、制造加工业改造创新、提档升级。

促进现代服务业发展，实现服务业提档升级。大力发展金融、保险、电子商务等现代服务业，升级改造服装、餐饮、住宿、物流等传统服务业。抓好桦南招远皮革城后续工程、亿丰国际商贸城和京佳汽车产业园等专业市场建设，推进消费中心提档升级。大力发展农村消费品市场，扩大农村地区消费规模，加快电子商务进农村进程，推动农村消费快速增长。稳步发展房地产业，做好总量调控，引导房地产市场持续平稳健康发展。加快发展旅游业，推进向阳湖、金达莱花山、碧海方舟水上风情世界和七星峰旅游景点基础设施建设，完善旅游服务体系建设，加快景区级别升级工作力度，提升我县旅游业发展水平。协调发展社区服务业，加快发展养老托幼、家庭医疗、清洁卫生等家庭服务，培育社区服务增长点。努力保持物价基本稳定，营造良好的消费环境，提高消费对经济增长的拉动作用。

抓好产业项目建设，增强经济发展持续动力。突出抓好产业项目建设，加大产业项目推进力度，强化服务保障，加快重点产业项目建设，力争项目早日竣工投产。立足产业基础、比较优势、资源开发深度和产业链条延伸的实际，谋划一批重大产业项目，加强招商引资的针对性，推动产业项目建设可持续发展。围绕国、省投资和产业发展导向，扎实做好战略性新兴产业重点项目的谋划和前期工作，强化对国、省支持项目和资金的争取。

突出改革创新关键领域，保障发展的内生动力。继续深化行政审批制度改革，进一步规范审批事项流程，简化手续，限时办结并向社会公开，尽快推行网上审批。积极推进经济体制改革，进一步规范政府投资行为，落实企业和个人的投资主体地位，鼓励和引导更多的社会资本参与重点领域建设。深化农村综合改革，积极稳妥地推进农村土地制度改革，促进土地流转和规模化经营，加快提高农业组织化程度。深化医药卫生体制改革，加快医疗服务、药品供应保障等体系建设，推进基本公共卫生服务均等化。深化财政预算绩效管理改革，构建全口径预算管理体系，优化行政事业经费支出结构，严格控制“三公经费”。推进金融体制改革，探索适应“两大平原”地区发展的各项农村金融服务创新工作新途径。

改善民生福祉，实现经济社会共享发展。继续稳定就业，健全城乡统一的就业服务体系，扩大社会就业规模，动态消除城镇“零就业”家庭。继续扩大社会保障覆盖范围，努力提高养老、医疗等各项社会保险待遇，实现保障水平与经济社会发展相适应。继续加快城区景观、园林绿化、城市路桥等基础设施建设，提高城市管理水平。着力抓好棚户区改造等保障性住房和农村泥草（危）房改造建设。积极推进教育公平化。继续深化医药卫生体制改革，全面推进县级公立医院综合改革。全力推进乡镇卫生院周转房及卫生院业务用房及污水污物处理工程建设，加快推进公共卫生服务均等化。继续加快文化、体育、广播电视、人口和计划生育等社会事业发展。加强和创新社会管理，深化道路交通、食品药品等各领域安全专项治理。加强安全生产工作，扎实做好群众信访工作，坚决遏制重大安全事故和群体性事件的发生，切实维护社会和谐稳定。

优化资源空间分布，实现绿色、协调发展。进一步优化产业和资源空间布局，集中突破现代农业、转型升级新型工业、做大做强文化旅游业。配合国家规划和体制改革，在实践中摸索国民经济社会发展规划、城市规划、土地规划等多项规划的融合办法，建立土地增减挂钩制度，盘活存量、提升质量，丰富土地置换方式，从土地资源利用的角度支持经济发展和重点项目建设。坚持区域协同、城乡一体、经济社会平衡发展，促进新兴工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。加大环境保护和生态文明建设力度，发展循环经济，实现既要金山银山，又要绿水青山的发展目标。

表2 “十三五”时期经济社会发展主要指标

|  | 指标 | 单位 | 2015年预计 | 2020年 | 年均增长（%） | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模水平 | 地区生产总值 | 亿元 | 115.7 | 190 | 7 | 预期性 |
|  | 人均地区生产总值 | 元/人 | 27250 | 38580 | 7.2 | 预期性 |
|  | 公共财政收入 | 亿元 | 3.4 |  | 3 | 预期性 |
|  | 固定资产投资额 | 亿元 | 96.3 | 141.5 | 8 | 预期性 |
|  | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 63.7 | 102.6 | 10 | 预期性 |
|  | 规上工业增加值 | 亿元 | 16 | 20.4 | 5 | 预期性 |
|  | 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 47.8 | 69 | 6 | 预期性 |
|  | 牧业增加值 | 亿元 | 16.9 | 28 | 8 | 预期性 |
|  | 畜牧业产值占农林牧渔业总产值的比重 | % | 38.6 | 40.5 | -- | 预期性 |
| 社会进步 | 人口自然增长率 | ‰ | 1.4 | 5以内 | -- | 预期性 |
|  | 城镇化率 | % | 31.6 | 39 | -- | 预期性 |
|  | 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 20432 | 32905 | 10 | 预期性 |
|  | 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 11580 | 20410 | 12 | 预期性 |
|  | 农村住房砖瓦化率 | % | 80 | 100 | -- | 预期性 |
| 民生改善 | 高中教育毛入学率 | % | 81 | 90 | -- | 预期性 |
|  | 人均受教育年限 | 年 | 9.1 | 12 | 5.7 | 约束性 |
|  | 城镇基本医疗保险覆盖率 | % | 98 | 100 | -- | 约束性 |
|  | 城镇人口失业登记率 | % | 4.18 | 4以内 | -- | 预期性 |
|  | 新型农村合作医疗制度覆盖面 | % | 99.8 | 100 | -- | 约束性 |
| 生态环境 | 森林覆盖率 | % | 35.6 | 37.1 | -- | 约束性 |
|  | 县城绿化率 | % | 21.7 | 40 | -- | 约束性 |
|  | 人均公共绿地面积 | 平方米 | 10.4 | 12 | 2.9 | 约束性 |
|  | 县城生活垃圾无害化处理率 | % | 98 | 100 | -- | 约束性 |
|  | 县城生活污水处理率 | % | 84 | 90 | -- | 约束性 |

# 第三章统筹城乡空间资源开发

桦南县主要城镇承担着经济发展、产业转型、人口集聚的重要任务，同时县域内又存在大量林业和农业区域，因此农地和生态保护是必须考虑的重要问题。“十三五“期间，桦南县将划定并严格按照三大空间、三大红线的总体要求，为城市转型发展、确定开发方向、控制开发强度、规范开发秩序、完善分类开发政策奠定基础。

- 划定三大空间

桦南县功能空间可以划分为三个大类和六个亚类空间，“十三五”期间，将根据国家和黑龙江省对主体功能区的要求，确定三大功能空间范围与边界。

优先城镇发展区。优先城镇发展区是根据现实条件确定的主要城镇化发展地区，整体定位为产业承载、人口集中、公共服务完备的发展中心区，包括桦南县（桦南镇）中心城区、土龙山镇建设区、孟家岗镇建设区、石头河子镇建设区、驼腰子镇建设区。该类区域的主要发展方向是加强基础设施建设，提高公共服务水平，改善居民生活环境，推进基本公共服务均等化；引导产业集聚，完善产业链条，重点培育绿色食品加工制造、建材、包装产业、高新技术产业等主导产业和新兴产业，探索产城融合的新型城镇化道路，形成以产兴城，依城促产，产城一体化的发展格局，构筑宜业宜居的城镇环境。

表3桦南县功能空间分类表

| 功能空间 | 空间细分 | 功能定位 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护空间 | 生态经济区 | 保障生态安全的重要缓冲区域；生态环境修复区；生态产品供应区；特色生态产业先行区；人类活动与自然环境和谐相处的示范区。 |
|  | 生态保护区 | 野生动植物重要栖息地及保护区；本土物种基因库；重要自然环境气候调节区；特色生态旅游胜地；重要水源涵养区。 |
| 农业生产空间 | 基本农田保护区 | 国家级粳稻及畜产品的重要生产基地及现代农业示范区；优质高效农业发展区；重要的商品粮供给基地；城乡统筹发展示范区。 |
|  | 其他农业生产区 | 农业生产能力提高区，设施农业发展区，基本农田外围保护区，城镇发展外围缓冲区。 |
| 城镇发展空间 | 优先城镇发展区 | 优先发展城镇空间是规划期内具备较好发展条件、重点城镇化发展的地区，也是规划期内主要的城镇用地指标接受区。 |
|  | 一般城镇发展区 | 一般发展城镇空间是除优先城市发展区以外的城镇空间。一般发展城镇空间是由于自然、生态等条件制约或规划期内不具备突出的发展条件的地区。 |

一般城镇发展区。一般城镇发展区是指由于受到相关条件制约，城镇化发展受到一定限制的地区，整体定位为发展优势产业、集中有限人口、承接旅游服务的重点区，包括金沙乡建设区、明义乡建设区、闫家镇建设区、大八浪乡建设区和梨树乡建设区等。该区域的主要发展方向是限制资源浪费、环境污染型产业的发展，充分利用自身资源和优势，重点发展特色产业和文化旅游业，根据资源环境承载能力的评判，严格控制其规模扩张，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积。

基本农田保护区。基本农田保护区是指土地利用规划中划定的基本农田保护区。农业生产空间面积占国土总面积比例不小于35%，其中基本农田面积不小于农业生产空间的50%。该区域的主要发展方向是为绿色食品加工业、农产品加工业提供充足的原料，完善农田基地和水利设施建设。重点发展玉米、大豆、水稻等主粮生产和油豆角、双孢菇、蓝莓、烤烟、蔬菜等特色农业；建设农业综合开发试验区，保护耕地，集约开发；加强农业基础设施建设，改革农业生产经营方式，显著提高农业综合生产能力、支撑服务能力和产业化水平；积极推进农业规模化水平，提高农业生产效率，大力发展高产、高效、优质、安全的现代化大农业；发展绿色（有机）食品基地建设，发展农产品深加工，加大绿色（有机）食品和无公害农产品开发力度，拓展农村就业和增收空间；严格保护耕地和基本农田，保障农产品供给，确保粮食安全和食品安全。到“十三五”规划末期，全县基本农田保护区规划达到1500平方公里。

其他农业生产区。其他农业生产区是指除基本农田保护区外的所有农业生产空间，包括农用地及农村建设用地等。该区域的主要发展方向是加强基础设施建设，完善公共服务职能，统筹城乡发展，改善农民生活环境，保障农民生活水平；引导农业人口向中心村或周边城镇集聚；努力建设农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。至2020年，引导农业生产空间内人口向中心村或周边城镇集聚，至2030年，引导人口向城镇发展空间集聚。

生态经济区。生态经济区是指以生态功能为主，同时兼具生产功能（如林下经济、生态旅游）的地区，定位为桦南县乃至佳木斯市的生态功能承载区。该区域主要发展方向是严格控制产业项目的性质、规模和开发强度，在资源环境可承载的范围内，科学有序开发林木及矿产资源；适当发展林下经济、生态旅游、休闲养老等生态经济产业，打造生态环境品牌；完善旅游景区的基础设施，保证旅游体验质量。

生态保护区。生态保护区是指风景旅游区、自然与历史文化遗产保护区、生态安全控制区、水域及自然保留地等在内的禁止一切开发及生产活动的地区。针对不同的草地、林地退化状况采取不同的恢复性保护措施；加强流域沿线的保护，禁止河岸过度开发、建设，加强水土保持。该区域主要发展方向是加快人口转移至农业生产空间和城镇生产空间；推进生态修复，针对不同的草地、林地退化状况采取不同的恢复性保护措施；保护自然生态环境、保护生物多样性；禁止一切工业化、城镇化开发；发掘自然文化资源，打造生态旅游胜地；严格控制旅游规模与形式，禁止旅游活动对景物、水体、植被及其他野生动植物资源等造成损害。

- 划定三大红线

以三大空间和六大亚类空间划分为基础，“十三五”期间，桦南县将根据国家和黑龙江省对主体功能的要求，划定重点城镇发展边界、永久基本农田及生态保护三大红线。

表4 桦南县三大红线划定标准

| 重点城镇开发边界 | — | 对应城镇发展空间中一般城镇发展区中的重点发展城镇开发边界。主要包括 |
| --- | --- | --- |
| 永久基本农田红线 | — | 对应农业生产空间中基本农田保护区边界线。 |
| 生态保护红线 | — | 对应生态保护空间中生态保护区边界线。 |

重点城镇开发边界：对应城镇发展空间中一般城镇发展区中的重点发展城镇开发边界。主要包括桦南县（桦南镇）中心城区、土龙山镇建设区、孟家岗镇建设区、石头河子镇建设区、驼腰子镇建设区、金沙乡建设区、明义乡建设区、闫家镇建设区、大八浪乡建设区和梨树乡建设区等乡镇建设区。

永久基本农田红线：对应农业生产空间中的基本农田保护区的边界线。

生态保护红线：对应生态保护空间中生态保护区边界线。

图1 桦南县三大空间布局总图

- 规范土地资源利用

为深入贯彻落实科学发展观，保障土地资源可持续利用，统筹安排各业各类用地，桦南县坚持开发与保护并重，坚持集约开发，严格控制新增建设用地、优化土地利用结构、加强土地整备与流转。

合理分配新增建设用地指标。新增建设用地主要集中在中心城区、土龙山镇和孟家岗镇。缩减农村居民点用地规模。严格保护耕地和基本农田，实现耕地占补平衡。继续开展耕地保护责任目标考核，强化耕地保护共同责任，落实约束和激励并行的耕地保护与补偿新机制，加强基本农田管理规范化、制度化、信息化，设立统一保护机制，并接受社会监督。合理控制开发补充耕地规模，提高开发补充耕地质量，以土地整理复垦开发项目为基础整合协调农用地整理、建设用地整理、废弃地复垦、以及未利用地开发等，对田、水、路、林、村实施整治，增加耕地面积，确保全县非农建设占用耕地落实占补平衡。

加强用地服务。加强建设用地报批工作。随着经济建设的发展，桦南县用地需求依然会不断加大，在国家加大对违法用地查处的形势下，政府必须高度重视建设用地报批工作，要在保证经济快速增长的同时，做到重点项目特别是国家、省重点项目合法用地。继续深化征地制度改革，维护农民合法权益，探索多种征地补偿安置途径，保障被征地农民利益，建立与经济发展水平相适应的征地补偿调整机制，适时调整征地补偿标准。继续完善农村集体土地征收的社保政策措施，在依法足额兑现一次性货币补偿的前提下，使被征地农民老有所依、老有所养。

应加强土地整备与流转，遵循增减挂钩、盘活存量、提升质量、丰富置换方式等原则，将桦南县城镇建设用地指标与农村建设用地指标进行统一控制，实现用地指标的增减挂钩。重点发掘具有潜在利用价值的存量用地，推进闲置土地收回。这些存量用地包括：低效工业用地、城市棚户区、城中村用地。提高产业用地以及农业用地的使用效率。实行差异化用地政策，根据不同产业自身特点、发展状况，采用租让结合、只征不转等方式满足用地需求。

促进城镇以及乡镇闲置建设用地指标转移到建设需求潜力较大的区域，实现土地的高效利用，盘活土地存量，解决经济社会发展与土地供应量不足的根本矛盾。根据功能空间，综合考虑未来人口流动以及产业发展方向，将桦南县的城镇以及乡镇建设用地划分为土地指标供应区、土地指标接受区两大类。前者指经相关程序将其闲置建设用地可供为建设指标供其他有需求地区使用的城镇或乡镇建设用地；后者指预先划定的经相关程序将接纳建设用地指标，进行建设的地区。在规划区内，将各镇、街道零散分布的可建设用地指标，通过整合，将土地指标向中心城区、土龙山镇和孟家岗镇等区域流转。对招商引资入驻经开区企业在土地供给上应根据入驻企业类型不同，在土地最高使用期限内采取分期供给使用的方式。

# 第四章构建现代农业产业体系

以统筹城乡协调发展、推进社会主义新农村建设为主线，以现代农业、生态农业为方向，以确保粮食安全和农产品质量安全为重点，以促进农民持续增收为主要任务，以科技进步为支撑，以体制机制创新为动力，转变农业发展方式、加快农业转型升级。突出建设鹤大、依饶两条标准化农业示范带，加强农副产品精深加工企业的引进和培育力度，延伸产业链条，推动绿色农业规模化、产业化、品牌化发展。着力做好林下经济、特色经济和畜牧三大产业。抓好中小河流治理、水土流失治理、灌区配套一系列防洪防涝等水利基础设施的建设。推进绿化造林工作，扎实推进美丽乡村建设，全面提高农村社会化服务管理水平。计划到2020年全县实现农林牧渔业增加值69亿元。

- 优化农产品种养结构

由生产导向向消费导向转变，以绿色食品产业为核心推动农业发展。依托比较优势培育产业优势、产品优势和竞争优势，打造新的农业增长点。以减少大宗粮食种植、大力发展特色经济和林下经济为重点，着力推进种植业结构内部调整，优化种植业空间布局，大力发展养殖业和渔业。

保障农业优质高效生产。严格保护耕地，稳定粮食播种面积，优化品种布局和种植结构，提高粮食质量。深入推进水稻、玉米、大豆高产创建，提高整体生产能力，提升作物品质，增加综合收益。到2020年全县大宗粮食播种面积减少到300万亩以下，杂粮、杂豆、薯类、经济作物种植面积达50万亩以上。在稳定粮食生产安全的基础上，抓住水利、农机、科技、生态4条主线，不断提高农业生产力。

重点发展绿色食品种植。支持绿色食品原料标准化生产基地建设，开展绿色食品综合标准化示范区建设试点，探索高端绿色（有机）食品标准种植、封闭加工、定点销售、质量承诺等全产业链运行机制。鼓励引导农业企业、农民合作社等新型农业经营主体申报绿色食品、有机食品、无公害农产品、农产品地理标志。计划到2020年全县“三品一标”认证面积达到310万亩，绿色食品标识23个以上。

全面发展特色农业经济。推进“一村一品”和“一乡一业”建设，主要发展棚室裸地蔬菜、瓜果、白瓜籽、向日葵、葡萄、树莓、万寿菊等经济作物；对于零散不适于发展机械化的地块因地制宜地种植杂粮杂豆、谷子、糜子等特色农作物。加大开发地方传统特色产业力度，做强做大豆腐村、煎饼村、柞蚕养殖村、粘豆包村、甜瓜村、草编村等传统行业村，创建地方品牌。

积极扶持林下经济。按照“林下经济产业扶持办法”、“林下经济产业三年发展与建设规划”及实施方案，加大对林下经济发展的扶持力度。对处于半山区的乡镇举全力发展食用菌（黑木耳、香菇）、坚果林（大榛子）、浆果林（蓝靛果、红树莓、山葡萄）、中药材（紫苏、防风、黄芪、龙胆草）等林下种植、蜂蚕养殖、林下养殖、林产品采集等产业项目。

大力发展畜牧养殖业。结合全省“两个千万工程”战略目标，以增加农民收入和规范畜牧产业为重点，以畜产品安全为保障，以“稳生猪、增牛羊、发展特色养殖”为主线，通过改分散养殖为规模养殖、改放牧养殖为舍饲圈养、改传统养殖为高端养殖、改普通养殖为特种养殖、改单一经营为合作经营的结构调整方式，壮大畜牧养殖业，实现畜牧产业向粮食过腹增值转变。

积极推动渔业经济发展。发挥我县的水资源优势，结合池塘标准化养殖，扩大无公害水产品养殖规模，在优质高产上下功夫，全面提高水产品质量，积极发展休闲渔业。

专栏1 “两大平原”现代农业综合配套改革：种养业重点项目 ◆大榛子联合社建设项目：在石头河子镇、驼腰子镇、闫家镇、大八浪乡、孟家岗镇、明义乡、金沙乡等地打造示范性寒地榛子种植专业合作社规范社15家，规范化联合社1家。配套整地机械、深水机电井、配套灌溉管网、榛子深加工项目厂房、烘干设备、仓库等，积极推进“互联网+项目”技术培训，预计总投资1.5亿元。 ◆生态高产标准农田建设（水稻）项目：在闫家镇、大八浪乡、土龙山镇等地打造生态高产标准农田，进行渠系衬砌、沟道清淤、渠系建筑物、路田道路、浸种催芽温室、育秧大棚建设，配备农机设备，预计总投资1.28亿元。 ◆新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目：2016-2018 年建设高产稳产粮田7.5万亩，预计总投资1.13亿元。 ◆对俄农业经济开发项目：在桦南镇和金沙乡建设裸地蔬菜8600亩，蔬菜大棚800栋，生猪养殖场一个，主要针对俄罗斯市场需求，预计投资2000万元，实现对外贸易额3025万美元。 ◆林下经济建设项目：在10个乡镇、9个国有林场全面实施林下经济项目建设，启动“3663”计划，利用3年时间，投资6000万元，建设60个基地，实现产值3亿元。

- 促进农村一二三产融合

挖掘农业内部潜力，促进一二三产业的融合发展，用好农村的资源、资产和资金，多渠道增加农民收入。促进农业优质、安全、高效生产，从源头保障食品产业链的安全和可追溯性。培育壮大粮食和畜牧产品加工的大型龙头企业，依托大项目，扩大生产规模，延长生产链条，形成产业集群，打造支柱产业。融合现代服务业，打通农产品销售渠道，鼓励有条件的地区发展智慧农业、旅游农业，推行互联网+农业的发展模式。

拓展农业生产链条。水稻加工业要形成集种植、加工、销售于一体的精深加工产业化链条，发展营养强化米、留胚米等新产品，发展新型糙米配料与发芽糙米的生产，以及米糠、稻壳、碎米等稻米资源的多层次综合利用。玉米加工业要优化产品结构，向玉米深加工方向发展，重点开发淀粉、生物发酵、玉米油、健康食品及饲料等多用途系列产品。大豆加工业要发展浓缩蛋白、磷脂、膳食纤维等产品，发展豆粉、豆奶和全豆等食品。养殖及产品加工要发展肉牛、生猪主导畜牧品种，稳步发展肉禽、蛋禽、羊和特种动物养殖，发展肉类分割品和精细分割制品，开发毛、皮、血、骨、肠等副产品。食用菌产业要发挥水稻育秧大棚二次利用，把单独的地摆木耳向大棚挂袋木耳发展转变。林果产业要开发礼品型、即食型、休闲型、配餐型松籽食品，开发红松果仁调和油、红松粕蛋白饮料、红松肽保健品等系列产品。林药产业要注重林下药材的采摘、引种、加工和销售，研发生产多样化、系列化、优质化，适应市场需求的保健品和医药产品。林业养殖要发展以森林猪为主、林下鹿为辅，以及其它林禽、林畜养殖加工为补充的多元化林业养殖产业。林业蔬菜要开发山野菜软包装食品、罐头食品、山野菜汁、野菜干品、速冻菜、保鲜菜等产品，延长产业链条，推进产品系列化，多样化。

发展科技示范型农业。依托科技成果转化培育一批能体现农业高新技术水平的园区和龙头企业，充分发挥有机蔬菜标准化生产、花卉标准化生产的示范功能，推广示范新技术和新品种，发挥传统农业向现代农业转变的典型示范作用，建成现代农业的展示窗口。

发展都市型农业。各乡镇分别确立适合自身发展的城郊型特色种植业、规模养殖业和无公害绿色农产品，建设肉牛、生猪养殖基地，建设大棚蔬菜生产基地，规划建设有机、绿色、无公害、高效益的都市农业种植业项目。

发展生态型农业。种植业重点发展山区的林下经济，以栽培药用植物和特色浆果为主，打造大豆、玉米、水稻、林蔬、林果、林药等不同产业带和生产基地。

发展休闲型农业。在向阳湖自然风光旅游风景区、共和湖休闲度假旅游风景区、孟家岗人工林生态旅游风景区、七星峰生态旅游风景区等景区周围大力发展绿色生菜采摘园、休闲垂钓基地、特色农家饮食等休闲度假园区，大力发展“农家乐”项目。

发展观光型农业。作为农业、园艺和旅游业的有机结合体，以其独特魅力吸引游客，打造苜蓿观光带，蔬菜产业带，欣赏“百菜园”“果园”“设施蔬菜园”的独特风光，观赏游乐之余，可带回独特的野生产品。

专栏2 “两大平原”现代农业综合配套改革：三产融合重点项目 ◆紫苏产业园区建设项目：在孟家岗，石头河子，驼腰子等5乡（镇）建设紫苏基地20万亩产业园区，培育年加工3万吨产加销龙头企业，预计总投资1.5亿元。 ◆北大仓粮食仓储及粮食深加工项目：共占地10万平方米,在桦南镇建立标准化示范园及农工合作园40万亩，预计总投资6亿元。 ◆南瓜、白瓜籽系列产品深加工开发项目：位于黑龙江省桦南经济开发区,项目投资1亿元，占地面积5万平方米，建筑面积13850平方米，其中五香白瓜籽厂2100 平方米，白瓜籽乳饮料厂 5250 平方米,速溶南瓜粉厂3000 平方米,果糖色素厂3500 平方米。 ◆畜牧产品深加工项目：建设年屠宰5万头肉牛项目，占地4万平方米，建筑面积1万平方米，种牛繁育场占地6万平方米，建筑面积3万平方米及配套的运动场和设施，建设存栏500头，年出栏1000头肉牛繁育场，积极发展与俄罗斯畜禽产品贸易。 ◆建设农业休闲娱乐观光园：预计投资3000万元，建设采摘、垂钓、娱乐、度假、特色种养殖，发展农业观光旅游项目。

- 强化现代农业支撑体系

抓住我省“两江”平原开发的大好机遇，推进体制机制创新，尽快形成有利于农业发展方式转变的制度体系，全面提高我县农业现代化水平。深化农村体制机制改革，从土地适度规模流转、金融扶持服务、经营主体培育、项目投入等方面进行全方位的改革创新，创造有利于现代农业发展的环境。改革创新坚持以市场为导向，充分发挥市场的资源配置作用，坚持规模化生产、合作化经营、产业化发展、社会化服务的思路，不断拓展改革层面和挖掘改革深度，加速农业现代化进程，带动农村经济快速增长，促进农民持续增收。

推进农业品牌创建。加强农业企业建设，不断壮大龙头企业群体，通过企业改革与创新，提升农产品加工企业的品牌创建能力，提高农产品市场竞争力，以品牌效应带动现代农业发展。计划到2020年，规模以上农业产业化企业数量达30家以上。

打造现代农业示范区。围绕发展高产、优质、高效、生态、安全农业的总体要求，在现有农业生产示范区的基础上，高起点、高标准和高水平地创建一批现代农业示范区，充分发挥典型示范和辐射带动作用，促使传统农业改造升级。“十三五”期间，积极推进现代农业示范区建设，到2020年建设各类农业示范区10个，力争创建国家级现代农业示范区1-2个，省级现代农业示范区2-3个。

加快农机更新步伐。“十三五”期间，利用国家农机补贴惠农政策机遇，大力推进我县农业机械化事业。预计到2020年，农机总动力103万千瓦，新增农机总动力21.22万千瓦，年均增长3.91%左右。拖拉机保有量：小型拖拉机2300台，大中型拖拉机24663台；联合收割机3185台，水稻插秧机4284台，配套农机具38490台（套）。农业机械作业目标(每年完成量)为机耕面积342万亩，机播面积340万亩，机械中耕342万亩，机收300万亩，农业机械化综合水平提高到95%以上。

创新农村土地管理制度。按照“产权明晰、用途管制、节约集约、严格管理”的原则，进一步完善农村土地管理制度。加快农村集体土地所有权、宅基地使用权、集体建设用地使用权等确权登记颁证工作。有序开展农村宅基地和村庄土地整治工作。完善土地承包经营权，依法保障农民对承包土地的占有、使用、收益等权利。加强土地承包经营权流转的管理与服务，建立健全县、乡、村三级土地流转服务平台，积极培育土地承包经营权流转市场，规范运营农村土地有形市场。把农业机械化作为加快土地流转的重要突破口，鼓励和支持以种植大户、各类合作社、龙头企业和经济条件较好的村集体为载体，以转包、出租、互换、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式的适度规模经营。

创新农业组织经营机制。在长期稳定家庭联产责任制的基础上，创新农业生产经营方式，积极发展农业企业、专业合作社、家庭农场和种养大户等各类适应现代农业发展要求的新型经营主体，促进农业经营形式升级，不断提高农业产业化经营水平。支持龙头企业以产业为纽带实行联合与合作，着力打造龙头企业集群，形成完整的产业链。坚持规范与发展并重，深入实施农民专业合作社提质工程，不断提高专业合作社规范化运行水平。计划到2020年，农民专业合作组织发展到2000个，50%以上的农户加入到合作社中来；家庭农场200家；创办联合社10家。达到省级示范社30家，国家级示范社5家

实施农业信息服务工程。加强农业生产过程信息管理与服务，加快建立农业科技服务信息平台、农产品物流信息平台，畅通农产品供求信息与农业科技服务渠道，有效发挥信息化的作用，使农民能及时得到农技指导。开展基于现代信息技术的基层农技推广服务试点。在乡镇开展农业信息服务工程试点，建立相应的服务平台，引导县域现代农业发展。

推进农技推广人员培训与基层推广队伍建设。大力实施基层农技人员知识更新培训计划，组织发动各级农业部门和推广、科研、教学单位，采取集中办班和现场实训等方式，对基层农技人员分层分类开展培训，使基层农技人员每年接受一次集中培训。实施基层农技人员学历提升计划，分期分批选送基层农技骨干到高中等农业院校、科研院所进行研修、深造，造就一批业务水平高、综合能力强的基层农技推广骨干人才。

开展农村实用人才培养与新型农民培训。依托农业职业院校、农业广播电视学校，充分利用远程教育技术手段，积极培育农村种植实用人才，加快提高农民专业合作社等各种类型经营主体的科技应用水平和经营管理能力。加快实施农村劳动力培训“阳光工程”，继续实施“绿色证书”培训，分类、分层次、分领域加快培养具有一定种植专业技能水平的农村人才，促进农民向职业化发展，强化现代农业发展和新农村建设人才支撑。

提高气象为农服务和灾害防御体系的保障能力。大力加强我县气象现代化建设，做好乡镇气象服务站基础设施建设工作。对现有雨量监测站点升级改造并适当增加新站点，进一步做好气象为农服务“两个体系”系统建设，提高精细化预报预测水平。加强我县人工影响天气能力建设，增加机动化作业能力，完善人影标准化站点建设工作。做好为农气象服务平台建设，提升“个性化、标准化、信息化”服务能力和气象信息网络支撑及装备保障能力。按照“功能适用、规模适度、建设集约”的要求，完成桦南县气象灾害预警中心工程项目建设，满足我县灾害预警现代化、办公自动化和台站美化的需要。

专栏3 “两大平原”现代农业综合配套改革：支撑体系重点项目 ◆粮食高产优质高效综合配套措施应用项目：在桦南县10个乡镇全面展开，项目预计投资3亿元，通过田间工程、附属工程、晒场、烘干塔等设施，采用综合配套技术，建设物联网高标准农田，实现玉米、水稻、大豆高产优质高效栽培。 ◆农业社会化服务体系示范县建设：在桦南县10个乡镇全面展开，项目预计投资5000万元，强化农业科技服务联合体，配套10个乡镇社会化综合服务中心，建设涉农企业、合作社等20家专业社会化服务中心。 ◆农田水利项目：为农业生产提供保障，包括共和水库和向阳山水库除险加固工程、倭肯河治理工程、向阳山灌区续建配套与节水改造工程、寒虫沟水库项目、四大洼子涝区治理工程、引八济向工程、江河支流治理工程、农村饮水安全改造项目等。 ◆其他农业支撑服务项目：开展坡耕地水土流失治理项目，修筑梯田、地埂植物带、保土耕作及林草措施治理坡耕地；侵蚀沟治理与开发，在山坡地、岗地、沙土地的村屯采取林草措施、工程措施相结合治理侵蚀沟，防止耕地流失；修建渔政船码头等。

图2 桦南县农业空间布局图

# 第五章打造工业核心竞争力

“十三五”时期，工业经济坚持稳中求进总基调，突出创新驱动，紧紧围绕“工业强县”战略，全力推进工业经济持续健康发展。以增量提质为目标，以扶持引导为导向，以项目建设为抓手，以强化服务和经济运行监控为保障，通过培育发展战略性新兴产业，做大做强传统优势产业，以提升产业核心竞争力。进一步完善产业园区管理运行机制，创新管理模式，推进绿色食品、新型建材、能源装备机械制造等新兴产业发展。全面落实支持民营经济和小微企业发展的政策措施，努力把民营经济和小微企业建设成为经济新的增长点。把招商引资项目与小微企业同步推进，重点培育和扶持本土小微企业壮大发展。加快制造加工业改造创新、提档升级。计划到2020年，全县规上工业增加值达到20.4亿元。

- 促进优势主导产业发展

完善绿色食品加工产业链条。根据绿色食品发展前景广阔，产业链可拓展性较强的特点，建立稻米、米糠、稻壳、碎米等多方面深加工企业共同发展的基础格局；加强对玉米籽粒、玉米芯、玉米苞叶、玉米茎叶的加工、化工及提纯；加工企业完成对食用豆制品及豆油的初加工；在保持畜禽养殖规模的前提下，实现对肉、乳、蛋、副产品等畜产品的深加工。对从事绿色（有机）产品开发的重点项目，优先安排新增建设用地指标。强化绿色（有机）产品研发、生产和营销企业的政策扶持，优先认定高新技术企业，享受农产品加工行业增值税进项税抵扣政策。对绿色（有机）产品科研项目和技术推广项目，优先纳入重点科研计划和重点推广计划。对获得绿色食品和有机食品认证的企业，优先申报省级农业产业化龙头企业。加快绿色（有机）食品市场营销渠道建设，鼓励和支持绿色（有机）产品进入市场、超市。

做大做强能源机械制造业。以风机、煤机、农机零部件制造为基础，发展配套企业及设施。依托桦南及周边风电资源优势，三江平原农业发展优势以及临近黑龙江东部四大煤城优势，构建以风电机械、农业机械及煤炭机械三位一体的产业体系，促进能源与机械产业发展。构建整机与关键部件基本配套、协调发展的产业结构，重点发展高速齿轮、发电机、叶片、塔筒、轮毂、底盘、主轴、回转支承、塔架、轴承、变压器（变电站）以及控制装置等关键配套部件，通过关键部件的发展，对整机制造形成强有力支撑。加大对华锐风电装备综合产业基地、岱威风机塔筒、富龙电力设备制造等项目的支持力度，实现风电装备产业的规模化和系统化，向制造业、零部件配套业和技术服务等方面延伸产业链条。到2020年，将桦南建设为全省最大的风电装备基地，能够生产制造各类风力发电装备及配套产品，初具研发能力。

打造农业机械制造产业体系。通过引进国内农业机械综合性企业集团、主机生产企业、专业化零部件企业，形成优势互补、协调发展的格局，建立集科研开发、主机制造、关键部件制造、成套装备供应、技术服务、售后服务为一体的农业机械产业体系。

促进矿产经济精深化发展。提升矿产资源的精深加工度，提高产品附加值。加大资源勘查力度，增加资源储备，延长矿山服务年限。延长矿产品深加工链，最大限度地提高资源的附加值。合理开发和利用现有的煤炭、铁矿资源，提高资源的利用率和回采率，并通过强化有关政策法规，加强行业管理，提高煤炭、铁矿开采业的运行质量和经济效益。加快煤炭、铁矿产业内部结构调整，综合开发煤炭、铁矿资源，由单一粗放的煤炭、铁矿采掘业向多元结构的深加工、精加工转变。发展以汽车拆解为主的循环产业,支持报废汽车回收拆解企业发展，引导报废机动车回收拆解企业、机动车制造企业和机动车零部件再制造企业在技术支持方面的合作。通过引进国内煤矿成套装备、零部件制造为主导，以及矿区修造配套服务为辅助的重点企业，形成以煤炭机械制造为核心的多元化矿山机械制造产业体系。

推动建材业产品新型化。以大理岩、花岗岩、白云岩及珍珠岩开发产业为核心，将石材进一步发展为新型、环保建材产品，争取在高附加值建材领域取得突破。完善建材配件、配品的配套体系，延伸建材行业链条，建立建材交易大市场。实现建材主导产品、配套产品生产、原料加工供应、成品销售一体化的建材行业链发展模式，扩大建材行业整体规模。以资源综合利用和深加工为方向，提高资源开采、综合利用效率，使优势资源向优势企业、新兴产业方向倾斜，提高建材产品附加值。对污染大、资源消耗多的传统建材企业进行升级改造，引导企业向消耗少、污染小、技术水平高的新型建材方向转变。

培育壮大战略性新兴产业。紧盯国内外产业发展新趋势，以“绿色、低碳”为导向，集中力量、集中资源、集中政策，加快引进发展以重大技术突破、重大市场需求为基础的新一代信息技术、新能源、新材料、节能环保、高端装备等战略性新兴产业，推动制造业结构优化升级。“十三五”期间可优先发展本地具有一定基础的生物医药产业、节能环保产业、风力发电和碳纤维等。其中生物医药产业以现代中药为重点，以北药开发为特色，围绕紫苏的种植与加工，开发生物技术制药；节能环保围绕资源循环利用产业展开，引进先进技术，发展壮大废旧汽车拆解，形成资源-产品-废弃产品-再生资源的循环发展模式；利用本地风能资源，分别在桦南镇、土龙山镇、石头河子镇建设风力发电场；建设碳纤维生产基地，生产发热线、发热片等新产品。

专栏4 传统产业重点项目 ◆汽车轮胎生产基地建设项目：位于黑龙江省桦南县经济开发区，项目投资10亿元，占地面积 20 万平方米，建筑面积 14 万平方米，其中炼胶中心 4 万平方米、生产厂房 7.5万平方米、办公楼及公寓面积 1 万平方米、库房 1.5万平方米，建设年产全钢载重子午胎 120 万套半钢乘用子午胎 400 万套、斜交胎 200 万套生产线。 ◆轻纺城建设项目：位于桦南镇，项目投资6亿元，占地10万平方米，建筑面积22万平方米，建设集服装展示交易、会展、办公、电子商务、信息交流、仓储物流、餐饮娱乐、金融结算以及其它城市配套服务于一体的“一站式”轻纺城。其中名牌商业街铺7万平方米、综合批发商城6万平方米、商业中心广场1万平方米、物流配送基地及相关配套服务区8万平方米。 ◆高档家具及地板生产项目：位于黑龙江省桦南县经济开发区，项目投资2亿元。占地 6 万平方米，建筑面积 3.4 万平方米，建设加工车间、调漆车间、库房、生活用房等附属设施。建设年产 15000 套办公及各类家具150 万平方米地板生产线。

专栏5 战略性新兴产业重点项目 ◆风电项目：建设公心集、明义旗杆山、桦南镇葫芦山、曙光、驼腰子、石头河子镇马家山、五道岗等7座风电场，总装机容量50万千瓦。 ◆久仙草中药饮片项目：建设生产车间、库房、办公楼、锅炉房、变电所，购置中药饮片加工设备36台套，建设中草药基地16个，种植中草药1800亩，预计总投资1.18亿元。 ◆桦南丰源生物质热电联产项目：建设2台15mw发电机组。 ◆光伏发电项目：发电能力2千万瓦光伏发电站1座。

- 增强现代工业发展动力

依托产业项目推动工业可持续发展。突出抓好产业项目建设，加大推进力度，强化服务保障，加快重点项目建设。立足我县产业基础、比较优势、资源开发深度和产业链条延伸的实际，谋划一批重大产业项目，加强招商引资的针对性，推动产业项目建设可持续发展。围绕国家和黑龙江省产业发展导向，扎实做好战略性新兴产业重点项目的谋划和前期工作，强化对支持项目和资金的争取。

依托产业园区实现工业集聚化发展。按照有序进步、调整巩固、扩张发展三个阶段，对工业园区产业园布局、基础配套设施建设、优质项目引进等方面进行高起点规划、高品位布局和高标准建设，努力把工业园区建设成为招商引资的承载区、经济发展的集中区、财政收入的增长区和城市建设的新区。进一步完善工业园区中心区道路、供水、供电、通信、绿化等基础设施建设，为加快产业优化集聚打造坚实平台。加快五个产业园区规划建设步伐，形成分工合理、功能突出、配套完善、优势互补的产业空间布局。进一步完善园区管理运行机制，创新管理模式，推进绿色食品、新型建材、能源装备机械制造的新兴产业发展，努力把经济开发区建设成拉动工业总量增长和产业集群化发展的主要载体。

依托科技创新驱动工业结构转型升级。提升工业经济发展水平。建立健全科技创新体系，积极引进先进装备、技术、工艺和管理经验，改造提升全县传统产业，抓好经济运行工作，提高工业经济质量和效益。继续加强对企业的改造升级，提高技术含量和工作效率，提高产品质量和包装档次，提升产品的附加值，增加企业效益。鼓励县域内制造业企业的的电子计算机化，包括更高层次的互联性、更智能的设备和机器与设备之间的通信，步入工业4.0时代。

专栏6 产业园区重大工程 ◆桦南县经济开发区：项目投资19.5亿元，进行道路、电力、供排水、通讯、燃气、热力、桥等基础设施建设，信息公共服务平台建设，农副产品加工、机械加工制造及配套基地建设，对俄跨境电子商务服务平台和跨境电子商务产业园建设等。

- 改善现代工业发展环境

加快国有企业改革。深入巩固国有企业改革成果，通过改革盘活资产、搞活经营。创建民营工业发展的新格局，通过社会、民间资本的注入来激活、发展、壮大工业。争取在“十三五”期间改制2—3户国有企业。排解突出矛盾，对企业不稳定因素进行彻底排查和解决。做好扶贫帮扶工作，从多方面、多渠道筹措资金帮扶贫困职工，争取每年以10%的速度减少困难职工人数。

推动民营经济发展。开展“创办小企业、开发新岗位，以创业促就业”活动，建立中小企业创业基地，带动就业。推进企业战略、机制、科技、管理、人才和文化创新，培育自主创新企业。加快中小企业服务平台建设，力争五年内成立县中小企业服务中心，与市、省中小企业服务中心联网，为中小企业发展提供专业化、系列化、社会化服务。建立政银企合作联盟，推进中小企业信用评价工作，破解中小企业融资问题。

鼓励自主创新。加强企业技术中心建设，培养和引进人才，提升创新能力和水平。围绕发展新兴产业，组织开展产学研专题对接，集中扶持重点合作项目和重大新产品开发项目。鼓励企业、高校、科研院所以产权为纽带，推进合作内容由转化科技成果、解决技术难题向共建研发中心、产业基地方向转化，培育一批创新型企业。推进企业信息化改造，提高企业技术研发、制造设备、生产过程、综合管理和市场流通的信息化水平，促进信息化与工业化的融合。

转变发展方式。通过设备更新改造，降低能源消耗。加强工业污染治理，开展清洁生产，实现工业污染零排放。发展清洁能源，运用高新技术和先进实用技术改造高资源消耗、高污染产业，淘汰落后高耗能技术、工艺、设备和产品。抓好资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、“零排放”技术、有毒有害原材料替代技术、废弃物综合利用回收处理技术。支持企业采用资源利用率高及污染物产生量少的技术、工艺和设备，不得新上、转移、生产和使用国家和省明令禁止的落后生产能力、工艺和产品。“十三五”期间规模以上工业企业能耗消费量年平均下降3%。

丰富调控手段。创新经济调控工作思路，重监测、解瓶颈、拓市场、抓管理，努力保持全县工业在平稳较快的区间稳健运行。强化实时监控和预测预警，做好支柱产业和骨干企业的实时监控，变事后纠错为经常性的事前纠偏。加强要素协调保障，积极利用经济和市场手段缓解供需矛盾，提高煤电油运综合协调与应急保障效能。引导企业面向市场增强研发力量，调整产品结构，根据市场变化开发适销对路产品。

图3桦南县工业空间布局图

# 第六章推动服务业提档升级

把推动服务业发展作为产业结构优化升级的战略重点，以加快发展生产性服务业为重点，建立健全商贸服务体系，实现区域对俄对外贸易、区域流通集散、区域商务基地、城区商业中心四个功能。大力发展金融、保险、电子商务等现代服务业，升级改造服装、餐饮、住宿、物流等传统服务业。大力发展农村消费品市场，扩大农村地区消费规模，推动农村消费快速增长，加快电子商务进农村进程。加快发展旅游业，推进向阳湖、金达莱花山、大肚川水上乐园和七星峰旅游景点基础设施建设，完善旅游服务体系建设，加快景区级别升级工作力度。协调发展社区服务业，加快发展养老托幼、家庭医疗、清洁卫生等家庭服务，培育社区服务增长点。努力保持物价基本稳定，营造良好的消费环境，提高消费对经济增长的拉动作用。

- 打造区域服务业中心

发展区域金融保险和电子商务等产业，支持对俄对外贸易功能。区域金融保险以发展融资租赁业为主，鼓励开展先进技术装备的融资租赁业务，积极发展实物租赁市场；电子商务以发展跨国B2B（企业对企业）交易为重点，同时积极发展跨国B2C（企业对个人）、C2C（个人对个人）、O2O（线上对线下）等商务模式；从而实现对区域对俄对外贸易产业体系的支撑。通过支持大型连锁、批发代理、第三方物流等高效率的配送体系建设，加快物流产业发展。积极推动市场流通体系建设，为本地农产品进入国内外市场搭建平台。重点建设农产品批发大市场、石材大市场、农贸综合市场、对俄跨境电商产业园等重大项目，完善农产品批发、仓储、物流集散、配送等功能，对省内城市提供对俄贸易的咨询、金融、现代物流仓储配送等服务。

发展会展产业和科技服务产业，实现区域商务基地功能。会展业强调以绿色农林产品、建材、能源机械为主的展览、展示、展销和会议交流；科技服务业主要为农业、制造业提供科技咨询、农业产品品种研发、知识产权等服务；从而实现对区域商务基地产业体系的支撑。以优势资源开发利用和主导产业为导向，鼓励形成以企业为主体、市场为导向、产业化为目的、产学研紧密结合的科技自主创新体系。整合省市相关科技资源，鼓励产学研合作，加强科技创新服务平台建设，完善科研、教学、检验检测等公共服务，引进各类科技咨询服务机构。

推动金融创新，拓宽融资渠道，满足本地居民和企业的融资需求。加快推进农村确权办证工作，支持承包经营权、林权抵押贷款、土地流转按揭抵押贷款。突出抓好中小微企业和农村金融主体融资难问题。增加金融供给，鼓励各类商业银行、村镇银行、小额贷款、担保、农保等各类金融机构来桦南县发展业务、开拓市场。探索建立适合本地区发展“政信企银保”多方主体合作模式，开发银政保、银证信等结构化信贷产品。

发展休闲娱乐、餐饮和零售产业，丰富城区商业中心功能。在鼓励化妆品、玩具、娱乐用品、文化创意产品等专业店的发展，推动高水平休闲娱乐项目建设。餐饮业既要促进中高端餐饮企业发展，提高消费水准，又要支持中小餐饮企业、社区连锁化配套餐饮企业发展，以更好服务居民生活。零售业要强化品牌经营，促进连锁加盟模式发展,实现对城区商业中心产业体系的支撑。

专栏7 对内对外贸易服务重大项目 ◆农副产品批发大市场项目：位于桦南镇，项目投资5.5亿元，项目占地面积10万平方米，建筑面积20万平方米，建设农副产品交易大厅、仓储物流基地以及商业配套设施。开展与俄罗斯农副产品进出口贸易交流。 ◆花卉苗木大市场：位于桦南镇，项目投资3亿元，占地 10 万平方米，建筑面积 6.2 万平方米，建设花木培育示范园、花木博览馆、实体交易中心、电子商务平台、物流配送基地及相关配套服务区等多位一体的大型花卉苗木专业市场。其中培育示范园占地 6.1 万平方米，建筑面积 0.9 万平方米，博览馆、交易中心、配套服务区占地 3.8 万平方米，建筑面积 4.5 万平方米 ◆服装商贸城项目：位于桦南镇，项目投资6亿元，项目占地10万平方米，建筑面积22万平方米，建设集服装展示交易、会展、办公、电子商务、信息交流、仓储物流、餐饮娱乐、金融结算以及其它城市配套服务于一体的“一站式”服装商贸城。其中名牌商业街铺7万平方米、综合批发商城6万平方米、商业中心广场1万平方米、物流配送基地及相关配套服务区8万平方米。发展与俄罗斯轻工产品的贸易。 ◆石材大市场建设项目：位于桦南镇，项目投资2亿元。占地 10 万平方米，建筑面积 8 万平方米，建设石材展示中心、办公楼及库房物流配送基地等多位一体的大型石材市场。 ◆益华小商品城：位于桦南镇，项目投资6亿元，建设小商品批发城、商贸物流园及相关配套服务区等多位一体的大型小商品集散中心。本项目分三期建设，其中一期工程投资2.6亿元，占地3万平方米，建筑面积约12万平方米，建设小商品批发城，；二期工程投资3.4亿元，占地2万平方米，建筑面积约10万平方米，建设大型商超、理货行、写字楼、连锁酒店，三期工程投资4亿元，占地7万平方米，建设对俄商贸物流园。 ◆亿丰国际商贸城：位于桦南镇，项目投资15亿元，占地面积12.9万平方米，建筑面积10万平方米。建设以五金机电、陶瓷卫浴、装饰建材、精品家居等为主要产品的及集群采购、品牌展示、品牌孵化、电子商务、仓储物流配送、展会展览于一体的一站式建材家居大市场。同时建设一座占地面积4万平方米、建筑面积为7622平方米的客运枢纽中心。已于俄罗斯取得商贸洽谈，项目建成后在俄设立经销石材物流市场。

- 建设多功能新型旅游目的地

依托本地丰富的农业、生态和人文资源优势，打造旅游品牌，着力发展文化旅游业，实现七星峰、向阳湖、大肚川水上乐园为核心的多元文化旅游区的发展新格局。以招商引资和旅游项目建设为重点，多渠道引入投资，加强景区景点建设，完善旅游基础设施。开发多元化旅游产品重点开发森林生态旅游，建设旅游综合服务区，建设酒店、餐饮、娱乐等服务基础设施。开展向阳湖、七星峰和紫花苜蓿观光带建设，打造向阳湖水上、冰雪娱乐项目，打造康老中心、金达莱花山等重点旅游项目。改善旅游交通条件，加强通往主要景区的公路交通建设，提高通达水平；加强旅游接待和服务设施建设，优化旅游环境，促进景区提档升级；加强总体旅游形象宣传力度，运用多种市场营销手段，塑造桦南县旅游城市名片，打造黑龙江省东部旅游休闲中心。加强与省内知名旅行社（团）的联系对接，开发精品线路。

专栏8 文化旅游重大项目 ◆七星峰及沿线旅游开发项目：项目投资5.3亿元，占地面积230平方公里，建筑面积2万平方米，主要建设项目有登山栈道、游客中心、森林蒸汽小火车、抗联遗址恢复、佛教文化苑、采摘园、野生动物养殖（狩猎）场、滑雪场、影视基地；大肚川水上乐园及向阳湖旅游景区等。项目建成后，年接待游客50万人。本着红色旅游、抗联遗址的特色来吸引俄罗斯游客。 ◆向阳湖旅游风景区开发项目：项目投资3.18亿元，占地面积 1975 公顷，水面面积 1152公顷。充分利用向阳湖旅游风景区内现有七个功能分区 43 处景观资源，组合周边地区的特色人文资源，以生态休闲为重点，以宗教文化为亮点将向阳湖风景区打造成集祭祀文化、餐饮文化娱乐文化为一体的综合型旅游风景区。

图4桦南县服务业空间布局图

# 第七章加强基础设施建设

深入落实基础设施优先发展的战略，建立环网相联、快捷畅通的现代化立体交通体系，构筑高起点的城市供水、排水、供气、供热等城市保障体系，完善城市抗灾工程系统建设，努力创建国家基础设施达标城区。进一步完善区域基础设施建设，提高给水排水能力，保证生产生活用水；完善区域电网配置，扩大送变电容量，提高电网供电能力，保证生产生活用电；优化燃气气源结构，加速燃气供应管道化，完善储备和供应系统，增强产区气源供应能力，保障生产用气充足供应；提高生产和生活集中供暖率，以此保障生产和生活需求；增强县区内外交通道路的铺设，改造路面、加宽路基，提升路面等级，加强与佳木斯等地的交通联系，同时建设道路与铁路衔接桥梁，减少交通阻塞，保障通行能力。

- 完善交通基础设施建设

公路基础设施能力明显增加、网络结构基本合理、运行质量有较大改观。加快省级公路、县乡村级公路、旅游公路建设。以县域为核心、重点镇为节点、国省道为主干，完善城乡道路网络，形成快捷的城、镇、村联系通道。提高县域与所辖镇、村的联络通道等级。加快改造升级县乡公路，提高农村公路通达深度和通行条件。农村公路联结省道，辐射乡镇，通畅自然村，打通断头路，形成“四通八达”畅通公路网。公路运输基础设施进一步完善，客、货运输、物流业发展等综合运输服务水平明显提升。

图3 桦南县县域交通规划图

运输装备运力调整。提高营运客车档次，向中高级客车及适合高速公路运输的车型发展，5年内更新车辆65%以上。按照政策规定，适当增加出租车台数，满足运力和市场需求平衡。

物流网络建设。大力发展现代物流，扩展货物运输服务能力。以加入省市物流网络体系为出发点，以城乡物流为基础，区域物流为重点，面向周边县市跨地区培育和完善现代物流体系。促进大交通和大物流结合，提升全县现代物流发展水平，形成通畅的货运网络。

客运网络建设。加强客运班线管理，全面提升全县道路运输业的发展水平。做好资源配置，加快运力结构调整，完善市场准入和退入机制，全面提高运输服务水平和竞争力。加强城市公共交通和出租汽车行业管理，坚持公交优先，扩大城市公共交通出行比例；加强和规范出租车行管理，转变监管方式，提高服务质量，研究解决影响公交车、出租车行业稳定的深层次问题。积极推行和完善“路、站、运、管、安”五位一体管理，建立以两个枢纽站为中心、与农村公路、高速公路发展相适应、与现代客运保障措施相配套的客运网络，构架起连接周边市县、惠及城乡村屯的现代交通运输网络。

信息化建设。加快交通信息平台建设，一是大力发展智能化交通，统一为货运车辆安装GPS卫星定位系统；二是加快实现交通信息资源共享及有效利用，完善客、货运信息平台建设。

安全监管和应急反应体系建设。进一步加强公路交通安全监管，解决公路交通等级能力低、危桥危涵、超期服役、通行安全等问题，提升公路等级，优化公路网络，进一步提高交通运输水平，提高运输网络对突发事件及自然灾害的保障能力。强化区域性交通运输应急保障体系建设，加强区域性应急队伍能力建设。进一步完善道路运输安全监管体系，认真落实“三关一监督”职责，加强道路运输安全管理。

完善市场管理机制。依法行政，提升驾驭市场经济的能力。整顿运输市场秩序，规范经营行为。严肃查处“黑车”经营等违规行为，制止违章超载，维护经营者和广大旅客、货主的合法权益。合理设置执法机构，规范执法，依法行政，提升驾驭市场经济能力，从而促进交通运输事业健康持续全面发展。

专栏9 交通基础设施重大项目 ◆桦南县经济开发区铁路专用线建设项目：项目投资1.2亿元，依托牡佳铁路，将陶瓷厂内铁路专线沿铁西路西侧向北延伸至绿色食品精深加工产业区，在八虎力河南岸预留铁路道岔。新建线6.05公里，总长度12公里；建设一座跨八虎力河的铁路桥、3个涵洞、铺设路基、路轨。 ◆公路改造升级项目：包括省道依兰-桦南37.82公里、省道富锦(同江）－牡丹江（桦南境内东段）65.6公里、省道富锦（同江）－牡丹江（桦南境内西段）47.5公里、省道孟家岗－南岔（桦南境内段）44.4公里、佳木斯--桦南公路、省道佳木斯至桦南公路二级公路改建项目桦南县县道网升级改造七星峰红色旅游线路项目，共计投资约13亿元。 ◆桦南县、乡、村公路改造项目：共计投资20亿元，改造县乡村公路及建设相关附属设施。 ◆桦南县城市停车场项目：投资1.16亿元，在县内主要公路设立5个停车场，共5000平方米。

- 推进市政基础设施建设

以城乡规划为龙头、重点项目为支撑、精细管理为保障，进一步推动人口向城镇、产业向园区、居住向社区集中，实现规划设计、基础设施、生态环境、风貌特色四位一体的城乡统筹发展格局，大幅提升城市承载能力和城市品位。通过继续完善城市基础设施、提升承载能力和管理水平，增强城市服务功能和服务质量，城乡生产环境、生活环境、生态环境、人文环境明显改善。

城区道路桥梁等新建改造工程。对铁西街等8条道路部分路段实施沥青罩面，对友谊路西段等46条（段）道路实施新建、改造，配套建设边石、道板及路灯。在前进路、物资西路、桦石线新建改造路灯，同时做好全县城区路灯维修养护工程。新兴路、东环路新建立交桥各一座，城区主次干道新建过街天桥6座。完成西湖南段暗渠延伸工程，城区新建公共自行车站点20处。

城市排水改造和雨污分流工程。在亿丰商贸城、保卫路北段等4处新建各种口径排水管道4150米。在城西泵站前、城东泵站改造管道共1650米。在主次干道、砼道路改造配套、老街里红旗路新建各种口径管道22000米。改造更换各种口径管道11100米、建雨水井2280座。完成铁东污水管道引入城东泵站工程、前进路新建地下管廊工程等建设工作。

城区绿化拓展攻坚工程。严格按照国家级生态园林城绿化标准要求，坚持增加绿量，突出特色，创建精品的原则，整合资源，拓展绿化空间，确保各种绿地布局合理、功能健全，各项指标如期达到标准。在桦南县西环路北段两侧，建设园林小品、硬质铺装、景观长廊，栽植乔灌木、草坪、花卉，总面积6公顷。在北环路西段修建木栈道、水上凉亭、园林小品，栽植乔灌木、草坪等，总面积93.8公顷。在北方水泥厂道口，修建木栈道、水上凉亭、甬路、园林小品，栽植乔灌木、草坪等，总面积8公顷。在学府路立交桥南侧，修建木栈道、水上凉亭、甬路、园林小品，栽植乔灌木、草坪等，总面积45.9公顷。园区八虎力桥南侧，修建木栈道、水上凉亭、甬路、园林小品等，总面积12公顷。

供热、供水、供气工程。积极推进老旧管网、换热站、混水站进行改造，提升锅炉热效率，增强集中供热能力。积极推进中心城区供热热源及管网改造，增强集中供热能力。进行供水老旧管网改造工程，改造老旧管网10公里.实施水源地保护工程，水源井群13眼井设置戒严带。建设备用水源地，2020年达到日供水能力4.0万吨。污水处理厂周边设隔离带，2017-2018年实施扩建工程，将日处理能力提高到3.0万m³/d。采用PPP模式建设桦南县再生水利用项目。增加LNG气化站一座，市政中压管线辐射44.6公里，庭院管网达到78.25公里，实现用户数2.6万户。

图4 桦南县市政基础设施布局图

城乡住房改造。加快村镇建设规划。拟于“十三五”期间完成所有小城镇、集镇的总体规划或修编，对118个未进行规划的行政村分期分批完成规划编制。分批改造完成2.1万户危房，公开公正落实补助资金，全面完成危房改造。既有居住建筑节能改造计划在未来2年内完成对所剩65栋楼、46万平方米的节能改造，提升老旧住宅楼艺术品位和保温性能。

专栏10 市政基础设施重大项目 ◆桦南县“三供两治”工程：总投资9.34亿元，新建供水能力8万吨/日的新型水厂一座；在原有污水处理能力1.5万吨/日基础上，扩建8万吨/日规模污水处理厂，排放标准达到1级A标准；对现有垃圾处理厂扩容40万立方米，增加垃圾分捡和可再生利用工程；新建处理能力300吨/日的污泥再生利用处理厂；新建2台14MW和2台20MW热水锅炉，占地面积2.4万平方米，厂房9100平方米，实现供热70万平方米。另外还包括桦南县第二水源工程、桦南县桦南镇供水三期工程等。 ◆桦南县乡镇基础设施建设工程：项目投资7.63亿元，新建供水厂9座，总供水能力6.46万吨/日；新建污水处理厂9座，总处理能力4.6万吨/日；新建卫生填埋式垃圾处理厂9处，库容174立方米；新建生物质集中供热热源点9处，总供热能力125万平方米。 ◆路桥建设项目：桦南县新兴路立交桥、桦南县环城南路立交桥、桦南县外环路过鹤大高速立交桥等项目建设，共计投资约3.3亿元。 ◆桦南县城市地下综合管廊项目:共投资约3亿元，建设交通路、苗圃路、铁西街、前进路、新兴路等5条地下管廊全长共11km，建设宽3.4m，高2.75m地下管廊。 ◆桦南县老城区改造综合治理工程：共投资约30亿元，规划面积4.5平方公里，改善棚户区4000户，建设相关附属设施。

- 完善城市防灾减灾系统

进一步完善城市的防灾避险功能，加快编制城市绿地系统防灾避险规划，提高城市综合防灾避险能力。

防洪工程。到2020年，中心城区达到50年一遇防洪标准，其他城镇达到20年一遇防洪标准。

消防工程。规划在镇西部老城区和东部林业局各设一处标准型消防站；以鹤大公路和铁路为界，划分4个消防区，各消防队负责各分区消防和抢险救灾任务。遇到重大事故时要协力合作；消防给水采用市政供水管网供水，消防采用低压供水；规划中设防寒型消防水鹤13座，水鹤口径不得小于DN150，安装在供水管上，室外消火栓的间距不超过120m。

图5 桦南县综合防灾减灾规划图

排涝工程。配备防涝应急设备，采用雨污水分流制，分别于老街里腰营子新村北、皮革城北城西、热电厂东城东安装1处泵站，设计规模355m3/小时，机排能力118m3/小时。对八虎力河桦南镇段堤防现有穿堤涵洞5座实施拆除或者拆除重建，对堤防险段实施加固。

抗震工程。新建建筑设计和建设严格执行国家抗震相关规范标准，既有建筑根据抗震设防等级和建筑实际情况进行改造，提高抗震能力。整合城市公园、绿地、广场、体育场等场地资源，确定经济适用的应急避难场所，合理确定疏散通道空间布局。

# 第八章共享民生福祉

以增进人民福祉，促进社会公平正义为出发点和落脚点，解决人民群众最直接最关心最现实的利益问题，加大投入力度，增进公共产品有效供给，使发展成果更多更公平地惠及人民，共享全民发展新成就，增强人民群众的幸福感。继续稳定就业，健全城乡统一的就业服务体系，扩大社会就业规模，动态消除城镇“零就业”家庭。继续扩大社会保障覆盖范围，努力提高养老、医疗等各项社会保险待遇，实现保障水平与经济社会发展相适应。积极推进教育公平化。继续深化医药卫生体制改革，全面推进县级公立医院综合改革。全力推进乡镇卫生院周转房和业务用房及污水污物处理工程建设，加快推进公共卫生服务均等化。继续加快文化、体育、广播电视等社会事业发展。加强和创新社会管理，深化道路交通、食品药品等各领域安全专项治理。加强安全生产工作，扎实做好群众信访工作，切实维护社会和谐稳定。

- 实现全面脱贫

坚持和完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度，健全生产要素按贡献参与分配的制度。着力提高低收入者收入，创造条件让更多居民拥有财产性收入。以市场为基础，完善以劳动、资本、知识、技术、管理等要素按贡献参与收入初次分配机制，加快健全以税收、社会保障、转移支付等为主要手段的再分配调节机制。继续深化收入分配制度改革，逐步提高居民收入在国民收入分配中的比重、劳动报酬在初次分配中的比重，努力实现居民收入增长与经济发展同步，劳动者报酬增长与劳动生产率提高同步。努力增加低收入群体收入，提高中等收入群体占全部人口的比重，规范调节高收入群体收入，逐步缩小居民收入差距，确保发展成果更多惠及广大人民群众。建立企业职工工资正常增长和支付保障机制，确保职工工资合理增长。深度挖掘农民增收空间，增加农民生产经营性收入、农民工资性收入和农民转移性收入。加大扶贫开发攻坚力度，围绕“五个一批”、“六个精准”扶贫战略，突出抓好建档立卡贫困村的基础设施建设、产业发展和民生改善等重点工作。提高贫困地区自我发展能力，增加贫困人口收入。到2019年末，做到“两个确保”，即：确保全县6.32万贫困人口全部脱贫，确保贫困县摘帽。

专栏11 扶贫重大项目 ◆桦南县扶贫整村推进项目：总投资5.5亿元，在全县56个建档立卡贫困村做基础设施建设，包括村内水泥路硬化、路边沟、村内亮化、田间道路、桥涵等生产急需工程；在全县20个建档立卡贫困村建20个养殖基地，每个基地2万平方米，实现肉牛养殖1万头。 ◆桦南县黑木耳种植大棚建设项目：约投资5600万元，新建700栋挂袋木耳大棚，种植木耳1400万袋，带动1400户贫困户脱贫致富。

- 积极促进就业创业

继续实施就业优先战略和更加积极的就业政策，努力实现经济增长与扩大就业的良性互动，鼓励以创业带就业，重点做好促进高校毕业生、就业困难群体、下岗失业人员等群体就业工作，继续强化扶持力度。鼓励大学生回乡就业创业，带动青年就业创业，大力开展职业培训，推进城乡基本公共就业均等化，完善城乡平等的就业援助制度和创业促进就业服务体系。继续优化创业环境、搭建创业服务平台。建立良好的人才引进机制，培育良好的人才引进环境。

- 优化教育事业发展

全面实施素质教育。全面贯彻党的教育方针。坚持以提高国民素质为根本宗旨，面向全体学生，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，促进学生全面发展，全面提高教育质量。加强科学文化素质和创新精神的培养。加强体育、美育和劳动教育。形成推进素质教育的合力。加强学校教育、家庭教育和社会教育的有机结合，共同肩负起实施素质教育的责任。树立正确的教育质量观和人才观，改革招生考试制度和教育评价制度，建立符合素质教育要求的科学评价体系和评价标准，完善对政府、学校、校长、教师及学生的评价机制。

积极发展幼儿教育和特殊教育。以发展农村幼儿教育为重点，大幅度提高幼儿入园率。加强幼儿园的监管力度，建立在园幼儿信息数据库，开展乡镇中心幼儿园达标活动，促进乡镇中心园及其他农村园规范化发展，提高全县学前教育普及率，努力实现以公办幼儿园（班）为主体、民办幼儿园为补充、乡镇中心幼儿园为骨干的多元化办园格局。为残疾儿童少年创造良好的生活、学习环境，以特殊教育标准化学校建设为载体，努力改善办学条件，提高残疾儿童少年义务教育普及程度，扩大特殊教育学校招生规模，提高特殊教育办学水平，突出特殊教育学校的技能培训特色。

实现义务教育均衡发展。高标准、高质量普及九年义务教育。2020年全县实现“双高普九”目标，全县“两基”人口覆盖率达到100%。进一步做好农村中小学布局结构调整，加快农村寄宿制学校建设步伐， 2020年，全县计划新增标准化校舍40000平方米。加快教育技术装备现代化的步伐。贯彻执行省标准化建设标准中中小学功能室建设规范和学科教学仪器配备标准，开展中小学标准化实验室建设，推进中小学图书馆（室）建设，提高农村中小学实验设备和图书的装备水平。

积极发展普通高中教育。加快普及高中阶段教育。到2020年，结合国家2017普通高中入学改革，基本实现普及“十二年”免费教育。第一中学、第二中学完成标准化建设，高中阶段普及教育率达80％，基本满足初中毕业生接受高中阶段教育需求。全面提高普通高中学生综合素质。深入推进课程改革，全面落实课程方案，保证学生全面完成国家规定的文理等各门课程的学习。创造条件开设丰富多彩的选修课，提高课程的选择性，促进学生全面而有个性的发展。积极开展研究性学习、社区服务和社会实践。建立科学的教育质量评价体系，全面实施高中学业水平考试和综合素质评价。建立学生发展指导制度，加强对学生的理想、心理、学业等多方面的指导。

大力发展职业教育。以制度建设为重点，推动教育体制改革创新。大力发展社区教育，优化办学体制和管理体制。充分发挥县职教中心的龙头带动作用，和灵活就业的补充作用，形成政府统筹下多元办学主体并存的办学体制。加强“三教统筹”，促进农科教结合，充分发挥以农村新成长劳动力为重点，广泛开展农业生产技术培训和外出务工技能培训，努力培养有文化、懂技术、会经营的新型农民和技能型农民工。

不断深化教育改革。完善教育管理体制，推进办学体制改革。鼓励和支持社会力量主要参与非义务阶段教育，建立以公有制学校为主、多种所有制学校共同发展的新体制。深化基础教育课程改革，逐步形成科学完善的基础教育课程体系。推进课程体系、教学内容和方法改革，力争实现人才培养模式改革的新突破，促进人才培养与市场需求的有效对接，满足经济社会发展对各类人才的迫切需求。加强教育科学研究，充分利用各学术团体，提高教育教学研究为我县教育改革发展决策和提高教育教学质量服务的功能和作用。

专栏12 教育重大项目 ◆学校基础设施建设升级项目：包括桦南县石头河子镇中心校教学楼、食宿楼建设项目,桦南县职教中心培训大厦建设项目，桦南县职教中学学校数字化校园建设项目，桦南县第四小学教学楼、食宿楼建设项目，桦南县职教中心学校农艺基地建设项目，桦南县幸福学校教学楼、食宿楼建设项目等。 ◆桦南县桦南镇幸福幼儿园项目：共投资5700万元，建设教学楼4640平方米。

- 提高社会保障水平

加快发展养老服务业。充分发挥政府主导作用和社会力量的作用，进一步增加养老服务供给，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充的功能完善、规模适度、覆盖城乡、医养结合的养老服务体系，形成“政府主导与市场主体协力推动、加快发展与监管规范双管齐下、服务项目与服务产品共同繁荣”的新格局，推动养老服务业持续健康发展。大力推行“医养结合”型服务模式，推进闲置医疗资源转型为“医养结合”服务机构，实施“医养结合”型服务床位改造。农村社区建立老年人日间照料场所、农村幸福院和五保家园等公共养老服务设施，实现社区养老服务设施覆盖所有的城市社区，90%以上的乡镇和60%以上的农村社区建有包括养老服务在内的社区综合服务设施和站点。

拓展社会福利惠及面。进一步拓展社会福利服务范围，提升福利水平，构建与经济社会发展水平相适应的、适度普惠型的社会福利服务体系。加强儿童福利和儿童保护体系建设。建立健全县、乡镇（街道）、社区儿童福利保障和服务工作体系。建立困境儿童福利保护制度，制定和落实教育、医疗、替代监护、保护等政策措施，维护困境儿童生存发展权益。建立规范化、制度化、常态化的农村留守儿童关爱服务工作新格局，妥善解决农村留守儿童面临的生活、监护、教育、发展等问题。加大儿童福利保护机构、社区儿童之家建设，到2020年实现全县城市社区儿童之家覆盖率达到100%，农村社区达到90%以上。建立孤儿基本生活费保障标准自然增长机制和儿童福利领域慈善行为导向机制，保证孤儿生活保障水平不断提高。加强基层儿童福利工作力度，强化福利机构兜底功能。

完善社会救助体系。统筹完善社会救助体系。完善最低生活保障、特困人员供养、受灾人员救助、医疗救助、临时救助、教育救助、住房救助、就业救助、取暖救助等九项制度和社会力量参与的“9+1”社会救助制度体系，形成政府统筹下的制度衔接、资源统筹、功能互补、协同协作的大救助格局，形成救助整体合力。城乡低保标准按照年均增长10%以上和不低于上年度居民人均消费支出30%提高，农村五保供养标准达到当地农村居民平均生活水平。整合农村五保供养制度和城市“三无人员”救助工作，建立城乡统筹的特困人员供养制度。全面推进重特大疾病医疗救助，“十三五”末覆盖符合条件的所有因病致贫家庭。着力提高减灾救灾水平。进一步完善防灾减灾管理体制机制，大力推进灾害信息和灾民救助精细化管理，加强救灾物资储备保障能力、城乡社区抵御风险的能力和防灾减灾社会参与能力，全面提升防灾减灾水平。推进社区防灾减灾工程建设。“十三五”期间力争在20个农村社区（行政村）启动防灾减灾工程，建设2个国家级、5个省级综合减灾示范社区。

做好优抚安置工作。加强优抚褒扬工作。落实优抚对象抚恤补助自然增长机制，继续督促落实农村重点优抚对象群众优待，保障优抚对象生活水平与经济社会发展同步提高；继续推行优抚医疗一站式服务，指导推行城乡一体化优抚保障试点。继续推进优抚信息化建设。继续促进退役士兵就业。研究制定我县符合政府安排工作条件退役士兵服役贡献量化考核办法，稳步推行文化考试与量化考核相结合、服役贡献与优先安置相结合的“阳光安置”办法；研究制定自主就业退役士兵远程教育培训办法，建立就地、异地、远程教育培训相结合的培训制度体系，充分满足自主就业退役士兵教育培训选择意愿，推进教育培训工作创新发展。根据国家整合光荣院、福利院、敬老院养老设施建设要求，新建或改扩建“多位一体”复员退伍军人光荣院。按照每千名优抚对象50个床位的标准建设。

加强社会治理能力。建立健全社会组织、城乡社区、社会工作“三社联动”机制，增强社会活力，促进社会和谐。围绕基础设施、信息化建设等工作重点，继续深入推进城乡社区服务体系建设，为城乡居民提供设施完善、功能齐全的社区服务。到2020年，全县城市社区建设达标率达到100%，农村社区建设达标率达到50%。大力推动社会组织管理体制创新。加快形成“政社分开、权责明确、依法自治”的现代社会组织体制。在全面普及社会工作知识的基础上，建立健全培养、选拔、使用、流动、评价、激励等政策制度，提升专业素养和职业能力。大力开发社会工作岗位设置，积极培育发展民办社会工作服务机构，推进政府购买社会工作服务。社会工作专业教育体系完善合理、层次衔接。继续推进社区建设“双百”示范工程。到2020年，城市1000平方米以上示范社区达到7个，农村500平方米以上示范社区达到10个，充分发挥服务示范和辐射作用。开展社区信息网络平台建设，提升城区和乡镇社区信息服务化水平，方便群众生活。以信息化服务为主要手段，实现“智能化”社区服务治理。

提升社会服务水平。大力推动第二次全国地名普查工作，完成全县地名数据库和地址库建设工作，深入挖掘地名文化内涵，打造桦南地名文化品牌；依法开展边界管理，深化平安边界创建共工作，优化桦南发展环境。推进婚姻登记服务规范化建设。加强婚姻登记机关规范化建设，争取申报创建一个国家3A级婚姻登记机关;推进全县婚姻登记信息系统升级改造，完成婚姻历史数据的录入。健全完善殡葬基本公共服务体系建设。积极稳妥地推进殡葬改革，加强标准化建设，大力倡导文明节俭治丧、祭祀，推广生态、节地安葬；加强殡葬基本公共服务体系建设，完善殡仪馆、骨灰堂、公益性公墓等基本殡葬公共服务设施，巩固和提升火化率；制定出台省级惠民殡葬、生态安葬的补贴政策，推进惠民殡葬服务提标扩面，提升生态安葬比例。建设公益性骨灰安放（葬）设施（包括公益性公墓），提供生态安葬服务。更新老旧殡葬设施设备。“十三五”期间，殡仪馆安装节能环保型火化设备。

完善住房保障体系。加快建立健全以公共租赁住房制度为重点的住房保障体系，使城市低收入住房困难家庭的住房条件得到明显改善。继续实施租赁补贴制度，多渠道、多方式解决城市低收入住房困难家庭的住房问题。加大城市棚户区和农村危房改造力度，改善城乡居住环境。

专栏13 社会保障重大项目 ◆桦南县疗养综合体项目：总投资5000万元，建筑面积12000平方米，以康复理疗为主，兼具旅游度假、文化娱乐功能养老服务设施。主要建设内容包括理疗区、康复保健区、休闲娱乐区等。。 ◆棚户区改造项目：桦南县新月家园A区、B区棚户区改造，桦南县福顺家园棚户区改造，桦南县隆吉二期F栋棚户区改造，桦南县湖景花园东侧、宜福嘉苑北侧棚户区改造，群星家园南、体育场西、苗圃路东棚户区改造，群星家园西、交通路南、苗圃路东棚户区改造，交通路南、苗圃路西棚户区改造，桦兴路南段西侧、老一建公司南侧、环城公路北侧棚户区改造，桦南县南苑新城棚户区改造等项目。

- 提高人民健康保障水平

健全三大体系。全面加强公共卫生服务体系建设。建立健全疾病预防控制、计划生育、妇幼保健、应急救治、卫生计生监督、爱国卫生等专业公共卫生服务网络。进一步完善医疗服务体系。进一步完善医疗服务体系。坚持以非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、公立和非公立医疗机构共同发展的办医原则，形成结构合理、功能完善、覆盖城乡的医疗服务体系。加快建设医疗保障体系。加快建立和完善城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗和城乡医疗救助共同组成医疗保障体系

深化医药卫生计生体制改革。巩固新型农村合作医疗制度。建立健全新型农村合作医疗长效筹资机制，要把新农合工作作为关系全局惠及广大农民的一件大事来抓，纳入政府工作重要议事日程，及时研究解决工作中存在的具体问题；要进一步落实部门职责，强化协调配合，健全长效的筹资机制、监管机制和考核机制，充分发挥监察、审计等部门的职能作用，不定期地对新农合工作进行监督检查，实行督查督办和责任追究制度。

巩固和完善国家基本药物制度。抓好基层医疗机构配备使用、零差率销售基本药物及相应的经费补偿和报销政策的落实，督促基层医疗卫生计生机构按照国家、省、市有关实施国家基本药物制度的要求，规范合理使用基本药物，减轻群众负担。建立药品零差率销售长效补偿机制，保证国家基本药物制度的顺利实施和基层医疗机构的正常运转，完善体制机制，促进医疗保障等政策与基本药物制度实施相一致，惠及更多百姓。

全面推进基本公共卫生服务均等化。促进基本公共卫生服务逐步均等化。全面落实国家十二类基本公共卫生服务项目，重点加强孕产妇、0—6岁儿童、老年人、慢性病人、重性精神病等重点人群健康管理，如期完成农村孕产妇住院分娩补助、预防艾滋病、梅毒、乙肝、母婴传播、农村妇女增补叶酸、农村妇女“两癌”检查等项目。免费为城乡居民提供疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等基本公共卫生服务，有效预防控制传染病、慢性病、地方病、职业病等重大疾病，进一步提高城乡居民电子健康档案建档质量。

实施人事制度和工资制度改革。落实医疗卫生计生机构岗位设置工作，落实绩效考核制度，医务人员绩效工资与其服务质量、服务数量、服务水平直接挂钩。探索基层医疗卫生计生机构开展以基本公共卫生计生服务考核、基本药物制度、人事分配制度、收支两条线管理等为重点的综合配套改革，逐步改善基层医疗卫生计生机构服务模式和运行机制。

稳步推进公立医院改革。深化公立医院运行机制改革。建立和完善医院法人治理结构，明确所有者和管理者的责权。完善公立医院补偿机制。实行以事业单位聘用制和岗位管理制为核心的人事管理制度，严格工资总额管理，实行以服务质量及岗位工作量为主的综合绩效考核和岗位绩效工资制度。

优化卫生计生资源配置。进一步完善卫生计生区域发展规划，按照区域内人民群众的卫生计生服务需求来配置卫生计生资源，以提高有限的卫生计生资源的利用率。重点是优化卫生计生增量资源的配置，对卫生计生存量资源进行调整，使卫生计生资源的配置符合区域规划的要求，使各项卫生计生事业能得到统筹发展，与区域内人民群众的卫生计生服务需求相适应。

加强卫生计生人才培养和科技工作。鼓励医学院校毕业生到基层和农村工作，加强毕业后教育，推动住院医师规范化培训工作，提高医师队伍临床诊疗能力和整体素质。加强县、乡、村三级卫生计生技术人员培养。制定人员培养标准和计划。鼓励医务人员从事全科医生业务。发展卫生计生教育，为广大的基层培养卫生计生技术人才。抓好学科学术带头人和卫生计生人才梯队建设。加强医学重点学科和重点专科建设。

加大卫生计生基础设施建设。包括农村乡镇卫生计生院建设、疾病预防控制机构设备装备建设、卫生计生执法监督机构设备装备建设、突发公共卫生计生事件应急指挥信息建设、妇幼保健机构基础设施建设、医学重点学科建设。到2020年全县建成布局合理、规模适度、房屋适宜、设备配套、技术适用、功能完善，能适应医疗、疾控、保健、执法、应急、教学、科研需要的城乡医疗卫生计生服务体系。

强力推进卫生计生信息化建设。按照“统一标准、统筹规划、资源共享、网络互联、分步实施、安全保密”的原则。在整合利用现有信息化资源的基础之上，不断巩固和完善新农合、HIS系统和居民电子健康档案管理系统服务功能；健全县、乡、村三级卫生计生管理、医疗管理、妇幼保健、疾病监测、疫情报告、卫生计生监督、120应急指挥、社区服务、居民健康档案、远程会诊、网络教育、医保互通、电子政务等多功能为一体的高效、便捷、畅通、安全的、兼容全面卫生计生信息的应用体系平台，实现全县范围内卫生计生信息互联互通和资源共享。

专栏14 医疗卫生重大项目 ◆桦南县铁西等5个社区卫生服务中心业务用房建设项目：总投资2500万元，建设每座1400平方米的三层业务用房5座。

- 加快发展文体、档案等事业

拓展融资渠道，健全和完善文化产业优惠扶持政策。建立多种渠道筹资的文化产业发展机制。通过招商引资，吸引企业、个人到桦南投资兴办文化产业。在国家允许范围内，加大给予民间资本、外资进入文化产业必要的政策扶持，鼓励社会资本进入文化领域，推进文化企业投资主体多元化进程；完善公共文化设施建设，达到县有文化馆、图书馆、影剧院，乡有文化站、小剧场，村有文化大院、文化广场及文化活动室的目标。

打造具有桦南特色的群众性文化活动品牌，扶持全县城乡群众文化创作演出群体，支持引导业余文艺团体发展，鼓励各类文艺团体、各级单位面向基层、面向群众开展惠民演出。

加强公益性体育设施建设，加大群众健身场地设施建设，广泛开展群众体育活动，促进全民健身运动的大发展。在“十三五”期间，计划在中心城区建设1个高标准的体育户外活动场地，对现有的体育场进行改造升级，完成塑胶跑道和足球场地建设。强化我县竞技体育训练水平，加大经费投入力度，改善训练条件，办好县业余体校，巩固优势项目，强化薄弱项目。

加快我县档案事业发展，加强档案基础设施建设，逐步推进档案信息化建设步伐，强化档案的开发与利用。

专栏15 文体、档案重大项目 ◆桦南县爱国主义教育基地项目：预计投资8000万元，包括爱国主义教育基地，文物保护、收藏展览、弘扬民族文化与非物质文化遗产保护，群众文化、公共图书，占地面积30000平方米，建筑面积15000平方米（包括博物馆、图书馆、文化馆建设项目）。 ◆桦南县文体中心：总投资1.2亿元，全民健身文体中心 8000平方米。 ◆场馆建设：桦南县青少年宫建设项目，桦南县中心村文化广场建设，桦南县综合档案馆等。 ◆红色旅游项目：七星峰红色文化旅游项目，兵工厂、被服厂、军政干校、营房等遗址恢复原貌，木栈道2500米，道路硬化，建设服务区、停车场等。 ◆文化旅游项目：向阳湖文化旅游建设项目文化长廊、雕塑群、文化娱乐设施等。 ◆综合档案馆项目：建设建筑面积为3974㎡档案馆一座。

# 第九章推进生态文明建设

调整产业结构、转变经济发展方式，加大节能减排工作力度。加强水源保护、水环境综合整治，提高水环境监管能力。加强环境监测，使我县环境污染得到控制，空气质量进一步提高，农村生态环境进一步改善。全面完成污染减排目标，生态环境质量明显改善，环境安全得到有效保障，环境保护基础设施全面完善，城乡环境均衡发展，人民群众对生态和人居环境满意度持续提高。初步实现生态文明、环境优美、和谐宜居的城乡生态化目标，努力开创我县经济建设、社会建设、环境保护工作和谐发展的新局面。

- 促进节能减排

加快淘汰落后产能速度。大力推广节约能源和资源的新技术、新工艺，强化节能目标考核制度，加大奖惩力度，严格问责。加快推行合同能源管理市场化发展，促进节能服务产业发展。

稳步推进节能节水。大力推广节约能源和资源的新技术、新工艺、新设备和新材料；加大落后产能淘汰力度。至2020年，单位工业增加值用水量降低15％；单位GDP能耗完成佳木斯市下达指标；单位GDP二氧化碳排放降低10％；工业固体废弃物综合利用率达到70％。

提高矿产资源利用效率。推进循环经济发展，形成新的矿产资源综合评价、综合开发利用模式，充分利用两种资源两个市场，加大短缺资源开发力度，实现矿产资源的合理开发。

严格进行污染物总量控制。坚持以科学发展观为指导，以建设生态文明为统领，以改善环境质量为立足点，科学测算、合理分配，强化结构减排、细化工程减排、实化监管减排，明确主要污染物总量控制目标要求、重点任务和保障措施。

- 强化环境治理

实施工业污染物排放达标工程，大力推行循环经济和清洁生产，促进产业结构调整和升级。以控制面源污染和生活污染为治理重点开展农村环境整治工作，加强农村生活垃圾管理及乡镇生活污水治理。

改善水环境质量。保护饮用水源地水质；推进工业重点污染源治理；引导科学使用化肥、农药，搞好畜禽养殖污染治理；大力推进河流流域水污染综合防治。

搞好大气污染防治。推进电力、化工、建材等行业二氧化硫综合治理和粉尘防治；加大城市烟尘和细颗粒治理力度，改善城市大气环境。

加强废弃物污染治理。发展清洁生产，改进企业工艺水平和流程设置；健全废弃物回收和处理系统；加快废弃危险物集中处置设施建设；推广使用可降解塑料及制品；农村人畜粪便实现统一收集，可降解部分就地生物处理。

提高环境监测能力。健全安全环境监管体制，实行政府环境保护目标责任制，健全环境保护法规、政策和标准体系，加大环保执法力度，依法打击各类环境违法行为，完善环境监测体系，推行环保信息公开制度。

加强矿山地质环境恢复治理。矿山地质环境保护和矿山地质环境影响评价制度进一步完善，矿山环境恢复治理保证矿山用地复垦制度全面落实。全县原有矿山破坏的土地复垦或植被恢复率达到70%;新建矿山、生产矿山的土地复垦或植被恢复率均达到90%。要积极探索矿山复垦绿化的新方法，新工艺，提高矿山地质环境恢复治理的效率。要实事求是、因地制宜，治理成果要做到“宜耕则耕，宜林则林，宜渔则渔。

专栏16 环境治理重大项目 ◆桦南县农村排水、污水治理工程建设项目：总投资9.44亿元，192个行政村排水工程、污水治理工程及其相关附属设施建设。

- 发展循环经济

以“减量化、再利用、资源化”为原则，大力发展循环经济。在重点领域和产业园区开展循环经济试点，重点建设桦南循环经济示范区。积极发展农业循环经济，推动畜禽粪便、秸秆等农业废弃物无害化处理与资源化利用进程。

进一步促进工业清洁生产。以工业园区为载体，以农业资源综合利用、矿业资源综合利用、产业链条延伸发展、企业生产配套等为方向，大力推进循环经济发展，促进工业清洁生产，构筑企业、园区、城镇和区域协调和可持续发展的循环经济发展格局。推进园区企业节能降耗，强化能源和环境管理，提高资源综合利用水平。强化拟建、在建项目的环境影响评价和节能评估，鼓励企业优先选用资源综合利用率高及污染物产生量小的清洁生产工艺、技术和设备，对项目设计、施工、验收等各环节进行全方位监督。重点监控能耗高、污染物排放量大的企业，实施清洁生产强制审核制度和自愿行动计划。

推进农业可持续发展。结合国家粮食增产规划，鼓励生产和使用有机肥料、生物农药及可降解农用薄膜，推广病虫草害综合防治、生物防治和精准施药等技术，综合解决面源污染与土壤有机质下降问题。做好农业污染源普查，提高农业面源污染监测能力。积极发展循环农业，提高农业资源综合利用水平。

加强资源节约和综合利用。提高能源利用效率。优化产业结构，强化对粮食和矿产等行业的能耗监控。加强节能降耗政策调控，促进企业加快生产工艺、技术装备更新改造，重点提升中小企业工艺技术水平。推行梯度电价，推广节能照明和取暖设备，引导企业、家庭转变观念和行为方式。支持节能产品、节能材料生产企业及研发机构的发展，促进节能技术进步。大力节约水资源，鼓励、推广节水农业灌溉技术和节水工业生产工艺，提高用水效率；合理建设企业生产、城市环卫、居民生活等领域中水回收利用系统。加强节水宣传，提高公众节水意识。节约集约利用土地，提高工业园区投资强度，增加城市房地产、商业用地及农村住宅容积率；有序推进废弃矿区整治。强化矿产资源开采管理，综合开发、合理利用共生、伴生矿。鼓励企业回收利用废渣、废水（液）、废气、余热、余压，引导发展废旧物资再生利用产业。推进生物质热电联产、生物质能发电项目，提高作物秸秆综合利用水平。加强再生资源回收体系建设，加快形成以回收站点为基础，以分拣中心和集散市场为载体，以综合利用为目标的再生资源回收体系，推动再生资源回收向规范化、规模化、连锁化、产业化方向发展。

- 改善治理理念

强化环保把关引导。严格环境准入，禁止“两高”行业新增产能，加快建设项目“未批先建”、“未验先投”问题整改；加大对建设单位的督促力度，做好与环评单位的沟通协调，推动符合准入要求、可以受理的项目加快编制环评文件；对重大项目坚持提前介入，以防范环境污染和风险为重点，以服务经济为核心，在环境影响评价审批、环境监测等环节实行全程超前服务。

狠抓环保执法。严格执法，以重拳铁腕打击环境违法行为。一是认真开展环境保护大检查。按照“源头严防、过程严管、后果严惩”的思路，通过彻底自查、检查和督查，列出问题清单，制定整改措施，靠实工作责任，限期完成整改。重点抓好后督察工作，确保行政处罚到位、整改落实到位、责任追究到位。二是强化环境执法。深入推进环境监管信息公开，用好行政处罚裁量辅助决策系统，采取分类施策、因企施策的监管方式加强监管。健全案件移交和联合办案机制，积极与公、检、法等部门衔接，提升执法水平。对典型环境违法案件，坚决挂牌督办一批、严厉处罚一批、媒体曝光一批。对恶意排污、干扰执法、暴力抗法，从严、从重、从快查处，坚决做到重拳出击、绝不手软，切实达到“查处一个、震摄一方”的效果。三是加强环境应急及核辐射安全监管。督促重点风险源企业完成突发环境事件应急预案的编制、修订和备案，加强部门联动开展环境应急演练，妥善处置突发环境事件。开展辐射环境安全检查，落实各项管理制度，确保辐射安全许可证持证率达到100%。

加强协调沟通。积极加强与上级环保部门及各企业之间的沟通联系，加大招商力度。千方百计做好环保方面的政策、项目、资金对接工作；进一步加大环保专项资金项目争跑力度，积极为企业发展提供更好的发展空间，努力解决企业治理资金不足的“瓶颈”问题。

加强环境保护宣传教育。以深化新《环保法》的学习宣传为核心，推动新法进学校、进机关、进企业、进社区、进家庭，利用多种方式加强对企业负责人及环保执法人员的培训，做到知法、敬法、守法、用法。组织开展好“六五”世界环境日为主题的系列环保宣传活动，进一步引导全社会树立正确的绿色价值观，引导各类企业自觉承担社会责任和环保义务，加大环保设施投入，切实增强环境保护的责任感和紧迫感。

落实环保领域党风廉政责任。紧紧抓住廉政教育这个重点，着力增强党员干部廉洁自律、拒腐防变和风险防范意识，主动在思想上划出红线、在行为上明确界限，使之心有所畏、言有所戒、行有所止。引导广大干部职工，密切关注环保领域热点问题，坚守主阵地、弘扬主旋律，叫响好声音、传递正能量，切实做到守土有责、守土尽责、守土负责。不断提高环保队伍整体素质，努力打造一支政治过硬、业务精良、创新务实、清正廉洁的环保队伍，为全区经济社会可持续发展提供良好的环境保障。

# 第十章坚持创新驱动战略

营造激励创新的公平竞争环境，建立技术创新市场导向机制，强化金融创新的功能，完善成果转化激励政策，构建更加高效的科研体系。创新培养、用好和吸引人才机制，推动形成深度融合的开放创新局面。加强创新政策统筹协调加快实施创新驱动发展战略，适应和引领经济发展新常态，顺应网络时代大众创业、万众创新的新趋势，加快发展众创空间等新型创业服务平台。营造良好的创新创业生态环境，建设创业创新活力之城。深入开展电子商务进农村综合示范工作，为农村农业发展打造新引擎。深入开展智慧城市试点工作，为创新驱动发展奠定坚实基础。

- 全面实施“互联网+”战略

贯彻落实中央全面深化改革、实施创新驱动发展的战略部署，推动互联网与经济社会各领域进一步融合，促进传统产业转型升级。发展电子商务和信息服务业，依靠创新驱动其他产业发展。强调区域化的物流信息平台建设，提高物流园区和物流企业信息技术应用水平；从而实现对区域流通集散产业体系的支撑。重点推进农业电商发展，实施“互联网+农业”战略，加强第三方电子商务平台合作，支持电商、物流、商贸、金融等企业参与涉农电子商务平台建设,把桦南优质的绿色农产品销往全国各地。发展“互联网+新型经营主体”，整合和优化线下服务资源，提高线上线下服务的对接能力。加快发展电子商务O2O服务，依托移动互联网手段，实现农产品质量安全全程可追溯。推动通讯行业“三网”改造，建立覆盖全县的信息化服务网络。实施发展数字农业、精准农业、智能农业和智能粮库，推进种养业生产过程、农产品加工和粮食流通信息化。支持农村合作社、专业大户、家庭农场等新型农村经营主体开展电子商务业务，推动绿色农产品的品牌建设和营销能力提升。建立农村电子商务保证体系，每年适度安排资金作为农村电子商务保证金，为农村经营主体的电子商务业务提供担保。

互联网+精准农业。发挥桦南县的农业优势，调动农民、企业参与的积极性，在农业生产、服务、经营、管理等环节，深化与互联网应用的融合，提升农业的精细化、智能化、品牌化水平，拓展粮食的营销渠道，并为消费者提供基于互联网的农产品检测和溯源服务。完善电子商务基础设施，普及电子商务应用，重点促进农村消费品，农产品交易流通，建设和完善农村电子商务配送及综合服务网络，促进农村流通现代化水平全面提升。

电子商务进农村综合示范。按照“政府领导，企业主体、统筹规划、协调推进、整合资源、城乡联动”的原则，加快电子商务进农村工作进程和运营中心建设，推进乡镇村屯 100 个服务站网点的布局及设立。引导协助企业进行网络平台的搭建，尽快使县级运营中心平台和乡村服务站平台投入使用。整合物流配送资源，打通农村“最后一公里”，整合我县 12家快递公司和邮局等物流配送企业，利用县级运营中心为枢纽，各家公司为分支从而实现“网货下乡”和“农产品进城”的双向流通功能。

互联网+生态旅游。基于桦南县的旅游资源，推动互联网与旅游资源的深入融合，建设智慧旅游综合服务平台，整合冰雪旅游、生态旅游、乡村旅游、红色旅游等各类旅游信息资源，逐步打造成为连接旅游消费者、旅游景区、酒店商圈、旅游服务机构的公共服务平台、旅游营销平台和旅游舆情监测平台，推动形成旅游业新生态圈，实现互联网+旅游的跨产业融合。

互联网+物流仓储。大力发展物流仓储业，建立综合物流园区。引导和推动大数据、云计算在物流领域的应用，加快建设智能物流配送体系和精细化仓储管理体系，打造精益化、数字型的智慧物流服务体系。

- 推进政府管理创新

全面深化行政审批制度改革，创新管理机制，建设透明统一、有序规范的市场环境，有效解决企业创新投资难、科技成果转化难等问题。以简政放权、创新监管、提升服务为核心，以政府权力清单为基础，以信息化技术为支撑，从为民办实事的立场出发，着力攻克“办事难”困境，建设政府网上办事平台、公共服务信息平台、交通网络信息平台、城市管理信息平台，运用信息化手段推进政府治理体系和治理能力的现代化。完善政务运行机制和相应的约束机制，推进财政预算、公共资源配置、重大建设项目、社会公益事业等领域的信息透明化。严格行政问责制度，督促和约束政府机关和工作人员依法行使职权、履行职责。

强化政府的监督职能，规范流通市场秩序，发挥行业自律作用，改变传统的“被动式监管”、“保姆式监管”，建立更科学、高效的监管体制。

- 推进科技创新

全面落实《全民科学素质纲要》、国家中长期科技规划和人才规划，将科技创新作为转变发展方式的重要支撑，实施人才强县战略，建设科技创新型城市，为“十三五”经济和社会发展提供重要保障。提高自主创新能力，集中力量在制造业、环保产业、现代农业等高新技术领域，瞄准战略性新兴产业和优势领域，超前储备一批具有引领作用的技术，为经济社会长远发展提供强有力科技支撑。

建立科技创新体系，构建由企业、科研院所、高校、新型研发实体、科技服务机构等组成的区域创新网络，支持和鼓励与大学和科研院所合作，围绕桦南县经济发展需求开展技术研究，转化技术成果，建立普惠性的创新政策体系，健全科技计划体系和科技资源配置模式。

以佳木斯桦南省级农业科技园区和桦南经济开发区创业服务中心省级科技企业孵化器为载体，推广新技术、新产品，加快科技成果转化和科技成果落地。

- 推进金融创新

金融产品创新主要集中在农业领域。充分发挥土地承包经营权抵押贷款对农户发展的积极作用，为金融机构开展农村土地使用权抵押贷款业务平台，深化农村产权制度改革，进一步拓展农村市场，扩大贷款覆盖面。农业银行大力扶持农业产业化龙头企业，加大信贷投放力度，完善涉农企业联保贷款模式。

强化金融机构创新主动性，各金融机构结合县域经济发展的特点，科学规划金融创新体系，加大对地方经济有效信贷投入，改进和提高农村金融服务水平，创新一批能促进粮食增产、农民增收和农业稳定发展的金融服务产品。加大金融产品创新力度，开发适合县域经济发展的、有持续性、有价值的信贷产品，批准金融创新定位，制定不同营销方案，细分客户市场，借鉴先进的管理技术和管理经验，加大科技投入，提供多样化融资服务。营造金融创新的外部环境。银行进一步发挥指导作用，加强与财政、保险和农业部门的协作配合，形成推动创新的政策扶持机制。同时，政府适当放宽金融机构信贷产品和服务创新权限。

- 营造创新创业文化氛围

支持创新创业公共服务。综合运用政府购买服务、无偿资助、业务奖励等方式，支持中小企业公共服务平台和服务机构建设，为中小企业提供全方位专业化优质服务，支持服务机构为初创企业提供法律、知识产权、财务、咨询、检验检测认证和技术转移等服务，促进科技基础条件平台开放共享。加强电子商务基础建设，为创新创业搭建高效便利的服务平台，提高小微企业市场竞争力。

营造创新创业文化氛围。积极倡导敢为人先、宽容失败的创新文化，树立崇尚创新、创业致富的价值导向，大力培育企业家精神和创客文化，将奇思妙想、创新创意转化为实实在在的创业活动。加强媒体、广告对大众创新创业的新闻宣传和舆论引导，报道一批创新创业先进事迹，树立一批创新创业典型人物，让大众创业、万众创新蔚然成风。

# 第十一章扩大对外开放

把握住国家一带一路战略推进和沿边开放战略机遇，实施多元化开放战略，深度参与东北亚区域合作，参与哈佳双同、绥满经济带一体化发展，建成区域对外开放前导区。

- 推进对俄合作战略升级

将桦南县作为落实一带一路战略中哈佳双同辐射带的重要次级中心城市，全面发展经济、科技、教育、旅游和文化等方面的合作，推动对俄合作战略升级。拓展对俄远东、西伯利亚地区重大项目和资源能源项目投资合作的广度和深度，支持和鼓励企业参与俄罗斯远东和东西伯利亚的开发建设，积极打造对俄交流合作平台。

以扩大对俄开放为重点，全方位、深层次、大力度推进对外开放。建立产业相连、市场贯通、优势互补、便捷通畅的对俄经贸合作新机制，打造资源进口、地方产品出口、内外贸结合的对俄经贸新模式，形成对俄进出口加工、包装仓储、物流运输新体系，塑造对俄经贸合作新优势，加快对俄出口基地和进出口加工园区建设。

- 提升物流门户功能

把握住区域优势转化和物流大发展的现实机遇，发挥桦南县在哈佳双同辐射带的交通优势，加速调整适合物流产业的生产布局。发展综合物流业，按照建设物流中心的目标，积极吸引物流龙头企业进驻我县。

调整进出口产品结构，积极发展高附加值产品进出口，巩固传统产品出口市场。大力发展进口贸易，大幅度提高进口贸易额占总贸易额的比例。积极发展服务贸易，逐步扩大商业网络、通信、金融、运输、娱乐文化等服务贸易。重点拓展资本市场、技术市场、劳务市场，积极拓展多边贸易合作领域，大力实施市场多元化战略。

- 实施多元开放战略

继续扩大对俄罗斯全方位开放与多领域合作。逐步扩大境外投资，拓宽渠道，提高效益，支持企业到境外建立生产基地，创建研发中心和开展其他形式的经济技术合作。积极应对国际贸易和技术壁垒，有效防范经贸风险。积极承接世界和沿海地区产业转移，吸引大企业和战略投资者进入桦南县，提高利用外资的质量和水平。

推动我县与俄远东地区城市的交流与合作，建立经常性经贸科技合作磋商洽谈机制和多层次交流与协调机制。加强协商，力争建立中俄经贸合作网站，及时、准确为双方企业提供中俄经贸动态信息，做好对俄经贸投资、技术交流、劳务输入等咨询、推介服务。建立对本地区用户进口俄罗斯原料的信息通报制度，加强与国内及俄方检验机构的合作交流。

完善区域内公路、铁路配套衔接，加快推进交通、物流、信息网络等基础设施一体化建设。加强与佳木斯、双鸭山、七台河、鹤岗等周边城市在商贸物流、旅游休闲、科技教育、医疗卫生等领域的重点合作。力争在交通基础设施、旅游、物流、生态保护等领域的合作上有所突破。

- 加强国内合作

进一步加强与佳木斯、同江、哈尔滨等省内地市的合作与交流，促进区域经济共同发展。加强与央企、外省市、港澳台等的合作，开展多渠道、多形式的项目推进和招商活动，积极承接周边大城市和东部沿海区域产业转移。吸引异地资本，特别是民间资本投资创业，参与老工业基地调整改造，盘活存量资产，搞好资本运营，带动相关产业发展。

引导更多南方埠外企业参与本地区对外开放合作，完善以我县为中心，南连珠江三角洲、长江三角洲、京津地区、东北主要城市，北延俄罗斯犹太州、哈巴罗夫斯克地区，形成南北互动对外开放主框架。吸引外埠制造企业、大型外贸流通企业前来投资，构建布局合理、功能完善、覆盖周边的合作新格局。

# 第十二章优化体制机制环境

坚持市场资源配置的决定性作用和更好地发挥政府宏观调控作用，深化经济、社会和行政体制等领域改革，力争在重点领域和关键环节取得突破，着力解决深层次的矛盾和问题，为推动和实现发展方式转变提供活力和动力。

深化行政管理体制改革。进一步简政放权，转变政府职能，推动服务型政府建设，充分发挥市场配置资源的基础性作用。深化行政审批制度改革，进一步减少和规范行政审批事项，全面实行联合同步审批。推动法治政府建设，实行重大事务公示和听证制度，提高重大决策的公众参与度和透明度。进一步强化政府社会管理与公共服务职能，深入推进行政执法部门内部机构改革，优化政府组织结构。健全科学决策、民主决策、依法决策机制，推进政务公开，增强公共政策制定透明度和公众参与度，提高政府公信力。

加快经济体制改革。优化经济发展环境，放宽市场准入条件，鼓励民间投资，加快资本市场建设。积极推进财税、金融和投资体制改革，强化财政预算管理和审计监督。深化国有企业和国有资产管理体制改革，建立和完善现代企业制度，确保国有资产保值增值。大力发展非公有制经济，积极推动各种所有制经济依法平等使用生产要素和公平参与市场竞争。改善金融生态环境，用好增量、盘活存量，更好地服务实体经济发展。完善商品和要素价格形成机制，促进市场竞争和要素自由流动。建立健全要素市场，促进要素资源的优化配置。

建立健全财税体制改革。保持经济快速发展的良好势头，完善财政持续增收机制，确立以工业财源为主体，农业财源为基础的财源结构，形成结构合理、梯次分明、布局均衡、稳定可靠、后劲充足、长期受益的地方财源体系。培育和壮大实体财源，推进地方工业经济提质增效。进一步优化财政支出结构，调整财政投放重点，确保民生项目投入，完善财政支出体系建设。加大财政资金监督管理，提高资金使用效率。

深化社会领域改革。加快教育体制改革，大力推进基础教育资源均衡配置，进一步推进义务教育，缩小教育差距，促进城乡教育均衡发展。继续鼓励社会资源投入教育，改善民办教育发展环境。深化医药卫生体制改革，积极稳妥地推进公共卫生事业单位、乡镇卫士院、社区医疗机构、村卫生所等基层医疗机构改革，积极探索公立医院改革，支持民间资本进入医疗卫生保健领域，推进形成多元化办医格局。加快文化体制改革，积极发展公益性文化事业，基本建成公共文化服务体系。鼓励和引导非公有制经济进入，发展新型文化业态，满足社会多样化需求。

推进农村体制改革。加快土地流转制度改革，采取租赁、转让、入股等方式，加速土地向农业企业、合作组织和种田大户流转，大力发展多种形式的规模经营。全面完成农村地籍管理数字化，进一步规范农村宅基地建设。加快健全农业社会化服务体系，深化农村信用社改革，发展农村小型金融组织和小额信贷。健全农业保险制度，扩大农村有效担保物范围。改善农村金融服务，鼓励社会资本进入农村。以保护农村集体经济组织和农民合法权益为核心，以农村集体经济组织产权制度创新为主线，逐步建立起适应社会主义市场经济的农村集体经济组织运营机制。

加强法制建设。坚持依法行政，保护经济社会发展，维护社会公平正义。健全依法决策机制，提高依法决策水平，规范重大行政决策程序，强化决策事项的论证和审查。全面推进政务公开，完善政府权责清单制度。进一步落实行政执法职责，坚持依法办事，严格规范公正文明执法，推进综合执法改革，健全行政执法管理机制，切实做到公开、透明、公正。加强法制宣传，完善普法宣传教育机制，强化社会普法，重点开展以法治理念、法治知识、法治文化、法治精神等为主要内容的法治宣传教育，在全社会形成守法光荣、违法可耻的良好氛围，依法治国，推进桦南法制建设进程。

第十三章加强和改善党的领导

发展是党执政兴国的第一要务。党的领导是实现“十三五”时期经济社会发展目标的根本保证，全县各级党组织必须深化对发展规律的认识，按照推进国家治理体系和治理能力现代化的要求，提高领导发展能力和水平，更好推动全县经济社会科学发展。

第一节完善党领导经济社会发展工作体制机制

坚持党总揽全局、协调各方，发挥各级党委（党组）领导核心作用，加强制度化建设，切实改进工作体制机制和方式方法。提高决策科学化水平，完善党委研究经济社会发展战略、定期分析经济形势、研究重大方针政策的工作机制，完善科学民主决策机制，健全决策咨询机制。坚定不移贯彻落实中央和省委重大决策部署，坚持和完善民主集中制，用好批评和自我批评有力武器，严格执行党内政治生活准则和党内各项规定。加强各级党组织建设，强化基层党组织整体功能，发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，激励广大干部开拓进取、攻坚克难，更好带领群众全面建成小康社会。反腐倡廉建设永远在路上，反腐不能停步、不能放松。坚持全面从严治党，落实“三严三实”要求，严明党的纪律和规矩，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，健全改进作风长效机制，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，强化权力运行制约和监督，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，营造干部清正、政府清廉、政治清明、干事创业的良好政治生态。

第二节凝聚全面建成小康社会力量

充分发扬民主，贯彻党的群众路线，提高宣传和组织群众能力，依法保障人民各项权益，激发全县人民建设祖国的主人翁意识。加强思想政治工作，创新群众工作体制机制和方式方法，注重发挥工会、共青团、妇联等群团组织的作用，始终保持同人民群众的血肉联系。高度重视做好意识形态领域工作，切实维护意识形态安全。坚持和完善人民代表大会制度，发展基层民主，保证人民群众的选举权、知情权、参与权、监督权。坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，加强经济社会发展重大问题和涉及群众切身利益问题的协商。巩固和发展最广泛的爱国统一战线，全面落实党的知识分子、民族、宗教、侨务等政策，充分发挥民主党派、工商联和无党派人士作用，最大限度凝聚全县推进改革发展、维护社会和谐稳定的共识和力量。

第三节加强领导班子和干部队伍建设

优化领导班子知识结构和专业结构，注重培养选拔政治强、懂专业、善治理、敢担当、作风正的领导干部，提高干部落实五大发展理念能力素质，增强干部落实五大发展理念思想自觉，提升领导干部领导经济社会发展的专业化素养和专业化水平。深化干部人事制度改革，大力弘扬敢闯敢试、求真务实、真抓实干的干事创业作风，着力解决为官不正、为官不为、为官乱为等问题，推动形成能者上、庸者下、劣者汰的用人导向和从政环境。完善政绩考核评价体系和奖励机制，调整充实推动新技术新产业新业态发展、加快管理制度创新、节约资源和保护环境、保障改善民生等体现新理念任务指标，调动广大干部的积极性、主动性、创造性，建立一支与新时期发展能力要求相适应的干部队伍。

第四节实施人才强县战略

实施人才优先发展战略，推进人才发展体制改革和政策创新，建立集聚人才体制机制，优化人才发展环境，为全县经济发展提供智力支撑和保障。突出“高精尖缺”导向，落实重大人才工程，着力发现、培养、集聚科技领军人才、企业家人才、高技能人才队伍。实施更加开放的创新人才引进政策，发挥政府投入引导作用，加大急需紧缺高端人才引进力度，聚天下英才而用之。强化创新人才支撑，创新人才引进和激励机制，构建人才培养和储备支撑体系。完善人才评价机制和服务保障机制，创新人才留住使用机制，营造有利于人人皆可成才和青年人才脱颖而出的社会环境。

第五节优化经济发展环境

发挥党对改善经济发展环境的领导作用，切实加强发展环境问题治理，努力营造风清气正、公平正义、开放文明、服务高效的发展环境，进一步释放全县发展活力。切实减轻企业负担，落实好国家、省、市的税费减免政策和服务措施，研究制定税收地方留成用于科技型企业研发、人才培养等方面的政策措施。大力整顿和规范市场秩序，加强对垄断行业监管。严格规范执法行为，积极协助企业依法调处矛盾纠纷，整治司法不严格、不规范、不公正问题。严厉查处破坏发展环境行为，坚决治理执法主体和执法人员不履职尽责和私设门槛、暗箱操作问题。进一步从严管理各权力岗位干部，惩戒庸政、懒政、怠政和不作为人员。注重诚信建设，加大促进经济发展、改善发展环境、扩大招商引资等方面优惠政策的落实力度，加强企业诚信体系建设。

第六节全面加强法制建设

加强党对法治工作的领导，全面提高各党委（党组）运用法治思维和法治方式推动发展的能力。加强法治政府建设，不断提高政府公信力和执行力。健全依法决策机制，完善重大决策合法性审核机制和跟踪反馈制度。积极推进行政执法体制改革，加大重点领域执法力度，强化权力制约监督，确保权力始终在法治轨道上运行。深化司法体制改革，尊重司法规律，促进司法公正，完善对权利的司法保障，对权力的司法监督,认真组织实施好“七五”普法。加强社会主义法治文化建设，弘扬社会主义法治精神，完善法律援助体系，加强普法教育，增强全县特别是公职人员尊法学法守法用法观念，在全县形成良好法治氛围和法治习惯。

第七节加强和创新社会治理

完善党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，推进社会治理精细化，实现“城乡一体”网格化管理全覆盖，构建全民共建共享的社会治理格局。落实重大决策社会稳定风险评估制度，加强风险防控，完善社会矛盾排查预警和调处化解综合机制，推进信访工作法制化，健全利益表达、利益协调、利益保护机制，引导群众依法行使权利、表达诉求、解决纠纷。加快平安桦南建设，完善社会治安综合治理体制机制，以信息化为支撑，加快建设社会治安立体防控体系、法治化的治理体系和网格化责任体系，严密防范、依法惩治违法犯罪活动，维护社会秩序，加强打击违法犯罪、禁毒、防范处理邪教等基础能力建设。推进智慧城市、智慧社区建设，深化完善以社区党工委为领导核心、社区自治组织为主体、社区服务中心为平台的“三位一体”社区服务管理机制。完善落实安全生产责任和管理制度，实行党政同责、一岗双责、失职追责，健全预警应急机制，加大监管执法力度，及时排查化解安全隐患，坚决遏制重特大安全生产事故。切实健全救灾工作应急机制、协调机制、信息共享机制和监督督查机制，切实维护人民生命财产安全。

第八节确保任务落到实处

坚决贯彻中央、省委和市委决策部署，制定好全县“十三五”规划纲要和专项规划，落实党的十八届五中全会精神和发展理念，落实确定的主要目标、重点任务、重大举措，明确反映创新、协调、绿色、开放、共享发展理念的指标，增加政府履行职责的约束性指标，把中央、省委和市委的决策部署落到实处。

# 第十四章实施保障

进一步完善规划体系，加强规划间的统筹衔接，建立健全规划协调、分类实施、跟踪评估机制。各地区、各部门要围绕规划所提出的各项目标任务，结合各自职责，制订配套的实施方案，建立健全强有力的组织领导体系和科学高效的工作推进机制。进一步完善和细化绩效考评的范围和方法，制订全面、系统、科学的评价标准，健全规划实施考核机制，分解细化规划的主要目标和重点工作，并纳入对各地区、各部门的年度绩效考评体系，确保全面完成规划提出的各项任务。

强化规划引导。完善政府投资、产业发展、社会事业、区域发展和改革创新等领域的政策措施。各地区、各部门要围绕规划所提出的各项目标任务，结合各自职责，制订配套的实施方案，出台一批针对产业发展、统筹城乡、开发区和城市建设等方面的政策措施，确保规划顺利实施。

加强规划衔接融合。坚持“三规”或“多规”融合的规划理念，进一步完善规划体系，加强规划间的统筹衔接，建立健全规划协调、分类实施、跟踪评估机制，加强经济社会发展规划与土地利用规划、城市规划等相关领域规划的衔接和融合，确保各类规划统一实施，发挥规划整体合力。

健全考核评估机制。贯彻落实国家和省市关于规划编制工作的要求，建立规划“编制—实施—评估—调整—实施”的滚动循环机制。完善规划实施评估机制，健全规划中期评估制度。进一步完善和细化绩效考评的范围和方法，制订全面、系统、科学的评价标准，分解细化规划的主要目标和重点工作，并纳入对各地区、各部门的年度绩效考评体系，确保全面完成本规划提出的各项任务。

# 附录I 关键概念解读

美丽桦南：就是经济活力、社会活力以及文化活力竞相迸发的活力桦南；海纳百川、开明睿智、大气谦和的文明桦南；礼遇四海、诚融五洲、招引天下的开放桦南；物我并存、天人合一、万物共生的生态桦南；智慧开明、工作高效、生活愉悦的智慧桦南；人心和善、家庭和睦、人际和畅的和谐桦南；创造幸福、分享幸福、提升幸福的幸福桦南。简单地说，就是活力、文明、开放、生态、智慧、和谐、幸福的美丽桦南。

四个全面战略布局：全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党。

五位一体总体布局：经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

一带一路：是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称，是目前中国最高的国家级顶层战略,是促进共同发展、实现共同繁荣的合作共赢之路，是增进理解信任、加强全方位交流的和平友谊之路。中国政府倡议，秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的理念，全方位推进务实合作，打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。

“一带一路”贯穿亚欧非大陆，一头是活跃的东亚经济圈，一头是发达的欧洲经济圈，中间广大腹地国家经济发展潜力巨大。丝绸之路经济带重点畅通中国经中亚、俄罗斯至欧洲（波罗的海）；中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海；中国至东南亚、南亚、印度洋。21世纪海上丝绸之路重点方向是从中国沿海港口过南海到印度洋，延伸至欧洲；从中国沿海港口过南海到南太平洋。

根据“一带一路”走向，陆上依托国际大通道，以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台，共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国－中亚－西亚、中国－中南半岛等国际经济合作走廊；海上以重点港口为节点，共同建设通畅安全高效的运输大通道。中巴、孟中印缅两个经济走廊与推进“一带一路”建设关联紧密，要进一步推动合作，取得更大进展。

五大规划：是2013年3月以来，黑龙江新一届省委领导班子提出的新的发展理念，也是黑龙江全省正在深入实施的五大国家战略。包括：《黑龙江省“两大平原”现代农业综合配套改革试验总体方案》、《黑龙江和内蒙古东北部地区沿边开发开放规划》、《大小兴安岭林区生态保护与经济转型规划》、《全国老工业基地调整改造规划》、《全国资源型城市可持续发展规划》。

龙江陆海丝绸之路经济带：总体上呈东西走向，分为两个起点：一是以大连港为起点，经哈大铁路至哈尔滨后，再经滨州铁路至满洲里或经哈佳铁路至同江或经哈黑铁路至黑河出境；二是以俄罗斯海参崴港为起点，至绥芬河再经绥满铁路至满洲里或经沿边铁路至同江、黑河等口岸出境。出境以后，可与俄罗斯横跨欧亚的西伯利亚、贝阿铁路相连，向西可抵达波罗的海沿岸和汉堡、鹿特丹港。这些通道涵盖的区域即为黑龙江陆海丝绸之路经济带。覆盖范围包括黑龙江省13个地市和2个省直管县市。对外辐射东北亚国家和地区及欧洲。“黑龙江陆海丝绸之路经济带”规划期为2014至2020年，远期展望到2025年。

中蒙俄经济走廊：国家发改委确定中蒙俄经济走廊分为两条：一是从华北京津冀到呼和浩特，再到蒙古和俄罗斯；二是东北地区从大连、沈阳、长春、哈尔滨到满洲里和俄罗斯的赤塔。两条走廊互动互补形成一个新的开放开发经济带，统称为中蒙俄经济走廊。实施这一战略必将形成新的经济增长点，拉动我省经济健康发展。

哈佳双同产业聚集带：以佳木斯、双鸭山、同江等城市为重要节点，包含宾县、方正、依兰、桦川、集贤、富锦等经济区域，重点发展稀有金属原材料合作加工、钢铁与铝材为主的新材料和绿色食品等精深加工产业，建设现代农业示范、境外资源合作开发利用、进出口加工基地和国际物流枢纽，形成对俄及东北亚区域开放合作的新兴产业带。

黑龙江省两个千万工程。《黑龙江省千万吨奶战略工程规划》和《黑龙江省五千万头生猪规模化养殖战略工程规划》。

八大经济区：哈大齐工业走廊建设区、东部煤电化基地建设区、东北亚经济贸易开发区、大小兴安岭生态功能保护区、两大平原农业综合开发试验区、北国风光特色旅游开发区、哈牡绥东对俄贸易加工区、高新科技产业集中开发区。

十大工程：千亿斤粮食产能工程、社会主义新农村建设工程、老工业基地改造工程、重点工业项目建设工程、现代交通网络建设工程、贸易旅游综合开发工程、科教人才强省富省工程、生态环境建设保护工程、创建“三优”文明城市工程、保障和改善人民生活工程。

十大重点产业：重点发展新材料产业、生物产业、新能源装备制造产业、新型农机装备制造产业、交通运输装备制造产业、绿色食品产业、矿产钢铁产业、煤化石化产业、林产品加工产业和现代服务业。

互联网+：“互联网+”是指利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。它代表一种新的社会形态，即充分发挥互联网在社会资源配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济、社会各域之中，提升全社会的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。“互联网+”是互联网思维的进一步实践成果，它代表一种先进的生产关系，推动经济形态不断的发生演变，从而带动社会经济实体的生命力，为改革、创新、发展提供广阔的网络平台。

战略性新兴产业：是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。根据战略性新兴产业的特征，立足国情和科技、产业基础，现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。

《中国制造2025》：是国务院于2015年5月8日公布的强化高端制造业的国家战略规划，是建设中国为制造强国的三个十年战略中第一个十年的行动纲领。《中国制造2025》提出，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则，通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，我制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

工业4.0（第四次工业革命）：工业4.0是德国政府提出的一个高科技战略计划，是指利用物联信息系统(Cyber—PhysicalSystem简称CPS)将生产中的供应，制造，销售信息数据化、智慧化，最后达到快速，有效，个人化的产品供应，旨在提升制造业的智能化水平，建立具有适应性、资源效率及人因工程学的智慧工厂，在商业流程及价值流程中整合客户及商业伙伴，其技术基础是网络实体系统及物联网。

B2B电子商务：指商家(泛指企业)对商家的电子商务，即企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换。

B2C电子商务：是企业对消费者直接开展商业活动的一种电子商务模式，一般以直接面向客户开展零售业务为主，主要借助于互联网开展在线销售活动，故又称为电子零售（电子销售）或网络销售。

C2C电子商务：指个人与个人之间的电子商务。

020：在线离线或线上到线下，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台

# 附录II“十三五”期间桦南县建设项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设起止 年限 | 投资 概算 | 中央 资金 | 地方配套资金 | 已完成投资（年度结转） | 主要建设内容及规模 | 前期工作开展情况 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计:711项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 两江平原综合配套改革项目(计110项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）农业(10项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫苏产业园区建设项目 | 开工 | 孟家岗，石头河子，驼腰子等5乡（镇） | 2015-2018 | 15000 |  |  | 1000 | 紫苏基地20万亩产业园区，年加工3万吨产加销龙头企业建设 |  | 农业局 |
| 2 | 农产品批发市场建设项目 | 储备 | 桦南镇 | 2016-2017 | 10000 |  |  |  | 农产品批发市场，5万㎡市场建设 | 申报 | 农业局 |
| 3 | 现代农机专业合作社项目 | 谋划 |  | 2016-2020 | 960 |  |  |  | 建设五个现代农机合作社，其中旱田两个，规模500万元；水田三个，规模200万元。 | 正在各乡镇进行摸底调研 | 农业局 |
| 4 | 优质粮食生产综合配套产业化项目 | 储备 | 10个乡镇 | 2016-2019 | 30000 | 25000 | 5000 |  | 通过田间工程、附属工程、晒场、烘干塔等设施，采用综合配套技术，建设物联网高标准农田，实现玉米、水稻、大豆高产优质高效栽培 |  | 农业局 |
| 5 | 农业社会化服务体系示范县建设项目 | 谋划 | 10个乡镇 | 2016-2020 | 5000 | 4500 | 500 |  | 强化农业科技服务联合体，配套10个乡镇社会化综合服务中心，建设涉农企业、合作社等20家专业社会化服务中心。 |  | 农业局 |
| 6 | 大榛子联合社建设项目 | 谋划 | 石头河子镇、驼腰子镇、闫家镇、大八浪乡、孟家岗镇、明义乡、金沙乡 | 2016-2020 | 1500 | 1000 | 500 |  | 打造示范性寒地榛子种植专业合作社规范社15家，规范化联合社1家。1.配套整地机械。2.深水机电井，配套灌溉管网。3.榛子深加工项目厂房、烘干设备、仓库建设。4.建设“互联网+项目”技术培训等 |  | 农业局 |
| 7 | 10万亩水稻绿色防控项目 | 储备 | 梨树乡、大八浪乡、闫家镇、土龙山镇 | 2016-2020 | 80 | 80 |  |  | 在梨树、等乡镇实行绿色植保航化防控10万亩 | 申报 |  |
| 8 | 种子工程品种示范项目 | 谋划 | 桦南镇 | 2016 | 200 | 200 |  |  | 玉米、水稻新品种展示基地、种子示范基地建设500亩 | 申报 | 农业局 |
| 9 | 渔政码头建设项目 | 谋划 | 向阳山水库 | 2016 | 350 | 300 | 50 |  | 30吨级渔政船码头一座 | 申报 | 农业局 |
| 10 | 保护性耕作技术试验示范项目 | 谋划 |  | 2016 | 50 |  |  |  | 建设两个保护性耕作技术试验示范区。每个示范区投资25万元。 | 已经向省农委农机局提出申请 | 农业局 |
|  | （二）农开(12项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土龙山金生大榛子基地项目 | 开工 | 土龙山镇金生村 | 2016 | 675 | 450 | 225 |  | 建设大榛子基地2700亩 | 已完成可研、报省农发办批复 | 农开办 |
| 2 | 生态高产标准农田建设（水稻）项目 | 开工 | 闫家镇 | 2016 | 3550 | 2366 | 1184 |  | 渠系衬砌、沟道清淤、渠系建筑物、路田道路、浸种催芽温室、育秧大棚、育秧繁育设施、农机设备。 | 已完成可研、报省农发办批复 | 农开办 |
| 3 | 生态高产标准农田建设（种植基地）项目 | 储备 | 大八浪乡 | 2017 | 900 | 600 | 300 |  | 干渠衬砌 、.沟道清淤、渠系建筑物工程、补水井、滴灌设备、输电线路及变压器、土地平整、机耕路、储果仓、农机措施 | 已完成项目建议书 | 农开办 |
| 4 | 桦南镇大榛子基地项目 | 储备 | 桦南镇 | 2017 | 1250 | 835 | 415 |  | 建设大榛子基地5000亩，建设基地内整地、购苗、打井、农机具等。 | 已完成项目建议书 | 农开办 |
| 5 | 生态高产标准农田建设（水稻）项目 | 储备 | 闫家镇 | 2017 | 3200 | 2140 | 1060 |  | 渠系衬砌、沟道清淤、渠系建筑物、路田道路、浸种催芽温室、育秧大棚、农机设备。 | 已完成项目建议书 | 农开办 |
| 6 | 明义乡大榛子基地项目 | 储备 | 明义乡 | 2018 | 1250 | 833 | 417 |  | 建设大榛子基地5001亩，建设基地内整地、购苗、打井、农机具等。 | 已完成项目建议书 | 农开办 |
| 7 | 生态高产标准农田建设（水稻）项目 | 储备 | 大八浪乡 | 2018 | 3000 | 2000 | 1000 |  | 渠系衬砌、沟道清淤、渠系建筑物、路田道路、浸种催芽温室、育秧大棚、农机设备。 | 已完成项目建议书 | 农开办 |
| 8 | 闫家镇大榛子基地项目 | 谋划 | 闫家镇 | 2019 | 1250 | 835 | 415 |  | 建设大榛子基地5000亩，建设基地内整地、购苗、打井、农机具等。 | 已完成项目建议书 | 农开办 |
| 9 | 生态高产标准农田建设（水稻）项目 | 储备 | 土龙山镇 | 2019 | 3600 | 2400 | 1200 |  | 渠系衬砌、沟道清淤、渠系建筑物、路田道路、浸种催芽温室、育秧大棚、农机设备。 | 已完成项目建议书 | 农开办 |
| 10 | 0.5亿袋香菇菌棒加工项目 | 谋划 | 工业园区 | 2020 | 15000 | 3000 |  |  | 建设菌棒加工车间、生产设备、实验室、示范基地等 | 已完成项目建议书 |  |
| 11 | 驼腰子镇大榛子基地项目 | 谋划 | 驼腰子镇 | 2020 | 1250 | 835 | 415 |  | 建设大榛子基地5000亩，建设基地内整地、购苗、打井、农机具等。 | 已完成项目建议书 | 农开办 |
| 12 | 生态高产标准农田建设（水稻）项目 | 储备 | 土龙山镇 | 2019 | 3000 | 2000 | 1000 |  | 渠系衬砌、沟道清淤、渠系建筑物、路田道路、浸种催芽温室、育秧大棚、农机设备。 | 已完成项目建议书 | 农开办 |
|  | （三）林业(16项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 造林绿化项目 | 谋划 | 桦南县 | 2016 | 608 | 608 |  |  | 人工造林0.6万亩封山育林2万亩 |  | 林业局 |
| 2 | 森林培育项目 | 谋划 | 国有林场 | 2016 | 240 | 240 |  |  | 改培特殊林木0.3万亩.森林抚育1.6万亩 |  | 林业局 |
| 3 | 野生动植物保护及自然保护区建设项目 | 谋划 | 国有林场 | 2016 | 150 | 150 |  |  | 新建2个省级东北虎野生动物自然保护区及观察站 |  | 林业局 |
| 4 | 科技推广站建设项目 | 谋划 | 国有林场 | 2016 | 20 | 20 |  |  | 基础设施更新和设备改造 |  | 林业局 |
| 5 | 林木种苗项目 | 谋划 | 国有苗圃 | 2016 | 60 | 60 |  |  | 建设林木良种基地98亩. 年生产苗木400万株 |  | 林业局 |
| 6 | 标准化林业工作站建设项目 | 谋划 | 林业站 | 2016 | 20 | 20 |  |  | 标准化林业站建设2处 |  | 林业局 |
| 7 | 林下经济建设项目 | 谋划 | 国有林场 | 2016 | 600 | 600 |  |  | 食用菌栽培 |  | 林业局 |
| 8 | 造林绿化项目 | 谋划 | 桦南县 | 2017 | 416 | 416 |  |  | 人工造林0.5万亩. 封山育林1万亩 |  | 林业局 |
| 9 | 森林抚育项目 | 谋划 | 国有林场 | 2017 | 150 | 150 |  |  | 中幼龄林抚育1.5万亩 |  | 林业局 |
| 10 | 林下经济建设项目 | 谋划 | 国有林场 | 2017-2020 | 600 | 600 |  |  | 食用菌栽培及后续改扩建 |  | 林业局 |
| 11 | 北方特色林木可持续培育项目 | 谋划 | 国有林场 | 2017-2020 | 2130 | 1065 | 1065 |  | 北方特色林木培育4.5万亩 |  | 林业局 |
| 12 | 造林绿化项目 | 谋划 | 桦南县 | 2018 | 416 | 416 |  |  | 人工造林0.5万亩. 封山育林1万亩 |  | 林业局 |
| 13 | 森林抚育项目 | 谋划 | 国有林场 | 2018 | 100 | 100 |  |  | 中幼龄林抚育1万亩 |  | 林业局 |
| 14 | 防火林道建设项目 | 谋划 | 国有林场 | 2016-2018 | 800 | 800 |  |  | 道路水泥硬化400公里 |  | 林业局 |
| 15 | 生物防火隔离带建设项目 | 谋划 | 国有林场 | 2016-2018 | 20000 | 20000 |  |  | 打防火隔离带及清理林冠下藤条灌木200公里 |  | 林业局 |
| 16 | 保障性苗圃建设项目 | 谋划 | 国有苗圃 | 2016-2019 | 300 | 300 |  |  | 苗圃基础设施建设、林木良种补贴、珍贵树种育苗 |  | 林业局 |
|  | （四）水利(44项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 谋划 | 桦南镇、梨树乡、土龙山镇、孟家岗镇、驼腰子镇、闫家镇、石头河子镇、明义乡、金沙乡、大八浪乡、青背林场、双龙林场、种畜场一分厂。 | 2016 | 2057.9 | 1028.95 | 1028.95 |  | 打井24眼、水净化12处、管网26处，每处工程都包含消毒设备改造。 | 该项目已列入市县水利发展“十三五”规划，争取纳入全省水利发展“十三五”规划。 | 水务局 |
| 2 | 倭肯河治理工程 | 开工 | 大八浪乡、闫家镇、土龙山镇 | 2016 | 5000 | 2500 | 2500 |  | 加高培厚堤防总长50.122千米，新建混凝土板护坡总长21.848公里，新建粘土护坡长12.585公里，建设穿堤建筑物13座。 | 项目初步设计报告已批复。目前，工程招投标工作已全部完成,由于投资计划分批下达，所以工程分期实施。 | 水务局 |
| 3 | 向阳山灌区续建配套与节水改造工程 | 谋划 | 梨树乡 | 2016 | 5000 | 3000 | 2000 |  | 干支渠长度234.65km,干沟长度172.84km,干支渠衬砌长度25.71km,新建建筑物218座。可新增水田面积5.35万亩,改善水田灌溉面积5.46万亩。 | 田间配套工程由土地部门实施，已下达资金2.3亿元，目前已开工建设；骨干工程由水利部门组织实施，目前已被省水利厅纳入2014年-2016年实施项目，正在进行初步设计。 | 水务局 |
| 4 | 南柳树河左岸近期治理工程 | 谋划 | 孟家岗镇 | 2016 | 585.07 | 351.042 | 234.028 |  | 修建两处护岸长度为2.7km。 | 已列入两大平原 | 水务局 |
| 5 | 南柳树河孟家岗镇防洪工程 | 谋划 | 孟家岗镇 | 2016 | 1426.45 | 855.87 | 570 |  | 新建南柳树河孟家岗镇段堤防2.376km；修建上堤引道1条及错车道1处；新建穿堤排水涵闸1座。 | 已列入两大平原 | 水务局 |
| 6 | 大鲜灌区续建配套与节水改造 | 谋划 | 大八浪乡 | 2016 | 1480 | 888 | 592 |  | 大鲜灌区节水改造与续建配套工程，规划灌溉面积6.95万亩。 | 已列入两大平原 | 水务局 |
| 7 | 双鸭子小流域综合治理工程 | 谋划 | 大八浪乡 | 2016 | 700.68 | 700.68 |  |  | 规划治理水土流失面积20.15平方公里 | 已列入市县水利发展“十三五”规划项目。 | 水务局 |
| 8 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 谋划 | 桦南镇、梨树乡、土龙山镇、孟家岗镇、驼腰子镇、闫家镇、石头河子镇、明义乡、金沙乡、大八浪乡。 | 2017 | 2309.41 | 1154.705 | 1154 |  | 打井29眼、水净化12处、管网29处，每处工程都包含消毒设备改造。 | 该项目已列入市县水利发展“十三五”规划，争取纳入全省水利发展“十三五”规划。 | 水务局 |
| 9 | 倭肯河治理工程 | 开工 | 大八浪乡、闫家镇、土龙山镇 | 2017 | 7918 | 3959 | 3959 |  | 加高培厚堤防总长50.122千米，新建混凝土板护坡总长21.848公里，新建粘土护坡长12.585公里，建设穿堤建筑物13座。 | 项目初步设计报告已批复。目前，工程招投标工作已全部完成,由于投资计划分批下达，所以工程分期实施。 | 水务局 |
| 10 | 向阳山灌区续建配套与节水改造工程 | 谋划 | 梨树乡 | 2017 | 7700 | 4620 | 3080 |  | 干支渠长度234.65km,干沟长度172.84km,干支渠衬砌长度25.71km,新建建筑物218座。可新增水田面积5.35万亩,改善水田灌溉面积5.46万亩。 | 田间配套工程由土地部门实施，已下达资金2.3亿元，目前已开工建设；骨干工程由水利部门组织实施。 | 水务局 |
| 11 | 病险水闸除险加固工程 | 谋划 | 五一、永久、精勤 | 2017 | 1204 | 722.4 | 481.6 |  | 拆除重建海漫段、新建上游护底、护岸，凿毛进口、闸室段、消力池段剥蚀混凝土，除锈挂网后浇筑混凝土，新建管理站房，更换闸门及启闭设备。 | 规划报告已编制完成，并上报水利厅。 | 水务局 |
| 12 | 复兴沟治理工程 | 谋划 | 土龙山镇 | 2017 | 1000 | 600 | 400 |  | 修建护岸4.7km，沟道疏浚19km. | 等省厅总体实施方案批复后实施。 | 水务局 |
| 13 | 共和灌区配套与节水改造工程 | 谋划 | 明义乡、土龙山镇 | 2017 | 5986 | 3591.6 | 2394.4 |  | 凤岐渠首维修改造，重建灌区渠系建筑物32座，其中进水闸2座，分水闸10座，渡槽3座，农道桥5座，交叉工程2处，农涵10处；干渠防渗工程3条，总长25.27km，支渠防渗工程21条，总长23.55km。工程建成后可实现旱改水1.0万亩，地表水置换地下水0.5万亩 | 已被省政府列入全省土地结构调整项目。争取2016年实施。 | 水务局 |
| 14 | 铁岭水库除险加固 | 谋划 | 孟家岗镇 | 2017 | 300 | 180 | 120 |  | 拆除重建溢洪道、维修输水洞和大坝加高培厚、护坡。 | 已列入市县水利发展“十三五”规划项目。 | 水务局 |
| 15 | 旱田节水灌溉项目 | 谋划 | 桦南县 | 2017 | 1600 | 960 | 640 |  | 节水灌溉1.5万亩，打井75眼，井房75座，喷灌设备75台套。 | 已列入市县水利发展“十三五”规划项目。 | 水务局 |
| 16 | 闫家镇红旗侵蚀沟水土流失治理工程 | 谋划 | 闫家镇 | 2017 | 300.76 | 300.76 |  |  | 治理水土流失面积4.43公顷，新建浆砌石谷坊10座、石笼谷坊8座、钢筋砼跌水9座、钢筋砼过水路面2座，营造沟边防护林2.54千米/1.01公顷、沟坡防护林2.54公顷、沟底防冲林0.87公顷，设砼桩刺铁丝围栏1.3千米、作业路5.5千米，削坡10.54万立方米。 | 实施方案已批复。 | 水务局 |
| 17 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 谋划 | 桦南镇、梨树乡、土龙山镇、孟家岗镇、驼腰子镇、闫家镇、石头河子镇、明义乡、金沙乡、大八浪乡。 | 2018 | 2135.77 | 1067.885 | 1067.885 |  | 打井27眼、水净化12处、管网26处，每处工程都包含消毒设备改造。 | 该项目已列入市县水利发展“十三五”规划，争取纳入全省水利发展“十三五”规划。 | 水务局 |
| 18 | 向阳山灌区续建配套与节水改造工程 | 谋划 | 梨树乡 | 2018 | 9000 | 5400 | 3600 |  | 干支渠长度234.65km,干沟长度172.84km,干支渠衬砌长度25.71km,新建建筑物218座。可新增水田面积5.35万亩,改善水田灌溉面积5.46万亩。 | 田间配套工程由土地部门实施，已下达资金2.3亿元，目前已开工建设；骨干工程由水利部门组织实施。 | 水务局 |
| 19 | 八虎力河治理工程 | 谋划 | 驼腰子镇 | 2018 | 4663 | 2797.8 | 1865.2 |  | 堤防加高培厚长度48公里，新建护坡3处，新建穿堤建筑物5座.八虎力河驼腰子段治理后，保护沿岸人民的生命安全和生存环境免受洪水破坏，保护人口3.4万人，保护农田4.8万亩。 | 下游八虎力河治理工程已完成，上游驼腰子段未治理，急需进行整治。 | 水务局 |
| 20 | 七虎力中型灌区配套与节水改造工程 | 谋划 | 石头河镇、桦南镇、梨树乡 | 2018 | 3793 | 2275.8 | 1517.2 |  | 干、支渠道进行清淤、整形，堤坝填筑。干渠渗透严重段衬砌。农道桥、渠首节制闸、支渠分水闸、路下涵及斗门重建或新建等。可新增水田面积2 .2万亩,改善灌溉面积3.8万亩。 | 已委托设计部门编制可行研究报告编制完成后，马上报省水利厅审查批复。争取立项。 | 水务局 |
| 21 | 大鲜渠首改造工程 | 谋划 | 八浪乡 | 2018年 | 1800 | 1080 | 720 |  | 大鲜渠首拆除重建，除险加固后，渠首安全运行，确保防洪安全、供水安全。 | 可行研究报告已编制完毕，已报省水利厅，等待审查批复。争取立项。 | 水务局 |
| 22 | 青背水库除险加固 | 谋划 | 孟家岗镇 | 2018年 | 340 | 204 | 136 |  | 拆除重建溢洪道、维修输水洞和大坝加高培厚、护坡。 | 已列入市县水利发展“十三五”规划项目。 | 水务局 |
| 23 | 旱田节水灌溉项目 | 谋划 | 桦南县 | 2018年 | 1600 | 960 | 640 |  | 节水灌溉1.5万亩，打井75眼，井房75座，喷灌设备75台套。 | 已列入市县水利发展“十三五”规划项目。 | 水务局 |
| 24 | 闫家镇公平侵蚀沟水土流失治理工程 | 谋划 | 闫家镇 | 2018 | 303.13 | 303.13 |  |  | 治理水土流失面积2.26公顷，新建浆砌石谷坊24座、石笼谷坊31座、钢筋砼跌水11座、钢筋砼过水路面2座，营造沟边防护林5.82千米/2.33公顷、沟坡防护林3.57公顷、沟底防冲林0.75公顷，设砼桩刺铁丝围栏2.98千米、作业路4千米，削坡2.24万立方米。 | 实施方案已批复。 | 水务局 |
| 25 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 谋划 | 桦南镇、梨树乡、土龙山镇、孟家岗镇、驼腰子镇、石头河镇、明义乡、金沙乡、大八浪乡。 | 2019 | 1820.57 | 911 | 909.57 |  | 打井29眼、水净化10处、管网27处，每处工程都包含消毒设备改造。 | 该项目已列入市县水利发展“十三五”规划，争取纳入全省水利发展“十三五”规划。 | 水务局 |
| 26 | 向阳山水库除险加固工程(Ⅱ期） | 谋划 | 桦南镇向春村—向阳山水库 | 2019 | 3019.45 | 1811.67 | 1207 |  | 除险加固。坝基防渗、坝后公路，坝顶路面、坝顶照明设备，进库公路、八虎力桥、水土保持大型水库除除加固。 | 省水利水电勘测设计研究院编制编制了《程初步设计初充报告》，2003年11月，省水利厅将初步设计补充报告上报松辽委。 | 水务局 |
| 27 | 四大洼子涝区治理工程 | 谋划 | 土龙山镇 | 2019 | 7500 | 4500 | 3000 |  | 解决除涝面积15万亩。使15万亩低产田变成旱涝保收田，使粮食稳产、高产。 | 已列入两大平原项目，已委托设计部门编制可行研究报告编制完成后，马上报省水利厅审查批复。争取立项。 | 水务局 |
| 28 | 金沙灌区续建配套与节水改造工程 | 谋划 | 金沙乡 | 2019 | 2230 | 1338 | 892 |  | 本次规划设计灌溉面积为1.49万亩，规划将布置配套建筑物及井灌区等。渠道衬砌1条，长4公里。渠系建筑物28座，其中农道桥8座，分水闸13座，渡槽1座，涵洞4座，进水闸2座，塘坝1座。深井14座。 | 已委托设计部门编制可行研究报告编制完成后，马上报省水利厅审查批复。争取立项。 | 水务局 |
| 29 | 八一水库灌区配套与节水改造工程 | 谋划 | 大八浪乡 | 2019 | 1200 | 720 | 480 |  | 大鲜灌区节水改造与续建配套工程，规划灌溉面积6.95万亩。 | 已上报省厅待批 | 水务局 |
| 30 | 山洪沟治理工程 | 谋划 | 土龙山镇、金沙乡 | 2019 | 2600 | 1560 | 1040 |  | 采取护岸、堤防、河道疏浚,排水闸等措施。对桃园沟、丰收沟、颜家沟3条山洪沟进行治理。该项工程完成后，3条沟将得到综合治理，沟道行洪能力全面提高。可防护村屯12个，保护人口1.67万人，耕地13.68万亩。 | 目前按照省水利厅的部署，正在编制专项初步设计报告。 | 水务局 |
| 31 | 旱田节水灌溉项目 | 谋划 | 桦南县 | 2019 | 1600 | 960 | 640 |  | 节水灌溉1.5万亩，打井75眼，井房75座，喷灌设备75台套。 | 已列入市县水利发展“十三五”规划项目。 | 水务局 |
| 32 | 孟家岗镇黎明侵蚀沟水土流失治理工程 | 谋划 | 孟家岗镇 | 2019 | 334.69 | 334.69 |  |  | 治理水土流失面积8.76公顷，新建浆砌石谷坊26座、石笼谷坊49座、钢筋砼跌水9座、钢筋砼过水路面2座，营造沟边防护林7.21千米2.88公顷、沟坡防护林4.68公顷、沟底防冲林1.2公顷，设砼桩刺铁丝围栏3.7千米、作业路1.5千米，削坡2.96万立方米。 | 实施方案已批复。 | 水务局 |
| 33 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 谋划 | 桦南镇、梨树乡、土龙山镇、孟家岗镇、驼腰子镇、石头河子镇、金沙乡、大八浪乡、石头河林场、向阳林场、柳毛河林场、八浪林场、金沙林场、种畜场二、三、六分场 | 2020 | 1452.04 | 726.02 | 726.02 |  | 打井15眼、水净化6处、管网21处，每处工程都包含消毒设备改造。 | 该项目已列入市县水利发展“十三五”规划，争取纳入全省水利发展“十三五”规划。 | 水务局 |
| 34 | 共和水库除险加固工程 | 谋划 | 共和水库 | 2020 | 4200 | 2520 | 1680 |  | 除险加固，对原大坝进行原标准加固，增加1米高防浪墙，大坝迎水坡、背水坡导流沟拆除重建。大坝粘土心墙部位修建防渗墙等。本工程规模为Ⅲ等3级。中型水库除除加固。 | 已委托桦南县水利勘测设计队做了除险加固工程项目建议书。 | 水务局 |
| 35 | 引八济向工程项目 | 谋划 | 桦南县 | 2020 | 3500 | 3500 |  |  | 拦河闸一座、进水闸一座，输水管道20公里。 | 初设已通过省厅审查待批 | 水务局 |
| 36 | 城镇应急供水工程 | 谋划 | 桦南县 | 2020 | 3000 | 3000 |  |  | 向阳山水库取水口一处、输水管线长度18公里，加压泵站一座。 | 初设已通过省厅审查待批 | 水务局 |
| 37 | 孟家岗灌区配套与节水改造工程 | 谋划 | 孟家岗镇 | 2020 | 2149.5 | 1289.7 | 859.8 |  | 建提水泵站，并布置支、斗渠及配套建筑物等，干、支渠道进行清淤、整形，堤坝填筑。干渠渗透严重段衬砌。农道桥、渠首节制闸、支渠分水闸、路下涵及斗门重建或新建等。规划水闸24处，渡槽2处，泵站4处，农道桥10座，农涵40处，渠道衬砌28公里。 | 已委托设计部门编制可行研究报告编制完成后，马上报省水利厅审查批复。争取立项。 | 水务局 |
| 38 | 团结水库灌区续建配套与节水改造工程 | 谋划 | 明义乡 | 2020 | 1120 | 672 | 448 |  | 规划将原有干渠加长，并布置支、斗渠及配套建筑物等。渠道整治包括干渠2条，长8.70公里，支渠6条，长7.75公里，渠道衬砌1条，长2公里。排水沟道包括4条，长6.2公里。渠系建筑物38座，其中农道桥8座，分水闸9座，渡槽1座，涵洞7座，斗门10座，进水闸2座，拦河闸1座。 | 已委托设计部门编制可行研究报告编制完成后，马上报省水利厅审查批复。争取立项。 | 水务局 |
| 39 | 小八虎力河左岸治理工程 | 谋划 | 孟家岗镇 | 2020 | 1330 | 798 | 532 |  | 清淤长度4公里，新建堤防长度8.5公里，新建穿堤建筑物2座。 | 已列入市县水利发展“十三五”规划项目。 | 水务局 |
| 40 | 小八虎力河右岸治理工程 | 谋划 | 孟家岗镇 | 2020 | 1483 | 889.8 | 593.2 |  | 清淤长度5公里，新建堤防长度8.5公里，新建穿堤建筑物4座。 | 已列入市县水利发展“十三五”规划项目。 | 水务局 |
| 41 | 旱田节水灌溉项目 | 谋划 | 桦南县 | 2020 | 1600 | 960 | 640 |  | 节水灌溉1.5万亩，打井75眼，井房75座，喷灌设备75台套。 | 已列入市县水利发展“十三五”规划项目。 | 水务局 |
| 42 | 共和水库侵蚀沟水土流失治理工程 | 谋划 | 明义乡 | 2020 | 305.93 | 305.93 |  |  | 治理水土流失面积3.3公顷，新建浆砌石谷坊10座、石笼谷坊8座、钢筋砼跌水9座、钢筋砼过水路面2座，营造沟边防护林2.54千米/1.01公顷、沟坡防护林2.54公顷、沟底防冲林0.87公顷，设砼桩刺铁丝围栏1.3千米、作业路5.5千米，削坡10.54万立方米。 | 实施方案已编制完成。 | 水务局 |
| 43 | 寒虫沟水库项目 | 谋划 | 石头河子镇 | 2016-2018 | 52940.47 |  |  |  | 新建一座中型水库，设计洪水标准50年一遇，校核洪水标准1000年一遇。该工程建成后保护农田面积19.3万亩，保护村屯41个，人口5.16万人。 | 项目建议书已批复，进入可研阶段争取立项。 | 水务局 |
| 44 | 江河支流治理工程 | 开工 | 倭肯河沿岸 | 2014--2016 | 24660 |  |  |  | 倭肯河堤防长54.3公里、建筑物13座。 | 计划已批复 | 水务局 |
|  | （五）国土(13项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 共和灌区金沙乡.明义乡.土龙山镇三个乡镇土地整治项目 |  | 桦南县金沙乡.明义乡.土龙山镇 | 2016 | 3891.63 |  |  |  | 土地平整.道路工程.渠道工程 |  | 国土局 |
| 2 | 黑龙江土龙山镇四合村等三个村高标准基本农田建设项目 |  | 桦南县土龙山镇四合村 | 2016 | 4000 |  |  |  | 土地平整.道路工程.渠道工程 |  | 国土局 |
| 3 | 大八浪乡大鲜村高标准基本农田建设项目 |  | 桦南县大八浪乡大鲜村 | 2017 | 8300 |  |  |  | 土地平整.道路工程.渠道工程 |  | 国土局 |
| 4 | 土龙山镇长青村等五个村土地整治项目 |  | 桦南县土龙山镇长青村、前进村﹑战生村、新颜村横岱村 | 2018 | 8000 |  |  |  | 土地平整.道路工程.渠道工程 |  | 国土局 |
| 5 | 土龙山镇丰收村等三个村土地整治项目 |  | 桦南县土龙山镇丰收村、庆发村、新发村 | 2019 | 5000 |  |  |  | 土地平整.道路工程.渠道工程 |  | 国土局 |
| 6 | 土龙山镇大木岗村等五个村土地整治项目 |  | 桦南县土龙山镇大木岗村、复胜村、桃园村、新民村、新源村 | 2020 | 6000 |  |  |  | 土地平整.道路工程.渠道工程 |  | 国土局 |
| 7 | 孟家岗镇废弃铁矿山矿山地质环境治理项目 |  | 孟家岗镇 | 2016 | 1997 |  |  |  | 回填废弃采矿坑83550平方米 |  | 国土局 |
| 8 | 闫家小八浪村桃花沟泥石流地质灾害治理项目 |  | 闫家小八浪村 | 2016 | 770 |  |  |  | 护坡，清淤，恢复植被。0.64平方千米 |  | 国土局 |
| 9 | 石头河子煤矿，大理岩，砂金矿矿山地质环境治理项目 |  | 石头河子镇 | 2017 | 1100 |  |  |  | 清理尾矿煤渣，消坡，恢复植被360.67平方千米 |  | 国土局 |
| 10 | 土龙镇建筑用石材矿矿山地质环境治理项目 |  | 土龙镇 | 2017 | 980 |  |  |  | 清理尾煤渣，平整土地，回填，38.74平方千米 |  | 国土局 |
| 11 | 孟家岗镇平安村废弃矿坑矿山地质环境治理项目 |  | 孟家岗镇平安村 | 2018 | 900 |  |  |  | 平整回填。80822立方米 |  | 国土局 |
| 12 | 驼腰子砂金矿矿山地质环境重点治理区 |  | 驼腰子镇 | 2019 | 1100 |  |  |  | 回填，平整土地，恢复植被，复垦 |  | 国土局 |
| 13 | 二道沟—闫家镇矿山地质环境重点治理区 |  | 二道沟—闫家镇 | 2020 | 1200 |  |  |  | 清理尾煤渣，平整土地，削坡，加固，回填平整土地 |  | 国土局 |
|  | （六）扶贫(2项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 扶贫整村推进项目 | 储备 | 桦南县83个建档立卡贫困村 | 2016--2019 | 83000 |  |  |  | 在全县83个建档立卡贫困村做基础设施建设，包括村内水泥路硬化、路边沟、村内亮化、田间道路、桥涵等生产急需工程。 |  | 扶贫办 |
| 2 | 扶贫整村推进项目 | 储备 | 桦南县20个建档立卡贫困村 | 2016--2019 | 7000 |  |  |  | 在全县20个建档立卡贫困村建20个养殖基地，每个基地2万平方米，实现肉牛养殖1万头。 | 前期规划 | 扶贫办 |
|  | （七）以工代赈、移民(13项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桦南镇正南村村内路项目 | 新建 |  | 2016 | 169 | 140 | 29 |  | 建设3.5米宽四级白色路面4公里。路基土石方量4091立方米，水泥混凝土路面13914平方米，水泥稳定砂砾16300平方米。 |  | 发改局 |
| 2 | 桦南镇宏昌村村内路项目 | 新建 |  | 2016 | 148 | 123 | 25 |  | 建设3.5米宽四级白色路面3.5公里。路基土石方量4105立方米，水泥混凝土路面12189平方米，水泥稳定砂砾14278平方米。 |  | 发改局 |
| 3 | 大八浪乡南太平村村内路项目 | 新建 |  | 2016 | 148 | 123 | 25 |  | 建设3.5米宽四级白色路面3.5公里。路基土石方量4105立方米，水泥混凝土路面12189平方米，水泥稳定砂砾14278平方米。 |  | 发改局 |
| 4 | 大八浪乡齐心屯部至吉兴屯部公路项目 | 新建 |  | 2016 | 165 | 137 | 28 |  | 建设4.5米宽四级白色路面3公里。 |  | 发改局 |
| 5 | 农道桥建设项目 | 新建 |  | 2016 | 137 | 114 | 23 |  | 建设农道桥5座。 |  | 发改局 |
| 6 | 桦南镇民富村村内路项目 | 新建 |  | 2016 | 148 | 123 | 25 |  | 建设3.5米宽四级白色路面3.5公里。 |  | 发改局 |
| 7 | 土龙山镇村内路项目 | 新建 |  | 2016 | 338 | 280 | 58 |  | 建设3.5米宽四级白色路面8公里。路基土石方量8182立方米，水泥混凝土路面27834平方米，水泥稳定砂砾32600平方米。 |  | 发改局 |
| 8 | 2016年大中型水库移民后期扶持项目 | 新建 |  | 2016 | 709 | 709 |  |  | 饮水安全：自来水主管道2500米直径2寸，入户管道2000米直径1寸。人畜饮水井3眼，水房30平方米。通道路：村内路10公里，路面宽3.5米，太阳能路灯50基。田间工程：机耕路23公里，路面宽3米，砂石压实20cm,涵82座(直径60cm涵管，每处2节)。 |  | 发改局 |
| 9 | 2017年大中型水库移民后期扶持项目 | 新建 |  | 2017 | 712 | 712 |  |  | 饮水安全：自来水主管道2400米直径2寸，入户管道5600米直径1寸及净化设备。交通道路：村内路11.4公里，路面宽3.5米，石砌边沟15200延长米，太阳能路灯155基，主街路两侧农户门前盖板桥124座。 |  | 发改局 |
| 10 | 2018年大中型水库移民后期扶持项目 | 新建 |  | 2018 | 694 | 694 |  |  | 饮水安全：自来水主管道1100米直径2寸，入户管道2400米直径1寸。交通道路：村内路11.5公里，路面加宽3.5米，太阳能路灯110基。路边沟3000延长米（清理）。田间工程：机耕路15公里，路面宽3米，砂石压 实20cm,涵64座(直径60cm涵管，每处2节)。桥一座，涵管40cm、300节，60cm、100节。 |  | 发改局 |
| 11 | 2016年新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目 |  |  | 2016-2017 | 3750 | 3000 | 750 |  | 建设高产稳产粮田2.5万亩，增产550万斤。小型水源、灌排渠道、涵闸、机耕路、土地平整等。 |  | 发改局 |
| 12 | 2017年新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目 |  |  | 2017-2018 | 3750 | 3000 | 750 |  | 建设高产稳产粮田2.5万亩，增产550万斤。小型水源、灌排渠道、涵闸、机耕路、土地平整等。 |  | 发改局 |
| 13 | 2018年新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目 |  |  | 2018-2019 | 3750 | 3000 | 750 |  | 建设高产稳产粮田2.5万亩，增产550万斤。小型水源、灌排渠道、涵闸、机耕路、土地平整等。 |  | 发改局 |
| 二 | 城建项目(计84项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新兴路西段道路扩宽工程 | 谋划 | 新兴路西段 |  | 350 |  |  |  | 道路260米 | 已编入总体规划 | 规划局 |
| 2 | 胜利路西段新建工程 | 谋划 | 保卫路至苗圃路 |  | 310 |  |  |  | 道路520米 | 已编入总体规划 | 规划局 |
| 3 | 建材街东段新建工程 | 谋划 | 水泥南路至东环路 |  | 730 |  |  |  | 道路1080米 | 已编入总体规划 | 规划局 |
| 4 | 建材街西段新建工程 | 谋划 | 前进路至苗圃路 |  | 640 |  |  |  | 道路990米 | 已编入总体规划 | 规划局 |
| 5 | 友谊路西段新建工程 | 谋划 | 保卫路至苗圃路 |  | 510 |  |  |  | 道路790米 | 已编入总体规划 | 规划局 |
| 6 | 群兴路东段新建工程 | 谋划 | 前进路至铁西街 |  | 130 |  |  |  | 道路230米 | 已编入总体规划 | 规划局 |
| 7 | 建工路新建工程 | 谋划 | 西环路至铁西街 |  | 950 |  |  |  | 道路1460米 | 已编入总体规划 | 规划局 |
| 8 | 秀北路新建工程 | 谋划 | 前进路至双果路 |  | 240 |  |  |  | 道路370米 | 已编入总体规划 | 规划局 |
| 9 | 隆胜路新建工程 | 谋划 | 前进路至苗圃路 |  | 950 |  |  |  | 道路1470米 | 已编入总体规划 | 规划局 |
| 10 | 苗圃路南段新建工程 | 谋划 | 友谊路至建工路 |  | 170 |  |  |  | 道路260米 | 已编入总体规划 | 规划局 |
| 11 | 苗圃路北段新建工程 | 谋划 | 胜利路至前进路 |  | 1500 |  |  |  | 道路2350米 | 已编入总体规划 | 规划局 |
| 12 | 保卫路南段新建工程 | 谋划 | 群兴路至南环路 |  | 580 |  |  |  | 道路900米 | 已编入总体规划 | 规划局 |
| 13 | 保卫路北段新建工程 | 谋划 | 胜利路至前进路 |  | 1430 |  |  |  | 道路2200米 | 已编入总体规划 | 规划局 |
| 14 | 铁西街北段新建工程 | 谋划 | 胜利路至沿河路 |  | 1900 |  |  |  | 道路2940米 | 已编入总体规划 | 规划局 |
| 15 | 桦石路新建工程 | 谋划 | 铁东路至东环路 |  | 260 |  |  |  | 道路400米 | 已编入总体规划 | 规划局 |
| 16 | 铁东路新建工程 | 谋划 | 建材街至文教路 |  | 960 |  |  |  | 道路1480米 | 已编入总体规划 | 规划局 |
| 17 | 西环路新建工程 | 谋划 | 皮革南路至沿河路 |  | 2600 |  |  |  | 道路4000米 | 已编入总体规划 | 规划局 |
| 18 | 沿河路新建工程 | 谋划 | 西环路至铁西街 |  | 2340 |  |  |  | 道路3600米 | 已编入总体规划 | 规划局 |
| 19 | 环城南路立交桥 | 谋划 | 桦南县环城南路与铁西街交叉口 | 2016-2020 | 11200 |  |  |  | 起点环城南路东段，在环城南路与铁西路交叉口处道路取直直接上跨牡佳铁路，线路全长400m。 | 前期规划 | 住建局 |
| 20 | 城市地下综合管廊项目 | 谋划 | 交通路、苗圃路、铁西街、前进路、新兴路等五条道路 | 2016-2020 | 30000 |  |  |  | 建设交通路、苗圃路、铁西街、前进路、新兴路等5条地下管廊全长共11km，建设宽3.4m，高2.75m地下管廊 |  | 住建局 |
| 21 | 站前广场改造工程 | 改造 | 火车站前 | 2016 | 500 |  | 500 |  | 站前广场水泥硬化改造4000m2，雕塑1座 | 2016年3月设计，5月份开工 | 住建局 |
| 22 | 西湖南段暗渠延伸工程 | 新建 | 桦西湖南 | 2016 | 650 |  | 650 |  | 长580m，4*6m钢筋混凝土暗渠，30*30*2m钢筋混凝沉泥池1座 | 2016年3月设计，5月份开工 | 住建局 |
| 23 | 铁西街路面改造工程 | 改造 | 米厂专用线-友谊路 | 2016 | 600 |  | 600 |  | 沥青罩面面积30000m2 | 2016年3月设计，6月份开工 | 住建局 |
| 24 | 健康路路面改造工程 | 改造 | 育才街-群星路 | 2016 | 450 |  | 450 |  | 沥青罩面面积20000m2 | 2016年3月设计，6月份开工 | 住建局 |
| 25 | 育才街路面改造工程 | 改造 | 苗圃路-前进路 | 2016 | 400 |  | 400 |  | 沥青罩面面积15000m2 | 2016年3月设计，6月份开工 | 住建局 |
| 26 | 文林街路面改造工程 | 改造 | 新兴路-交通路 | 2016 | 220 |  | 220 |  | 沥青罩面面积8000m2 | 2016年3月设计，6月份开工 | 住建局 |
| 27 | 双果路路面改造工程 | 改造 | 新建街-新兴路 | 2016 | 50 |  | 50 |  | 沥青罩面面积2000m2 | 2016年3月设计，6月份开工 | 住建局 |
| 28 | 振华街、兴华街、文华街路面改造工程 | 改造 |  | 2016 | 140 |  | 140 |  | 沥青罩面面积5000m2 | 2016年3月设计，6月份开工 | 住建局 |
| 29 | 文教路路面改造工程 | 改造 | 铁西街-苗圃路 | 2016 | 670 |  | 670 |  | 沥青罩面面积30000m2 | 2016年3月设计，6月份开工 | 住建局 |
| 30 | 亿丰北路新建道路工程 | 新建 | 前进路以西 | 2016 | 150 |  | 150 |  | 新建道路面积4000m2 | 2016年3月设计，6月份开工 | 住建局 |
| 31 | 市场街东端新建道路工程 | 新建 | 新华街-铁西街 | 2016 | 90 |  | 90 |  | 新建道路面积1900m2 | 2016年3月设计，6月份开工 | 住建局 |
| 32 | 前进路景观灯改造工程 | 改造 | 前进路 | 2016 | 150 |  | 150 |  | 改造路灯102基 | 2016年 | 住建局 |
| 33 | 物资西路新建路灯工程 | 新建 | 物资西路 | 2016 | 10 |  | 10 |  | 新安装路灯10基 | 2016年 | 住建局 |
| 34 | 桦石线新建路灯工程 | 新建 | 桦石线 | 2016 | 40 |  | 40 |  | 新建路灯40基 | 2016年 | 住建局 |
| 35 | 全县路灯维修养护工程 |  |  | 2016 | 100 |  | 100 |  |  | 2016年 | 住建局 |
| 36 | 新兴路新建立交桥 | 新建 | 新兴路东段 | 2016-2018 | 12000 |  | 12000 |  | 全长800m | 2016年设计，2018年完工 | 住建局 |
| 37 | 道路新建改造及配套工程(10条) |  | 城区主次干道 | 2017 | 5000 |  | 5000 |  | 新建及改造面积120000m2，边石、人行道板及路灯工程 | 2017年3月份设计，2017年10竣工 | 住建局 |
| 38 | 北外环新建道路工程 | 新建 | 新公安局-皮革中路 | 2018-2019 | 7500 |  | 7500 |  | 全长4km，面积48000m2 | 2018年3月份设计，2019年10竣工 | 住建局 |
| 39 | 道路新建改造及配套工程(10条) |  | 城区主次干道 | 2018 | 6000 |  | 6000 |  | 新建及改造面积130000m2，边石、人行道板及路灯工程 | 2018年3月份设计，2018年10竣工 | 住建局 |
| 40 | 道路新建改造及配套工程(10条) |  | 城区主次干道 | 2019 | 5500 |  | 5500 |  | 新建及改造面积125000m2，边石、人行道板及路灯工程 | 2019年3月份设计，2019年10竣工 | 住建局 |
| 41 | 道路新建改造及配套工程(10条) |  | 城区主次干道 | 2020 | 6000 |  | 6000 |  | 新建及改造面积130000m2，边石、人行道板及路灯工程 | 2020年3月份设计，2020年10竣工 | 住建局 |
| 42 | 亿丰商贸城内新建排水工程 | 新建 | 前进路以西 | 2016 | 180 | 180 |  |  | 新建DN1000管道1000m，DN800管道800m | 2016年3月设计，6月份开工 | 住建局 |
| 43 | 保卫路北段新建排水工程 | 新建 | 胜利街-亿丰北路 | 2016 | 100 | 100 |  |  | 新建DN1000管道1000m | 2016年3月设计，6月份开工 | 住建局 |
| 44 | 市场街东段新建及新华街排水改造工程 | 新建、改造 | 市场街东段 | 2016 | 80 | 80 |  |  | 新建DN800管道650m | 2016年3月设计，6月份开工 | 住建局 |
| 45 | 友谊路西段新建排水工程 | 新建 | 体育场西路东 | 2016 | 60 | 60 |  |  | 新建DN600管道700m | 2016年3月设计，6月份开工 | 住建局 |
| 46 | 苗圃南段新建雨水工程 | 新建 | 苗圃路南 | 2016 | 70 | 70 |  |  | 新建DN800雨水管道700m | 2016年3月设计，6月份开工 | 住建局 |
| 47 | 城西泵站前管道改造工程 | 改造 | 皮革城北 | 2016 | 70 | 70 |  |  | 新建DN800管道650m | 2016年3月设计，6月份开工 | 住建局 |
| 48 | 城东泵站压力管道改造工程 | 改造 |  | 2016 | 150 | 150 |  |  | 压力管道DN500,1000米 | 2016年3月设计，6月份开工 | 住建局 |
| 49 | 城市排水管网综合普查 |  |  | 2016 | 50 |  | 50 |  |  | 2016 | 住建局 |
| 50 | 砼道路改造配套主次干道雨水管道改造工程 | 改造 | 城区主次干道 | 2016 | 150 | 150 |  |  | 更换DN400雨水管道2200m，雨水井440座 | 2016 | 住建局 |
| 51 | 铁东污水管道引入城东泵站工程 | 新建 | 铁东区过铁 | 2017 | 500 | 500 |  |  | DN800管道3000m | 2017 | 住建局 |
| 52 | 砼道路改造配套主次干道雨水管道改造工程 | 改造 | 城区主次干道 | 2017 | 120 | 120 |  |  | 更换DN400雨水管道2000m，雨水井400座 | 2017 | 住建局 |
| 53 | 苗圃路新建雨水管道工程 | 新建 | 苗圃路 | 2017-2018 | 850 | 850 |  |  | DN1500管道3000m，DN1000管道2200m | 2017-2018 | 住建局 |
| 54 | 主次干道新建雨水管道 | 新建 | 城区主次干道 | 2017 | 200 | 200 |  |  | DN600管道2000m | 2017 | 住建局 |
| 55 | 前进路新建地下管廊 | 新建 | 干渠南-南岗 | 2017-2019 | 5000 | 5000 |  |  | 地下管廊长3km | 2017-2019 | 住建局 |
| 56 | 前进路新建雨水管道 | 新建 | 干渠北-八虎力河 | 2018-2019 | 700 | 700 |  |  | DN2000管道2300m | 2018-2019 | 住建局 |
| 57 | 砼道路改造配套主次干道雨水管道改造工程 | 改造 | 城区主次干道 | 2018 | 150 | 150 |  |  | 更换DN400雨水管道2200m，雨水井440座 | 2018 | 住建局 |
| 58 | 主次干道新建雨水管道 | 新建 | 城区主次干道 | 2018 | 200 | 200 |  |  | DN600管道2000m | 2018 | 住建局 |
| 59 | 老街里红旗路新建雨水管道 | 新建 | 红旗路 | 2019-2020 | 500 | 500 |  |  | DN1000管道5000m | 2019-2020 | 住建局 |
| 60 | 砼道路改造配套主次干道雨水管道改造工程 | 改造 | 城区主次干道 | 2019 | 220 | 220 |  |  | 更换DN400雨水管道2200m，雨水井500座 | 2019 | 住建局 |
| 61 | 主次干道新建雨水管道 | 新建 | 城区主次干道 | 2019 | 240 | 240 |  |  | DN600管道2400m | 2019 | 住建局 |
| 62 | 前进路南段新建雨水管道 | 新建 | 南岗-南外环 | 2020 | 200 | 200 |  |  | DN1000管道1500m | 2020 | 住建局 |
| 63 | 砼道路改造配套主次干道雨水管道改造工程 | 改造 | 城区主次干道 | 2020 | 250 | 250 |  |  | 更换DN400雨水管道2500m，雨水井500座 | 2020 | 住建局 |
| 64 | 主次干道新建雨水管道 | 新建 | 城区主次干道 | 2020 | 260 | 260 |  |  | DN600管道2600m | 2020 | 住建局 |
| 65 | 新建公共自行车站点 |  | 城区 | 2017-2018 | 500 |  | 500 |  | 新建公共自行车站点20处 | 2017年-2018年 | 住建局 |
| 66 | 东外环路新建道路工程 | 新建 | 桦森路路口-北环路 | 2019-2020 | 6500 |  | 6500 |  | 全长2.7km，面积32400m2 | 2019年3月份设计，2020年10竣工 | 住建局 |
| 67 | 东环路新建过铁立交桥 | 新建 |  | 2018-2020 | 7000 |  | 7000 |  | 全长500m | 2018年3月份设计，2020年10竣工 | 住建局 |
| 68 | 外环路过鹤大高速立交桥 | 谋划 | 南外环路向西延伸至老街里 | 2016-2020 | 7800 |  |  |  | 起点为新兴路西，向西延伸横跨鹤大高速，与老街里相通，线路主长320米。 |  | 住建局 |
| 69 | 新建过街天桥 | 新建 | 城区主次干道 | 2020 | 600 |  | 600 |  | 新建过街天桥6座 | 2019年-2020年 | 住建局 |
| 70 | 西环路带状游园绿化工程 | 施工前准备中 | 西环路北段两侧 | 2015-2016 | 960 |  |  |  | 园林小品、硬质铺装、景观长廊、乔灌木、草坪、花卉栽植，总面积6公顷 | 招投标工作已结束 | 住建局 |
| 71 | 向阳山灌区湿地公园、沿岸景观带 | 谋划 | 北环路西段 | 2017 | 9400 |  |  |  | 木栈道、水上凉亭、园林小品、乔灌木、草坪种植等，总面积93.8公顷 | 谋划中 | 住建局 |
| 72 | 东环路湿地公园工程 | 谋划 | 北方水泥厂道口 | 2018 | 1200 |  |  |  | 木栈道、水上凉亭、甬路铺装、园林小品、乔灌木、草坪种植等，总面积8公顷 | 谋划中 | 住建局 |
| 73 | 高速路西侧湿地公园 | 谋划 | 学府路立交桥南侧 | 2019 | 6900 |  |  |  | 木栈道、水上凉亭、甬路铺装、园林小品、乔灌木、草坪种植等，总面积45.9公顷 | 谋划中 | 住建局 |
| 74 | 八虎力河沿岸景观带 | 谋划 | 园区八虎力桥南侧 | 2020 | 1800 |  |  |  | 木栈道、水上凉亭、甬路铺装、园林小品、乔灌木草坪种植等，总面积12公顷 | 谋划中 | 住建局 |
| 75 | 新月家园A区棚户区改造 | 储备 | 七完东侧、建材路南侧、水泥南路西侧 | 2016-2017 | 30250 |  |  |  | 建设1380套回迁安置房，12.1万㎡ | 前期准备 | 房产局 |
| 76 | 新月家园B区棚户区改造 | 储备 | 建材路北侧、御景豪庭东侧、热电路南侧 | 2016-2017 | 21800 |  |  |  | 建设996套回迁安置房，8.72万㎡ | 前期准备 | 房产局 |
| 77 | 福顺家园棚户区改造 | 储备 | 健康路东、保卫路西、文教路南、交通路北 | 2016 | 6198 |  |  |  | 建设470套回迁安置房，3.35万㎡ | 前期准备 | 房产局 |
| 78 | 隆吉二期F栋棚户区改造 | 储备 | 隆吉二期院内 | 2016 | 1850 |  |  |  | 危房改造 108户，0.74万㎡ | 前期准备 | 房产局 |
| 79 | 湖景花园东侧、宜福嘉苑北侧棚户区改造 | 谋划 | 湖景花园东侧、宜福嘉苑北侧 | 2017-2018 | 6625 |  |  |  | 建设280套回迁安置房，2.65万㎡ |  | 房产局 |
| 80 | 群星家园南、体育场西、苗圃路东棚户区改造 | 谋划 | 群星家园南、体育场西、苗圃路东 | 2017-2018 | 9300 |  |  |  | 建设445套回迁安置房，3.72万㎡ |  | 房产局 |
| 81 | 群星家园西、交通路南、苗圃路东棚户区改造 | 谋划 | 群星家园西、交通路南、苗圃路东 | 2017-2018 | 7500 |  |  |  | 建设360套回迁安置房，3万㎡ |  | 房产局 |
| 82 | 交通路南、苗圃路西棚户区改造 | 谋划 | 交通路南、苗圃路西 | 2017-2018 | 11100 |  |  |  | 建设510套回迁安置房，3.7万㎡ |  | 房产局 |
| 83 | 桦兴路南段西侧、老一建公司南侧、环城公路北侧棚户区改造 | 谋划 | 桦兴路南段西侧、老一建公司南侧、环城公路北侧 | 2017-2018 | 2625 |  |  |  | 建设73套回迁安置房，1.05万㎡ |  | 房产局 |
| 84 | 南苑新城棚户区改造 | 谋划 | 六小南侧、前进路西、友谊路南北两侧 | 2018--2019 | 33800 |  |  |  | 建设1202套回迁安置房，13.52万㎡ |  | 房产局 |
| 三 | 交通(计267项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桃源桥危桥改造项目 | 开工改建 | 桦南县 | 2016 | 300 | 300 |  |  | 桥 | 招标完成 | 交通局 |
| 2 | 依饶公路涵洞维修项目 | 开工改建 | 桦南县 | 2016 | 85 | 85 |  |  | 涵 | 招标完成 | 交通局 |
| 3 | 省道依饶公路依桦界至桦南段改扩建工程项目 | 开工改建 | 桦南县 | 2016 | 13429 | 6619 | 6810 |  | 37.82公里路基、路面、桥梁、平面交叉、绿化、交通工程 | 招标完成 | 交通局 |
| 4 | 省道同江至汪清公路桦双界至桦南段项目 | 储备改建 | 桦南县 | 2018-2019 | 27600 | 16100 | 11500 |  | 46公里路基、路面、桥梁、平面交叉、绿化、交通工程 |  | 交通局 |
| 5 | 同江至汪清（桦南县至桦勃界）公路项目 | 储备改建 | 桦南县 | 2019-2020 | 28500 | 16625 | 11875 |  | 47.5公里路基、路面、桥梁、平面交叉、绿化、交通工程 |  | 交通局 |
| 6 | 鹤大线大修项目 | 储备改建 | 桦南县 | 2016-2017 | 34508 | 30195 | 4314 |  | 86.27公里路面 |  | 交通局 |
| 7 | 佳木斯-桦南公路国省道升级改造项目 | 储备改建 | 桦南县 | 2018-2019 | 10633 |  |  |  | 27公里路基、路面、桥梁、平面交叉、绿化、交通工程 |  | 交通局 |
| 8 | 依饶公路更换破碎板项目 | 储备改建 | 桦南县 | 2017-2018 | 1060 |  |  |  | 15公里路面 |  | 交通局 |
| 9 | 客运总站项目 | 开工新建 | 桦南县 | 2016 | 3700 | 1500 | 2200 |  | 项目占地面积40329平方米，建设候车大厅、停车场、办公用房等，属国家二级站，省一级站。 | 可研、初设完成 | 交通局 |
| 10 | 黑龙江省佳木斯市新建桦南县客运站停靠站项目 | 谋划新建 | 桦南县 | 2016-2017 | 150 |  |  |  | 总占地面积300平方米，下设五个停靠站，单个站房面积60平方米，作为停靠站办公用房 |  | 交通局 |
| 11 | 客运总站物流项目 | 谋划新建 | 桦南县 | 2016-2017 | 500 |  |  |  | 物流用房及仓库500平方米 |  | 交通局 |
| 12 | 城市停车场项目 | 储备新建 | 桦南县 | 2016-2017 | 11600 |  |  |  | 一共5个停车场，共计25000平方米 |  | 交通局 |
| 13 | 192个停靠站点项目 | 储备新建 | 桦南县 | 2016-2017 | 1152 |  |  |  | 占地面积1920平方米 |  | 交通局 |
| 14 | 客运监控平台项目 | 储备新建 | 桦南县 | 2016-2017 | 20 |  |  |  | 70平方米 |  | 交通局 |
| 15 | 货运枢纽（鸿洋物流）项目 | 储备新建 | 桦南县 | 2016-2017 | 2932 |  |  |  | 附属设施建设 |  | 交通局 |
| 16 | 乡镇货运站（9个）项目 | 储备新建 | 桦南县 | 2016-2017 | 1350 |  |  |  | 占地面积18000平方米 |  | 交通局 |
| 17 | 隆胜至八虎力段国道升级项目 | 储备改建 | 桦南县 | 2016-2017 | 6650 |  |  |  | 19公里路基、路面、桥梁、平面交叉、绿化、交通工程 |  | 交通局 |
| 18 | 国省道升级孟家岗至七星峰林场项目 | 储备改建 | 桦南县 | 2016-2017 | 12250 |  |  |  | 35公里路基、路面、桥梁、平面交叉、绿化、交通工程 |  | 交通局 |
|  | (一)路网改善(21项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桦南－林口 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 9495.8 | 4747.9 | 4747.9 |  | 对原有公路进行改建47.479公里 |  | 交通局 |
| 2 | 桦南－石头河 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 3650 | 1825 | 1825 |  | 对原有公路进行改建18.25公里 |  | 交通局 |
| 3 | 红城－永红 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 3004 | 1502 | 1502 |  | 对原有公路进行改建15.02公里 |  | 交通局 |
| 4 | 闫家－佳七公路 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 1316.2 | 658.1 | 658.1 |  | 对原有公路进行改建6.581公里 |  | 交通局 |
| 5 | 桦南－庆发 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 9520.2 | 4760.1 | 4760.1 |  | 对原有公路进行改建47.461公里 |  | 交通局 |
| 6 | 曙光－愚公 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 4526.6 | 2263.3 | 2263.3 |  | 对原有公路进行改建22.633公里 |  | 交通局 |
| 7 | 共和叉道－双兴 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 1835.2 | 917.6 | 917.6 |  | 对原有公路进行改建9.176公里 |  | 交通局 |
| 8 | 光明环线 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 187.8 | 93.9 | 93.9 |  | 对原有公路进行改建9.39公里 |  | 交通局 |
| 9 | 小张家－土龙山 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 9781.4 | 4890.7 | 4890.7 |  | 对原有公路进行改建48.907公里 |  | 交通局 |
| 10 | 幸福－七道沟 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 4379.4 | 2189.7 | 2189.7 |  | 对原有公路进行改建21.897公里 |  | 交通局 |
| 11 | 新生－土龙 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 3706.8 | 1853.4 | 1853.4 |  | 对原有公路进行改建18.534公里 |  | 交通局 |
| 12 | 佳木斯－桦南 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 5314.8 | 2657.4 | 2657.4 |  | 对原有公路进行改建26.574公里 |  | 交通局 |
| 13 | 柳毛河－孟家岗 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 6649.8 | 3324.9 | 3324.9 |  | 对原有公路进行改建33.249公里 |  | 交通局 |
| 14 | 大八浪－鹿山 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 5419.4 | 2709.7 | 2709.7 |  | 对原有公路进行改建27.097公里 |  | 交通局 |
| 15 | 四方台－平安 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 2068 | 1034 | 1034 |  | 对原有公路进行改建10.34公里 |  | 交通局 |
| 16 | 四合－前进 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 2697.6 | 1348.8 | 1348.8 |  | 对原有公路进行改建13.488公里 |  | 交通局 |
| 17 | 大张家－老街基 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 2781 | 1390.5 | 1390.5 |  | 对原有公路进行改建13.905公里 |  | 交通局 |
| 18 | 梨树－永远 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 1764.2 | 882.1 | 882.1 |  | 对原有公路进行改建8.821公里 |  | 交通局 |
| 19 | 富贵－青山 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 2123.8 | 1061.9 | 1061.9 |  | 对原有公路进行改建10.619公里 |  | 交通局 |
| 20 | 德荣－双鸭子 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 4097.8 | 2048.9 | 2048.9 |  | 对原有公路进行改建20.489公里 |  | 交通局 |
| 21 | 北柳村－山春村 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 1936.6 | 968.3 | 968.3 |  | 对原有公路进行改建9.683公里 |  | 交通局 |
|  | (二)安保工程(8项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桦南—庆发 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 571.4 | 285.7 | 285.7 |  | 进行安全改造升级47.612公里 |  | 交通局 |
| 2 | 佳木斯—桦南 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 319 | 159.5 | 159.5 |  | 进行安全改造升级26.547公里 |  | 交通局 |
| 3 | 曙光—愚公 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 236.4 | 118.2 | 118.2 |  | 进行安全改造升级19.697公里 |  | 交通局 |
| 4 | 小张家—土龙山 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 586.8 | 293.4 | 293.4 |  | 进行安全改造升级50.994公里 |  | 交通局 |
| 5 | 柳毛河—孟家岗 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 399 | 199.5 | 199.5 |  | 进行安全改造升级33.261公里 |  | 交通局 |
| 6 | 共和叉道—双兴 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 110.1 | 55.06 | 55.06 |  | 进行安全改造升级9.179公里 |  | 交通局 |
| 7 | 幸福—七道沟 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 262.8 | 131.4 | 131.4 |  | 进行安全改造升级21.906公里 |  | 交通局 |
| 8 | 德荣—双鸭子 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 258.6 | 129.3 | 129.3 |  | 进行安全改造升级21.544公里 |  | 交通局 |
|  | （三）错车道工程(85项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金山村—前康家 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 99.04 | 49.52 | 49.52 |  | 村级公路错车道工程建设4.952公里 |  | 交通局 |
| 2 | 金山村—前康家 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 24.76 | 12.38 | 12.38 |  | 村级公路错车道工程建设1.238公里 |  | 交通局 |
| 3 | 林家—新立 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 108.64 | 54.32 | 54.32 |  | 村级公路错车道工程建设5.432公里 |  | 交通局 |
| 4 | 桦石公路—八一村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 47.66 | 23.83 | 23.83 |  | 村级公路错车道工程建设2.383公里 |  | 交通局 |
| 5 | 幸七公路—宏庆 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 54.02 | 27.01 | 27.01 |  | 村级公路错车道工程建设2.701公里 |  | 交通局 |
| 6 | 腰营子村—南山 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 37.2 | 18.6 | 18.6 |  | 村级公路错车道工程建设1.86公里 |  | 交通局 |
| 7 | 腰营子村—南山 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 15.76 | 7.88 | 7.88 |  | 村级公路错车道工程建设0.788公里 |  | 交通局 |
| 8 | 精勤村—新源村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 131.8 | 65.9 | 65.9 |  | 村级公路错车道工程建设6.596公里 |  | 交通局 |
| 9 | 合力村—东岗 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 70.16 | 35.08 | 35.08 |  | 村级公路错车道工程建设3.508公里 |  | 交通局 |
| 10 | 小土公路—振山村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 86.02 | 43.01 | 43.01 |  | 村级公路错车道工程建设4.301公里 |  | 交通局 |
| 11 | 三王村—凤岐村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 65.56 | 32.78 | 32.78 |  | 村级公路错车道工程建设3.278公里 |  | 交通局 |
| 12 | 孟明公路—富裕 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 82.7 | 41.35 | 41.35 |  | 村级公路错车道工程建设4.135公里 |  | 交通局 |
| 13 | 兴安—富强 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 71.58 | 35.79 | 35.79 |  | 村级公路错车道工程建设3.579公里 |  | 交通局 |
| 14 | 兴安—富强 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 85.7 | 42.85 | 42.85 |  | 村级公路错车道工程建设4.285公里 |  | 交通局 |
| 15 | 功兴村—功胜 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 42 | 21 | 21 |  | 村级公路错车道工程建设2.1公里 |  | 交通局 |
| 16 | 永庆—前中心 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 72 | 36 | 36 |  | 村级公路错车道工程建设3.6公里 |  | 交通局 |
| 17 | 群富—群合 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 34.9 | 17.45 | 17.45 |  | 村级公路错车道工程建设1.745公里 |  | 交通局 |
| 18 | 群富—群合 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 29.04 | 14.52 | 14.52 |  | 村级公路错车道工程建设1.452公里 |  | 交通局 |
| 19 | 公心集村—荣安村 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 24.56 | 12.28 | 12.28 |  | 村级公路错车道工程建设1.228公里 |  | 交通局 |
| 20 | 公心集村—红旗 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 96.02 | 48.01 | 48.01 |  | 村级公路错车道工程建设4.801公里 |  | 交通局 |
| 21 | 公心集村—公平村 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 61.96 | 30.98 | 30.98 |  | 村级公路错车道工程建设3.098公里 |  | 交通局 |
| 22 | 宏伟村—文明 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 15.38 | 7.69 | 7.69 |  | 村级公路错车道工程建设0.769公里 |  | 交通局 |
| 23 | 大吴家村—小吴家 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 51.38 | 25.69 | 25.69 |  | 村级公路错车道工程建设2.569公里 |  | 交通局 |
| 24 | 桦林公路—小后岗 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 44.9 | 22.45 | 22.45 |  | 村级公路错车道工程建设2.245公里 |  | 交通局 |
| 25 | 桦林公路—北安村 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 41.98 | 20.99 | 20.99 |  | 村级公路错车道工程建设2.099公里 |  | 交通局 |
| 26 | 桦林公路—永久村 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 35.02 | 17.51 | 17.51 |  | 村级公路错车道工程建设1.751公里 |  | 交通局 |
| 27 | 民主村—红升村 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 67.2 | 33.6 | 33.6 |  | 村级公路错车道工程建设3.36公里 |  | 交通局 |
| 28 | 民主村—利民 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 109.42 | 54.71 | 54.71 |  | 村级公路错车道工程建设5.471公里 |  | 交通局 |
| 29 | 红光村—前历家 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 80.84 | 40.42 | 40.42 |  | 村级公路错车道工程建设4.042公里 |  | 交通局 |
| 30 | 桦庆公路—南大村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 58.98 | 29.49 | 29.49 |  | 村级公路错车道工程建设2.949公里 |  | 交通局 |
| 31 | 双龙河村—北双龙河 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 30.72 | 15.36 | 15.36 |  | 村级公路错车道工程建设1.536公里 |  | 交通局 |
| 32 | 双龙河村—北双龙河 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 18.96 | 9.48 | 9.48 |  | 村级公路错车道工程建设0.948公里 |  | 交通局 |
| 33 | 油房村—北合发村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 34.44 | 17.22 | 17.22 |  | 村级公路错车道工程建设1.722公里 |  | 交通局 |
| 34 | 油房村—北合发村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 19.5 | 9.75 | 9.75 |  | 村级公路错车道工程建设0.975公里 |  | 交通局 |
| 35 | 叉双公路—头道岗 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 42.16 | 21.08 | 21.08 |  | 村级公路错车道工程建设2.108公里 |  | 交通局 |
| 36 | 红永公路—合发 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 43.72 | 21.86 | 21.86 |  | 村级公路错车道工程建设2.186公里 |  | 交通局 |
| 37 | 五分村—新丰 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 46 | 23 | 23 |  | 村级公路错车道工程建设2.3公里 |  | 交通局 |
| 38 | 明义村—东明 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 59.66 | 29.83 | 29.83 |  | 村级公路错车道工程建设2.983公里 |  | 交通局 |
| 39 | 桦林公路—新富村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 40.14 | 20.07 | 20.07 |  | 村级公路错车道工程建设2.007公里 |  | 交通局 |
| 40 | 齐心村—振强 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 43.66 | 21.83 | 21.83 |  | 村级公路错车道工程建设2.183公里 |  | 交通局 |
| 41 | 湖南营村—五一村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 11.4 | 5.7 | 5.7 |  | 村级公路错车道工程建设0.57公里 |  | 交通局 |
| 42 | 湖南营村—五一村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 28.26 | 14.13 | 14.13 |  | 村级公路错车道工程建设1.413公里 |  | 交通局 |
| 43 | 梨树村—新林 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 83.46 | 41.73 | 41.73 |  | 村级公路错车道工程建设4.173公里 |  | 交通局 |
| 44 | 依饶公路—福安村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 62.12 | 31.06 | 31.06 |  | 村级公路错车道工程建设3.106公里 |  | 交通局 |
| 45 | 正东村—镇丰 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 60.58 | 30.29 | 30.29 |  | 村级公路错车道工程建设3.029公里 |  | 交通局 |
| 46 | 红南公路—北大村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 43.36 | 21.68 | 21.68 |  | 村级公路错车道工程建设2.168公里 |  | 交通局 |
| 47 | 红南公路—北大村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 14.84 | 7.42 | 7.42 |  | 村级公路错车道工程建设0.742公里 |  | 交通局 |
| 48 | 八虎力村—西平村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 97.56 | 48.78 | 48.78 |  | 村级公路错车道工程建设4.878公里 |  | 交通局 |
| 49 | 八虎力村—西平村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 54.82 | 27.41 | 27.41 |  | 村级公路错车道工程建设2.741公里 |  | 交通局 |
| 50 | 三合村—清茶村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 48 | 24 | 24 |  | 村级公路错车道工程建设2.4公里 |  | 交通局 |
| 51 | 桦石公路—向阳村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 40.26 | 20.13 | 20.13 |  | 村级公路错车道工程建设2.013公里 |  | 交通局 |
| 52 | 佳七公路—正北村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 28.72 | 14.36 | 14.36 |  | 村级公路错车道工程建设1.436公里 |  | 交通局 |
| 53 | 中建公路—太安村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 99.62 | 49.81 | 49.81 |  | 村级公路错车道工程建设4.981公里 |  | 交通局 |
| 54 | 大八浪乡—检草沟村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 26.64 | 13.32 | 13.32 |  | 村级公路错车道工程建设1.332公里 |  | 交通局 |
| 55 | 佳七公路—大鲜村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 20.84 | 10.42 | 10.42 |  | 村级公路错车道工程建设1.042公里 |  | 交通局 |
| 56 | 依饶公路—老林业检查站 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 13.14 | 6.57 | 6.57 |  | 村级公路错车道工程建设0.657公里 |  | 交通局 |
| 57 | 富青公路—民富村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 22.38 | 11.19 | 11.19 |  | 村级公路错车道工程建设1.119公里 |  | 交通局 |
| 58 | 幸福村—双合村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 9.8 | 4.9 | 4.9 |  | 村级公路错车道工程建设0.49公里 |  | 交通局 |
| 59 | 依饶公路—永发村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 46.64 | 23.32 | 23.32 |  | 村级公路错车道工程建设2.332公里 |  | 交通局 |
| 60 | 振山村—龙山 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 13.98 | 6.99 | 6.99 |  | 村级公路错车道工程建设0.699公里 |  | 交通局 |
| 61 | 新华村—永胜村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 27.58 | 13.79 | 13.79 |  | 村级公路错车道工程建设1.379公里 |  | 交通局 |
| 62 | 佳桦公路—东胜村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 24.92 | 12.46 | 12.46 |  | 村级公路错车道工程建设1.246公里 |  | 交通局 |
| 63 | 佳桦公路—东胜村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 46.02 | 23.01 | 23.01 |  | 村级公路错车道工程建设2.301公里 |  | 交通局 |
| 64 | 佳桦公路—先进村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 27.12 | 13.56 | 13.56 |  | 村级公路错车道工程建设1.356公里 |  | 交通局 |
| 65 | 孟家岗镇—平安村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 20.8 | 10.4 | 10.4 |  | 村级公路错车道工程建设1.04公里 |  | 交通局 |
| 66 | 桦林公路—富民 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 77.42 | 38.71 | 38.71 |  | 村级公路错车道工程建设3.871公里 |  | 交通局 |
| 67 | 红大村—民主村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 46.32 | 23.16 | 23.16 |  | 村级公路错车道工程建设2.316公里 |  | 交通局 |
| 68 | 七星林场—七星峰 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 90.14 | 45.07 | 45.07 |  | 村级公路错车道工程建设4.507公里 |  | 交通局 |
| 69 | 庆丰村—春阳 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 21.76 | 10.88 | 10.88 |  | 村级公路错车道工程建设1.088公里 |  | 交通局 |
| 70 | 金胜村—金山村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 31.92 | 15.96 | 15.96 |  | 村级公路错车道工程建设1.596公里 |  | 交通局 |
| 71 | 青山—山青 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 41.66 | 20.83 | 20.83 |  | 村级公路错车道工程建设2.083公里 |  | 交通局 |
| 72 | 腰梨树村—东富 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 8.82 | 4.41 | 4.41 |  | 村级公路错车道工程建设0.441公里 |  | 交通局 |
| 73 | 桦丰村—铁东 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 6.2 | 3.1 | 3.1 |  | 村级公路错车道工程建设0.31公里 |  | 交通局 |
| 74 | 三王村—福利 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 14.36 | 7.18 | 7.18 |  | 村级公路错车道工程建设0.718公里 |  | 交通局 |
| 75 | 孟铁公路—楼山村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 24.3 | 12.15 | 12.15 |  | 村级公路错车道工程建设1.215公里 |  | 交通局 |
| 76 | 佳桦公路—西平村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 17.14 | 8.57 | 8.57 |  | 村级公路错车道工程建设0.857公里 |  | 交通局 |
| 77 | 东明—东发 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 49.02 | 24.51 | 24.51 |  | 村级公路错车道工程建设2.451公里 |  | 交通局 |
| 78 | 北合发村—合发 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 39.42 | 19.71 | 19.71 |  | 村级公路错车道工程建设1.971公里 |  | 交通局 |
| 79 | 建华村—胜利 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 31.54 | 15.77 | 15.77 |  | 村级公路错车道工程建设1.577公里 |  | 交通局 |
| 80 | 光明—三道沟 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 27.92 | 13.96 | 13.96 |  | 村级公路错车道工程建设1.396公里 |  | 交通局 |
| 81 | 四方台—七星林场 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 525.1 | 262.55 | 262.55 |  | 村级公路错车道工程建设26.255公里 |  | 交通局 |
| 82 | 长安—七峰林场 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 13.14 | 6.57 | 6.57 |  | 村级公路错车道工程建设0.657公里 |  | 交通局 |
| 83 | 长安—七峰林场 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 103.04 | 51.52 | 51.52 |  | 村级公路错车道工程建设5.152公里 |  | 交通局 |
| 84 | 长安—七峰林场 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 79.6 | 39.8 | 39.8 |  | 村级公路错车道工程建设3.98公里 |  | 交通局 |
| 85 | 柳孟路—苗圃岔口 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 74.8 | 37.4 | 37.4 |  | 村级公路错车道工程建设3.74公里 |  | 交通局 |
|  | （四）危桥改造(55项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东阳桥 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 11.2 | 5.6 | 5.6 |  | 危桥改造桥长7米、宽8米 |  | 交通局 |
| 2 | 无名桥2 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 15.04 | 7.52 | 7.52 |  | 危桥改造桥长9.4米、宽8米 |  | 交通局 |
| 3 | 平安桥 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 92.32 | 46.16 | 46.16 |  | 危桥改造桥长57.7米、宽8米 |  | 交通局 |
| 4 | 小油房桥 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 14.288 | 7.144 | 7.144 |  | 危桥改造桥长9.4米、宽7.6米 |  | 交通局 |
| 5 | 先锋桥 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 15.26 | 7.63 | 7.63 |  | 危桥改造桥长10.9米、宽7米 |  | 交通局 |
| 6 | 无名桥1 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 45.28 | 22.64 | 22.64 |  | 危桥改造桥长28.3米、宽8米 |  | 交通局 |
| 7 | 新富桥 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 14.42 | 7.21 | 7.21 |  | 危桥改造桥长10.3米、宽7米 |  | 交通局 |
| 8 | 二道沟桥 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 12.88 | 6.44 | 6.44 |  | 危桥改造桥长9.2米、宽7米 |  | 交通局 |
| 9 | 无名桥1 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 11.9 | 5.95 | 5.95 |  | 危桥改造桥长8.5米、宽7米 |  | 交通局 |
| 10 | 无名桥3 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 8.96 | 4.48 | 4.48 |  | 危桥改造桥长6.4米、宽7米 |  | 交通局 |
| 11 | 无名桥1 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 14.14 | 7.07 | 7.07 |  | 危桥改造桥长10.1米、宽7米 |  | 交通局 |
| 12 | 无名桥1 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 17.36 | 8.68 | 8.68 |  | 危桥改造桥长12.4米、宽7米 |  | 交通局 |
| 13 | 无名桥1 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 8 | 4 | 4 |  | 危桥改造桥长8米、宽5米 |  | 交通局 |
| 14 | 三王西桥 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 36.4 | 18.2 | 18.2 |  | 危桥改造桥长26米、宽7米 |  | 交通局 |
| 15 | 无名桥1 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 30.1 | 15.05 | 15.05 |  | 危桥改造桥长21.5米、宽7米 |  | 交通局 |
| 16 | 长兴一桥 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 13.76 | 6.88 | 6.88 |  | 危桥改造桥长8米、宽8.6米 |  | 交通局 |
| 17 | 常青桥 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 15.54 | 7.77 | 7.77 |  | 危桥改造桥长11.1米、宽7米 |  | 交通局 |
| 18 | 东双龙河桥 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 12.8 | 6.4 | 6.4 |  | 危桥改造桥长8米、宽8米 |  | 交通局 |
| 19 | 永明桥 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 9.6 | 4.8 | 4.8 |  | 危桥改造桥长6.4米、宽7.5米 |  | 交通局 |
| 20 | 四方台桥 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 65.6 | 32.8 | 32.8 |  | 危桥改造桥长41米、宽8米 |  | 交通局 |
| 21 | 桦兴桥 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 115.2 | 57.6 | 57.6 |  | 危桥改造桥长64米、宽9米 |  | 交通局 |
| 22 | 合力桥 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 8.58 | 4.29 | 4.29 |  | 危桥改造桥长6.5米、宽6.6米 |  | 交通局 |
| 23 | 福利桥 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 11.9 | 5.95 | 5.95 |  | 危桥改造桥长8.5米、宽7米 |  | 交通局 |
| 24 | 五一桥 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 8.85 | 4.425 | 4.425 |  | 危桥改造桥长5.9米、宽7.5米 |  | 交通局 |
| 25 | 福安西桥 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 11.25 | 5.625 | 5.625 |  | 危桥改造桥长7.5米、宽7.5米 |  | 交通局 |
| 26 | 福兴桥 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 19.5 | 9.75 | 9.75 |  | 危桥改造桥长13米、宽7.5米 |  | 交通局 |
| 27 | 永胜桥 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 10.5 | 5.25 | 5.25 |  | 危桥改造桥长7米、宽7.5米 |  | 交通局 |
| 28 | 达连泡桥 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 9.94 | 4.97 | 4.97 |  | 危桥改造桥长7.1米、宽7米 |  | 交通局 |
| 29 | 小双鸭子桥 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 8.96 | 4.48 | 4.48 |  | 危桥改造桥长6.4米、宽7米 |  | 交通局 |
| 30 | 仁河桥 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 13.16 | 6.58 | 6.58 |  | 危桥改造桥长9.4米、宽7米 |  | 交通局 |
| 31 | 林河东桥 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 13.16 | 6.58 | 6.58 |  | 危桥改造桥长9.4米、宽7米 |  | 交通局 |
| 32 | 西营子桥 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 18.15 | 9.075 | 9.075 |  | 危桥改造桥长12.1米、宽7.5米 |  | 交通局 |
| 33 | 红升桥 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 32.752 | 16.376 | 16.376 |  | 危桥改造桥长18.4米、宽8.9米 |  | 交通局 |
| 34 | 永久水渠桥 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 15.58 | 7.79 | 7.79 |  | 危桥改造桥长9.5米、宽8.2米 |  | 交通局 |
| 35 | 七虎力桥 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 73.92 | 36.96 | 36.96 |  | 危桥改造桥长42米、宽8.8米 |  | 交通局 |
| 36 | 闫家一桥 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 13.35 | 6.675 | 6.675 |  | 危桥改造桥长8.9米、宽7.5米 |  | 交通局 |
| 37 | 民主西桥 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 19.55 | 9.775 | 9.775 |  | 危桥改造桥长11.5米、宽8.5米 |  | 交通局 |
| 38 | 精勤北桥 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 15.6 | 7.8 | 7.8 |  | 危桥改造桥长13米、宽6米 |  | 交通局 |
| 39 | 小庆发桥 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 19.8 | 9.9 | 9.9 |  | 危桥改造桥长13.2米、宽7.5米 |  | 交通局 |
| 40 | 红城桥 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 26.35 | 13.175 | 13.175 |  | 危桥改造桥长15.5米、宽8.5米 |  | 交通局 |
| 41 | 肖正桥 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 11.524 | 5.762 | 5.762 |  | 危桥改造桥长6.7米、宽8.6米 |  | 交通局 |
| 42 | 无名桥4 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 22.932 | 11.466 | 11.466 |  | 危桥改造桥长18.2米、宽6.3米 |  | 交通局 |
| 43 | 松木河桥 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 99.68 | 49.84 | 49.84 |  | 危桥改造桥长56米、宽8.9米 |  | 交通局 |
| 44 | 长胜西桥 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 13.16 | 6.58 | 6.58 |  | 危桥改造桥长9.4米、宽7米 |  | 交通局 |
| 45 | 长胜东桥 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 7 | 3.5 | 3.5 |  | 危桥改造桥长7米、宽5米 |  | 交通局 |
| 46 | 无名桥1 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 12.18 | 6.09 | 6.09 |  | 危桥改造桥长8.7米、宽7米 |  | 交通局 |
| 47 | 无名桥2 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 15.54 | 7.77 | 7.77 |  | 危桥改造桥长11.1米、宽7米 |  | 交通局 |
| 48 | 美作桥 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 13.16 | 6.58 | 6.58 |  | 危桥改造桥长9.4米、宽7米 |  | 交通局 |
| 49 | 向东桥 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 6.4 | 3.2 | 3.2 |  | 危桥改造桥长6.4米、宽5米 |  | 交通局 |
| 50 | 双鸭子桥 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 23.52 | 11.76 | 11.76 |  | 危桥改造桥长14.7米、宽8米 |  | 交通局 |
| 51 | 无名桥1 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 12.18 | 6.09 | 6.09 |  | 危桥改造桥长8.7米、宽7米 |  | 交通局 |
| 52 | 长丰桥 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 13.16 | 6.58 | 6.58 |  | 危桥改造桥长9.4米、宽7米 |  | 交通局 |
| 53 | 无名桥1 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 9.24 | 4.62 | 4.62 |  | 危桥改造桥长6.8米、宽7米 |  | 交通局 |
| 54 | 建华桥 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 8.4 | 4.2 | 4.2 |  | 危桥改造桥长6米、宽7米 |  | 交通局 |
| 55 | 丰收桥 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 13.02 | 6.51 | 6.51 |  | 危桥改造桥长9.3米、宽7米 |  | 交通局 |
|  | （五）撤并建制村(80项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金胜村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 87.3 | 43.65 | 43.65 |  | 改建1.746公里 |  | 交通局 |
| 2 | 七道沟 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 108.05 | 54.025 | 54.025 |  | 改建2.161公里 |  | 交通局 |
| 3 | 向荣村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 52.05 | 26.025 | 26.025 |  | 改建1.041公里 |  | 交通局 |
| 4 | 园艺村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 90.3 | 45.15 | 45.15 |  | 改建1.806公里 |  | 交通局 |
| 5 | 镇丰村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 163.25 | 81.625 | 81.625 |  | 改建3.265公里 |  | 交通局 |
| 6 | 青山村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 52.45 | 26.225 | 26.225 |  | 改建1.049公里 |  | 交通局 |
| 7 | 王六沟村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 64.9 | 32.45 | 32.45 |  | 改建1.298公里 |  | 交通局 |
| 8 | 四化村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 80.05 | 40.025 | 40.025 |  | 改建1.601公里 |  | 交通局 |
| 9 | 富财村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 227.4 | 113.7 | 113.7 |  | 改建4.548公里 |  | 交通局 |
| 10 | 荣华村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 177.15 | 88.575 | 88.575 |  | 改建3.543公里 |  | 交通局 |
| 11 | 兴发村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 109.2 | 54.6 | 54.6 |  | 改建2.184公里 |  | 交通局 |
| 12 | 孤山子村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 65.5 | 32.75 | 32.75 |  | 改建1.31公里 |  | 交通局 |
| 13 | 东富村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 51.6 | 25.8 | 25.8 |  | 改建1.032公里 |  | 交通局 |
| 14 | 东方红村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 178.05 | 89.025 | 89.025 |  | 改建3.561公里 |  | 交通局 |
| 15 | 小柴家村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 58.1 | 29.05 | 29.05 |  | 改建1.162公里 |  | 交通局 |
| 16 | 福利村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 154.75 | 77.375 | 77.375 |  | 改建3.095公里 |  | 交通局 |
| 17 | 东岗村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 177.9 | 88.95 | 88.95 |  | 改建3.558公里 |  | 交通局 |
| 18 | 西袁家村 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 177.95 | 88.975 | 88.975 |  | 改建3.59公里 |  | 交通局 |
| 19 | 信义村 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 674.55 | 337.275 | 337.275 |  | 改建13.491公里 |  | 交通局 |
| 20 | 永继村 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 213.35 | 106.675 | 106.675 |  | 改建4.267公里 |  | 交通局 |
| 21 | 新安村 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 213.35 | 106.675 | 106.675 |  | 改建4.267公里 |  | 交通局 |
| 22 | 农建村 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 141.35 | 70.675 | 70.675 |  | 改建2.827公里 |  | 交通局 |
| 23 | 龙山村 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 530.9 | 265.45 | 265.45 |  | 改建10.618公里 |  | 交通局 |
| 24 | 红星村 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 303.15 | 151.575 | 151.575 |  | 改建6.063公里 |  | 交通局 |
| 25 | 河东村 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 66.4 | 33.2 | 33.2 |  | 改建1.328公里 |  | 交通局 |
| 26 | 先锋村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 428.8 | 214.4 | 214.4 |  | 改建8.576公里 |  | 交通局 |
| 27 | 致富村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 264.1 | 132.05 | 132.05 |  | 改建5.282公里 |  | 交通局 |
| 28 | 一心村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 82.5 | 41.25 | 41.25 |  | 改建1.65公里 |  | 交通局 |
| 29 | 东平村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 159.45 | 79.725 | 79.725 |  | 改建3.189公里 |  | 交通局 |
| 30 | 东沟村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 82.5 | 41.25 | 41.25 |  | 改建1.65公里 |  | 交通局 |
| 31 | 文明村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 246.55 | 123.275 | 123.275 |  | 改建4.931公里 |  | 交通局 |
| 32 | 红发村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 84.8 | 42.4 | 42.4 |  | 改建1.696公里 |  | 交通局 |
| 33 | 后金沙村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 101.6 | 50.8 | 50.8 |  | 改建2.032公里 |  | 交通局 |
| 34 | 西民主村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 221.15 | 110.575 | 110.575 |  | 改建4.423公里 |  | 交通局 |
| 35 | 新建村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 330.85 | 165.425 | 165.425 |  | 改建6.617公里 |  | 交通局 |
| 36 | 永利村 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 73.1 | 36.55 | 36.55 |  | 改建1.462公里 |  | 交通局 |
| 37 | 吉祥村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 391.6 | 195.8 | 195.8 |  | 改建7.832公里 |  | 交通局 |
| 38 | 新鲜村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 679.5 | 339.75 | 339.75 |  | 改建13.59公里 |  | 交通局 |
| 39 | 红岩村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 97.95 | 48.975 | 48.975 |  | 改建1.959公里 |  | 交通局 |
| 40 | 永乐村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 69.7 | 34.85 | 34.85 |  | 改建1.394公里 |  | 交通局 |
| 41 | 跃进村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 55.5 | 27.75 | 27.75 |  | 改建1.11公里 |  | 交通局 |
| 42 | 良丰村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 147.65 | 73.825 | 73.825 |  | 改建2.953公里 |  | 交通局 |
| 43 | 新滨村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 116 | 58 | 58 |  | 改建2.32公里 |  | 交通局 |
| 44 | 六分村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 271.05 | 135.525 | 135.525 |  | 改建5.421公里 |  | 交通局 |
| 45 | 吉丰村 | 谋划 | 桦南县 | 2019-2020 | 331.1 | 165.55 | 165.55 |  | 改建6.622公里 |  | 交通局 |
| 46 | 东昌村 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 393.05 | 196.525 | 196.525 |  | 改建7.861公里 |  | 交通局 |
| 47 | 伟丰村 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 1187.3 | 593.65 | 593.65 |  | 改建23.746公里 |  | 交通局 |
| 48 | 新村村 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 263.1 | 131.55 | 131.55 |  | 改建5.262公里 |  | 交通局 |
| 49 | 鄂家村 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 181.55 | 90.775 | 90.775 |  | 改建3.631公里 |  | 交通局 |
| 50 | 南太平村 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 24.15 | 12.075 | 12.075 |  | 改建0.483公里 |  | 交通局 |
| 51 | 双东村 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 163.6 | 81.8 | 81.8 |  | 改建3.272公里 |  | 交通局 |
| 52 | 创业村 | 谋划 | 桦南县 | 2020-2020 | 73.35 | 36.675 | 36.675 |  | 改建1.467公里 |  | 交通局 |
| 53 | 北大村－吉祥 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 210 | 71 | 139 |  | 改建4.2公里 | 招投标工作 | 交通局 |
| 54 | 达连泡村—新村屯 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 265 | 90 | 175 |  | 改建5.3公里 | 招投标工作 | 交通局 |
| 55 | 东安村—北太平村 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 185 | 63 | 122 |  | 改建3.7公里 | 招投标工作 | 交通局 |
| 56 | 东大村－东岗 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 185 | 63 | 122 |  | 改建3.7公里 | 招投标工作 | 交通局 |
| 57 | 奋斗村－奋发 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 290 | 108 | 182 |  | 改建5.8公里 | 招投标工作 | 交通局 |
| 58 | 公平村—文明 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 160 | 54 | 106 |  | 改建3.2公里 | 招投标工作 | 交通局 |
| 59 | 桦林公路小八浪村—鄂家村段 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 131 | 77 | 54 |  | 维修2.19公里 | 招投标工作 | 交通局 |
| 60 | 桦石公路—群利石场 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 151 | 88 | 63 |  | 维修2.52公里 | 招投标工作 | 交通局 |
| 61 | 佳七公路孟家岗镇—八虎力村段 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 202 | 118 | 84 |  | 维修3.36公里 | 招投标工作 | 交通局 |
| 62 | 建国村－向阳山水库 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 150 | 51 | 99 |  | 改建3公里 | 招投标工作 | 交通局 |
| 63 | 金生村－新安 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 85 | 29 | 56 |  | 改建1.7公里 | 招投标工作 | 交通局 |
| 64 | 向春村－东方红村 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 180 | 61 | 119 |  | 改建3.6公里 | 招投标工作 | 交通局 |
| 65 | 向春村－东柳村 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 245 | 83 | 162 |  | 改建4.9公里 | 招投标工作 | 交通局 |
| 66 | 幸七公路五一村—七道沟段 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 244 | 142 | 102 |  | 维修4.06公里 | 招投标工作 | 交通局 |
| 67 | 战生村—农建 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 140 | 48 | 92 |  | 改建2.8公里 | 招投标工作 | 交通局 |
| 68 | 七虎力桥 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 37 | 37 |  |  | 加固改造 | 招投标工作 | 交通局 |
| 69 | 松木河桥 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 49 | 49 |  |  | 加固改造 | 招投标工作 | 交通局 |
| 70 | 平安桥 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 46 | 46 |  |  | 加固改造 | 施工图设计 | 交通局 |
| 71 | 四方台桥 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 33 | 33 |  |  | 加固改造 | 招投标工作 | 交通局 |
| 72 | 先锋桥 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 |  |  |  |  | 拆除重建 | 施工图设计 | 交通局 |
| 73 | 小油坊桥 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 |  |  |  |  | 拆除重建 | 施工图设计 | 交通局 |
| 74 | 大张家东桥 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 93 |  | 93 |  | 拆除重建 | 施工前的准备工作 | 交通局 |
| 75 | 长安南桥 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 67 |  | 67 |  | 拆除重建 | 施工前的准备工作 | 交通局 |
| 76 | 永丰桥 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 |  |  |  |  | 拆除重建 | 施工图设计 | 交通局 |
| 77 | 福山桥 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 66 |  | 66 |  | 拆除重建 | 施工前的准备工作 | 交通局 |
| 78 | 宝山5公里 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 280 | 120 | 160 |  | 改建5公里 | 施工前的准备工作 | 交通局 |
| 79 | 福安桥 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 195 | 74 | 121 |  | 拆除重建 | 施工前的准备工作 | 交通局 |
| 80 | 无名桥 | 开工 | 桦南县 | 2016-2017 | 182 | 90 | 92 |  | 拆除重建 | 施工前的准备工作 | 交通局 |
| 四 | 社会事业(计101项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）教体(38项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石头河子镇中心校教学楼建设项目 | 新建 | 石头河子镇中心校 | 2016 | 750 | 750 |  |  | 全面改薄项目 3000平方米 | 2014-2018全面改薄项目已编入库,现已设计完成，前期办理手续 | 教体局 |
| 2 | 石头河子镇中心校生活楼建设项目 | 新建 | 石头河子镇中心校 | 2016 | 465 | 465 |  |  | 全面改薄建设项目生活楼2000平方米 | 2014-2018全面改薄项目已编入库,现已设计完成，前期办理手续 | 教体局 |
| 3 | 驼腰子镇金缸中学教学楼建设项目 | 新建 | 驼腰子金缸中学 | 2016 | 650 | 650 |  |  | 全面改薄建设项目教学楼2600平方米 | 2014-2018全面改薄项目已编入库,现已设计完成，前期办理手续 | 教体局 |
| 4 | 金沙中心校生活楼建设项目 | 新建 | 金沙中心校 | 2016 | 523 |  | 523 |  | 全面改薄建设项目生活楼2400平方米 | 2014-2018全面改薄项目已编入库，地方配套项目 | 教体局 |
| 5 | 闫家中学食宿楼建设项目 | 新建 | 闫家中学 | 2017 | 523 |  | 523 |  | 全面改薄建设项目食宿楼1600平方米 | 2014-2017全面改薄项目已编入库 | 教体局 |
| 6 | 第四小学教学楼建设项目 | 新建 | 第四小学 | 2017 | 625 | 625 |  |  | 全面改薄建设项目教学楼2500平方米 | 2014-2018全面改薄项目已编入库 | 教体局 |
| 7 | 第四小学生活楼建设项目 | 新建 | 第四小学 | 2017 | 625 | 625 |  |  | 全面改薄建设项目生活楼2500平方米 | 2014-2018全面改薄项目已编入库 | 教体局 |
| 8 | 金缸中学食宿楼 | 新建 | 金缸中学 | 2017 | 500 |  | 500 |  | 全面改薄建设项目食宿楼2000平方米 | 2014-2018全面改薄项目已编入库，地方配套项目 | 教体局 |
| 9 | 幸福学校教学楼建设项目 | 新建 | 幸福学校 | 2018 | 658 | 658 |  |  | 全面改薄建设项目教学楼3200平方米 | 2014-2018全面改薄项目已编入库 | 教体局 |
| 10 | 幸福学校生活楼建设项目 | 新建 | 幸福学校 | 2018 | 700 | 700 |  |  | 全面改薄建设项目生活楼2800平方米 | 2014-2018全面改薄项目已编入库 | 教体局 |
| 11 | 大八浪中学生活楼建设项目 | 新建 | 大八浪中学 | 2018 | 500 |  | 500 |  | 全面改薄建设项目生活楼2000平方米 | 2014-2018全面改薄项目已编入库，地方配套项目 | 教体局 |
| 12 | 土龙山镇中心校实验楼 | 新建 | 土龙山镇 | 2019 | 700 | 700 |  |  | 全面改薄建设项目实验楼2600平方米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 13 | 职教中心培训大厦建设项目 | 新建 | 职教中心 | 2016 | 1600 | 1600 |  |  | 职业教育实训基地建设 6000平方米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 14 | 职教中学学校数字化校园建设项目 | 新建 | 职教中学 | 2016 | 1000 | 1000 |  |  | 职业教育学校数字化校园 1000台套 | 前期谋划 | 教体局 |
| 15 | 职教中心学校农艺基地建设项目 | 新建 | 职教中心学校 | 2017 | 1000 | 1000 |  |  | 职业教育学校农艺基地建设 | 前期谋划 | 教体局 |
| 16 | 职教中心学校汽修基地建设项目 | 新建 | 职教中心 | 2016 | 500 | 500 |  |  | 职业教育学校汽修基地建设 | 前期谋划 | 教体局 |
| 17 | 职教中心学校棚室基地建设项目 | 新建 | 土龙山中学、孟家岗中学、公心集中学 | 2016 | 500 | 500 |  |  | 桦南县职教中心学校棚室基地3个，土龙山中学、孟家岗中学、公心集中学 | 前期谋划 | 教体局 |
| 18 | 文体中心 | 新建 | 前期谋划 | 2016 | 1600 | 1600 |  |  | 全民健身文体中心 8000平方米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 19 | 桦南镇中心幼儿园 | 新建 | 前期谋划 | 2016 | 470 | 470 |  |  | 教学楼2880平方米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 20 | 桦南镇幸福幼儿园 | 新建 | 拟现六小南片 | 2016 | 430 | 430 |  |  | 教学楼2640平方米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 21 | 桦南镇柳毛河幼儿园 | 新建 | 前期谋划 | 2017 | 457 | 457 |  |  | 教学楼2800平方米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 22 | 梨树乡民主村幼儿园 | 新建 | 梨树乡民主村 | 2018 | 470 | 470 |  |  | 教学楼2880平方米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 23 | 第一幼儿园 | 新建 | 前期谋划 | 2019 | 500 | 500 |  |  | 教学楼2880平方米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 24 | 第二幼儿园 | 新建 | 前期谋划 | 2020 | 500 | 500 |  |  | 教学楼2880平方米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 25 | 七星峰健身步道 | 新建 | 七星峰林场 | 2016 | 400 | 400 |  |  | 桦南县七星峰健身步道4500米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 26 | 明义登山健身步道 | 新建 | 明义乡 | 2016 | 300 | 300 |  |  | 桦南县明义登山健身步道3000米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 27 | 西湖健身步道 | 新建 | 西湖 | 2016 | 200 | 200 |  |  | 桦南县西湖健身步道1500米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 28 | 体育场维修改造升级 | 新建 | 体育公园 | 2016 | 400 | 400 |  |  | 体育场维修改造升级，塑胶跑道及看台 | 前期谋划 | 教体局 |
| 29 | 第一中学田径场 | 新建 | 第一中学 | 2017 | 400 | 400 |  |  | 桦南县第一中学田径场20000平方米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 30 | 第二中学田径场 | 新建 | 第二中学 | 2017 | 400 | 400 |  |  | 桦南县第二中学田径场20000平方米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 31 | 实验中学田径场 | 新建 | 实验中学 | 2018 | 400 | 400 |  |  | 桦南县实验中学田径场20000平方米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 32 | 第五小学田径场 | 新建 | 第五小学 | 2018 | 400 | 400 |  |  | 桦南县第五小学田径场20000平方米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 33 | 第三中学田径场 | 新建 | 第三中学 | 2019 | 400 | 400 |  |  | 桦南县第三中学田径场20000平方米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 34 | 第四中学田径场 | 新建 | 第四中学 | 2019 | 400 | 400 |  |  | 桦南县第四中学田径场20000平方米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 35 | 第六小学田径场 | 新建 | 第六小学 | 2019 | 400 | 400 |  |  | 桦南县第六小学田径场20000平方米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 36 | 第七小学田径场 | 新建 | 第七小学 | 2020 | 400 | 400 |  |  | 桦南县第七小学田径场20000平方米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 37 | 第五中学田径场 | 新建 | 第五中学 | 2020 | 400 | 400 |  |  | 桦南县第五中学田径场20000平方米 | 前期谋划 | 教体局 |
| 38 | 土龙山镇中心校田径场 | 新建 | 土龙山镇中心校 | 2020 | 400 | 400 |  |  | 土龙山镇中心校田径场20000平方米 | 前期谋划 | 教体局 |
|  | （二）卫生(34项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中医医院业务用房建设项目 | 开工 | 前进路和热电路交叉口 | 2015-2016 | 3135 | 1881 | 1254 |  | 新建业务用房9500㎡ | 建设初期，地基已完成 | 卫生局 |
| 2 | 妇幼保健院业务用房建设项目 | 开工 | 妇幼保健院院内 | 2015-2016 | 1350 | 574 | 776 |  | 新建业务用房4500㎡ | 建设初期，地基已完成 | 卫生局 |
| 3 | 石头河子镇卫生院污水垃圾处理及周转宿舍建设项目 | 储备 | 石头河子镇卫生院 | 2015-2016 | 120 | 99 | 21 |  | 新建土建和污水垃圾处理及周转宿舍495㎡ | 正在进行招标的相关准备 | 卫生局 |
| 4 | 梨树乡卫生院污水垃圾处理建设项目 | 储备 | 梨树乡卫生院 | 2015-2016 | 100 | 80 | 20 |  | 新建土建和污水垃圾处理360㎡ | 正在进行招标的相关准备 | 卫生局 |
| 5 | 153个村卫生室业务用房建设项目 | 储备 | 10个乡镇所辖村屯 | 2015-2016 | 765 | 765 |  |  | 新建业务用房共9180㎡ | 正在进行招标的相关准备 | 卫生局 |
| 6 | 胜利社区卫生服务中心业务用房建设项目 | 储备 | 桦南镇育才街北、前进路西 | 2016-2017 | 500 | 500 |  |  | 占地面积625.5㎡，建设三层业务用房1400㎡ | 已完成可研报告、初步设计、选址等工作 | 卫生局 |
| 7 | 福庆社区卫生服务中心业务用房建设项目 | 储备 | 交通路北、宜福嘉苑西 | 2016-2017 | 500 | 500 |  |  | 占地面积850㎡，建设三层业务用房1400㎡ | 已完成可研报告、初步设计、选址等工作 | 卫生局 |
| 8 | 铁西社区卫生服务中心业务用房建设项目 | 储备 | 前进路东、热电路南 | 2016-2017 | 500 | 500 |  |  | 占地面积630㎡，建设三层业务用房1400㎡ | 已完成可研报告、初步设计、选址等工作 | 卫生局 |
| 9 | 奋斗社区卫生服务中心业务用房建设项目 | 储备 | 桦南镇友谊路北、农药大市场西 | 2016-2017 | 500 | 500 |  |  | 占地面积617㎡，建设三层业务用房1400㎡ | 已完成可研报告、初步设计、选址等工作 | 卫生局 |
| 10 | 种畜场社区卫生服务中心业务用房建设项目 | 储备 | 桦南种畜场 | 2017-2018 | 500 | 500 |  |  | 1400平方米 |  | 卫生局 |
| 11 | 土龙山镇中心卫生院周转宿舍建设项目 | 储备 | 土龙山镇中心卫生院 | 2016-2016 | 15 | 15 |  |  | 105平方米 |  | 卫生局 |
| 12 | 闫家镇中心卫生院周转宿舍建设项目 | 储备 | 闫家镇中心卫生院 | 2016-2016 | 15 | 15 |  |  | 105平方米 |  | 卫生局 |
| 13 | 孟家岗镇中心卫生院周转宿舍建设项目 | 储备 | 孟家岗镇中心卫生院 | 2017-2017 | 15 | 15 |  |  | 105平方米 |  | 卫生局 |
| 14 | 大八浪乡卫生院周转宿舍建设项目 | 储备 | 大八浪乡卫生院 | 2017-2017 | 15 | 15 |  |  | 105平方米 |  | 卫生局 |
| 15 | 桦南镇中心卫生院周转宿舍建设项目 | 储备 | 桦南镇中心卫生院 | 2018-2018 | 15 | 15 |  |  | 105平方米 |  | 卫生局 |
| 16 | 梨树乡卫生院周转宿舍建设项目 | 储备 | 梨树乡卫生院 | 2018-2018 | 15 | 15 |  |  | 105平方米 |  | 卫生局 |
| 17 | 驼腰子镇中心卫生院周转宿舍建设项目 | 储备 | 驼腰子镇中心卫生院 | 2019-2019 | 15 | 15 |  |  | 105平方米 |  | 卫生局 |
| 18 | 金沙乡卫生院污水垃圾处理及业务用房建设项目 | 储备 | 金沙乡卫生院 | 2016-2017 | 360 | 360 |  |  | 1500平方米 |  | 卫生局 |
| 19 | 72个村卫生室业务用房建设项目 | 储备 | 10个乡镇所辖村屯 | 2019-2019 | 360 | 360 |  |  | 72个村卫生室业务用房建设，每个建筑面积60平方米，共计4320平方米 |  | 卫生局 |
| 20 | 食品安全检验检测体系业务用房建设项目 | 储备 | 疾病预防控制中心 | 2017-2018 | 600 | 600 |  |  | 3000平方米 |  | 卫生局 |
| 21 | 人民医院业务用房建设项目 | 储备 | 县人民医院 | 2018-2019 | 600 | 600 |  |  | 3000平方米 |  | 卫生局 |
| 22 | 疾病预防控制中心业务用房建设项目 | 储备 | 友谊路东段 | 2017-2018 | 1200 | 1200 |  |  | 3000平方米 |  | 卫生局 |
| 23 | 口腔病防治所业务用房建设项目 | 储备 | 疾病预防控制中心 | 2017-2018 | 400 | 400 |  |  | 5000平方米 |  | 卫生局 |
| 24 | 慢性病防治所业务用房建设项目 | 储备 | 疾病预防控制中心 | 2017-2018 | 400 | 400 |  |  | 2000平方米 |  | 卫生局 |
| 25 | 土龙山镇庆发卫生院污水垃圾处理及业务用房建设项目 | 储备 | 土龙山镇庆发卫生院 | 2017-2018 | 260 | 260 |  |  | 2000平方米 |  | 卫生局 |
| 26 | 梨树乡民主卫生院污水垃圾处理及业务用房建设项目 | 储备 | 梨树乡民主卫生院 | 2017-2018 | 260 | 260 |  |  | 1105平方米 |  | 卫生局 |
| 27 | 土龙山镇五道岗卫生院污水垃圾处理及业务用房建设项目 | 储备 | 土龙山镇五道岗卫生院 | 2017-2018 | 260 | 260 |  |  | 1105平方米 |  | 卫生局 |
| 28 | 桦南镇幸福卫生院污水垃圾处理及业务用房建设项目 | 储备 | 幸福卫生院 | 2018-2019 | 260 | 260 |  |  | 1105平方米 |  | 卫生局 |
| 29 | 闫家镇公心集卫生院污水垃圾处理及业务用房建设项目 | 储备 | 闫家镇公心集卫生院 | 2018-2019 | 260 | 260 |  |  | 1105平方米 |  | 卫生局 |
| 30 | 孟家岗镇八虎力卫生院污水垃圾处理及业务用房建设项目 | 储备 | 孟家岗镇八虎力卫生院 | 2018-2019 | 260 | 260 |  |  | 1105平方米 |  | 卫生局 |
| 31 | 明义乡三合卫生院污水垃圾处理及业务用房建设项目 | 储备 | 明义乡三合卫生院 | 2019-2020 | 260 | 260 |  |  | 1105平方米 |  | 卫生局 |
| 32 | 桦南镇柳毛河卫生院污水垃圾处理及业务用房建设项目 | 储备 | 镇柳毛河卫生院 | 2019-2020 | 260 | 260 |  |  | 1105平方米 |  | 卫生局 |
| 33 | 大八浪乡二道沟卫生院污水垃圾处理及业务用房建设项目 | 储备 | 大八浪乡二道沟卫生院 | 2019-2020 | 260 | 260 |  |  | 1105平方米 |  | 卫生局 |
| 34 | 精神病专科医院业务及房建设项目 | 储备 | 桦南镇幸福村 | 2017-2018 | 1200 | 1200 |  |  | 新建业务用户建设5000平方米 |  | 卫生局 |
|  | （三）民政(8项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合养老服务中心 | 开工 | 铁东社区 | 2016 | 3000 |  |  |  | 总建筑面积8296.63平方米，主要包括南北两栋公寓楼，以连廊相接，食堂及附属设施等。 | 已完成招标工作，正在办理施工许可。 | 民政局 |
| 2 | 向阳湖疗养院 | 谋划 | 向阳湖水库 | 2018-2020 | 5000 |  |  |  | 建筑面积12000平方米，以康复理疗为主，兼具旅游度假、文化娱乐功能养老服务设施。主要建设内容包括理疗区、康复保健区、休闲娱乐区等。 | 正在谋划 | 民政局 |
| 3 | 共和湖风景区养老养生康复中心 | 谋划 | 桦南县共和湖水库 | 2017-2018 | 4000 |  |  |  | 建筑面积10000平方米，集养老养生、康复医疗、旅游度假、文化娱乐为一体的多功能养老服务设施。主要包括居住养护区、爱心护理区、医疗康复区、休闲娱乐区等。 | 正在谋划 | 民政局 |
| 4 | 医养结合服务床位改造工程 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2020 | 3000 |  |  |  | 改造医养结合床位1000张，全县每千名老人拥有养老床位17张 | 正在谋划 | 民政局 |
| 5 | 社区日间照料中心 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2020 | 145 |  |  |  | 建设城市日间照料中心15个，农村日间照料中心50个。 | 正在谋划 | 民政局 |
| 6 | 养老信息消费重点工程 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2020 | 500 |  |  |  | 建立覆盖全县的智能养老管理和服务云平台。 | 正在谋划 | 民政局 |
| 7 | 殡仪馆更新火化环保设备 | 谋划 | 桦南县 | 2017 | 100 |  |  |  | 更新现有火化设备，符合环保标准。 | 正在谋划 | 民政局 |
| 8 | 城乡公益性骨灰存放楼项目 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2020 | 1575 |  |  |  | 建设县级公益性骨灰存放楼1个，乡级骨灰存放楼10个。 | 正在谋划 | 民政局 |
|  | （四）文化(9项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 爱国主义教育基地 | 储备 | 桦南镇东方家园西侧 | 2016-2017 | 8000 |  |  |  | 爱国主义教育基地，文物保护、收藏展览、弘扬民族文化与非物质文化遗产保护，博物馆、文化馆、图书馆，科技馆四馆全一，建筑面积15000平方米 |  | 文化办 |
| 2 | 青少年宫建设 | 储备 | 桦南县 桦南镇 | 2017-2018 | 2000 |  |  |  | 青少年科技馆、科普馆、校外辅导中心。建筑面积3000平方米 |  | 文化办 |
| 3 | 中心村文化广场建设 | 储备 | 10个乡镇 119个行政村 | 2016-2020 | 1785 |  |  |  | 文化广场。建设不低于1200平方米的文化广场119个 |  | 文化办 |
| 4 | 土龙山农民暴动遗址及日军侵华罪证飞机堡修复建设 | 储备 | 桦南县土 龙山镇 | 2016-2017 | 200 |  |  |  | 广场建设、纪念碑、护坡墙、浮雕一座、铁栅栏4200延长米、U型水泥排水沟500延长米、修复两座残损飞机堡等。面积13000平方米。 |  | 文化办 |
| 5 | 驼腰子祁致中纪念馆 | 储备 | 桦南县驼 腰子镇西 合村 | 2016-2017 | 150 |  |  |  | 馆舍建设、文化广场建设。建筑面积800平方米，文化广场3000平方米。 |  | 文化办 |
| 6 | 七星峰红色文化旅游 | 储备 | 桦南县 七星林场 | 2016-2017 | 2500 |  |  |  | 兵工厂、被服厂、军政干校、营房等遗址恢复原貌。木栈道2500米，道路硬化、服务区、停车场等。 |  | 文化办 |
| 7 | 向阳湖文化旅游建设 | 储备 | 桦南县 向阳湖 | 2016-2017 | 1000 |  |  |  | 文化长廊、雕塑群、文化娱乐设施等。占地面积5000平方米。 |  | 文化办 |
| 8 | 社区文化活动室建设 | 储备 | 桦南县 桦南镇 | 2017-2018 | 500 |  |  |  | 17个社区各建设200平方米文化活动室，文化广场1000平米。3400平方米活动室、17000平方米文化广场。 |  | 文化办 |
| 9 | 无线发射台站基础 设施改造项目 | 储备 | 桦南镇 | 2016-2018 | 290 | 290 |  |  |  |  | 文广新局 |
|  | （五）档案(1项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合档案馆 | 谋划 |  | 2016-2017 | 816 | 646 | 170 |  | 综合档案馆3400平方米 | 筹备 | 档案局 |
|  | （六）旅游(9项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 向阳湖风景区游客中心 | 谋划 | 桦南镇 | 2016-2017 | 1588 | 1200 | 388 |  | 游客中心、大门、广场、绿化 | 规划 环评 | 旅游局 |
| 2 | 向阳湖风景区停车场 | 谋划 | 桦南镇 | 2016-2017 | 1560 | 1200 | 360 |  | 停车场 | 规划 环评 | 旅游局 |
| 3 | 向阳湖风景区水电工程 | 谋划 | 桦南镇 | 2018-2020 | 5000 | 4000 | 1000 |  | 给排水工程、电力工程、电讯工程、供热工程 | 规划 环评 | 旅游局 |
| 4 | 向阳湖风景区水上娱乐 | 谋划 | 桦南镇 | 2016-2020 | 1600 |  |  |  | 游船码头、沙滩、快艇、湿身游乐设备、非湿身游乐设备、大型游船、水上飞机、帆船、水上舞台等 | 规划 环评 | 旅游局 |
| 5 | 向阳湖餐饮服务项目 | 谋划 | 桦南镇 | 2016-2020 | 8000 |  |  |  | 宾馆酒店、餐饮服务一条街及配套设施 | 无 | 旅游局 |
| 6 | 旅游厕所 | 谋划 | 桦南镇 | 2016-2020 | 340 | 250 | 90 |  | 水冲厕所9个 | 无 | 旅游局 |
| 7 | 七星峰旅游公路 | 谋划 | 林业局 | 2016-2018 | 10000 | 8000 | 2000 |  | 东华村至七星林场8米宽50公里公路 | 无 | 旅游局 |
| 8 | 大肚川水上乐园 | 开工 | 林业局 | 2016-2017 | 12000 |  |  | 4000 | 水上游乐园、商务接待中心、餐饮娱乐街、别墅区、停车场等 | 规划 环评 土地 | 旅游局 |
| 9 | 明义金达莱花山风景区 | 新建 | 明义 | 2016-2018 | 1250 | 1000 | 250 |  | 大门、栈道2000㎡、广场1000㎡、停车场1000㎡ |  | 旅游局 |
|  | （七）科技(2项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 创业服务中心省级孵化器项目 | 新建 | 桦南县 | 2015-2017 | 500 |  | 500 |  | 主要开展创业培训、辅导、咨询，提供研发、中试、经营的场地和共享设施，以及正常、法律、财务、投融资、企业管理、人力资源、市场推广、物业中介、技术、信息等方面的服务，创业服务中心致力于构筑“政策、技术、资金、服务”四大支撑平台，加强与院所的横向合作，注重在孵化企业管理服务的过程化、规范化和制度化，以降低创业风险和创业成本。提高企业的成活率和成功率，培养成功的科技型企业和企业家。 | 筹备 | 科技局、桦南县工业园区企业服务中心 |
| 2 | 寒地绿色南瓜生产综合技术示范项目 | 新建 | 桦南县 | 2016年 | 500 |  | 60 |  | 项目完成后，推广普及南瓜新品种1个，推广配套技术4项，核心示范区达到2000亩，产量在85公斤/亩以上，核心区经济效益408万元，净利润达270万元。通过核心区示范，带动5个生产示范基地，推广面积2万亩，辐射带动面积20万亩，技术培训1500人次，新增就业300人。年加工南瓜功能性食品饮料和绿色保健食品2000吨以上，企业年总产值达7000万元以上。示范区生产的产品质量达到绿色无公害标准。 | 筹备 | 科技局、桦南县宏远种业有限公司 |
| 五 | 能源矿产（计18项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公心集35千伏变电站新建工程 | 新建 | 公心集 | 2016 | 1504 |  |  |  | 满足新增负荷供电要求 | 上报计划 | 供电公司 |
| 2 | 桦南35千伏金沙输变电新建工程 | 新建 | 金沙 | 2016 | 1334 |  |  |  | 满足新增负荷供电要求 | 上报计划 | 供电公司 |
| 3 | 桦南县35千伏闫家变扩建工程 | 扩建 | 闫家 | 2016 | 634 |  |  |  | 满足新增负荷供电要求 | 上报计划 | 供电公司 |
| 4 | 黑龙江桦南桦西110千伏变电站主变扩建输变电工程 | 扩建 | 桦南镇 | 2016 | 1500 |  |  |  | 农业生产供电设施改造 | 上报计划 | 供电公司 |
| 5 | 桦南县35千伏驼腰子变改造工程 | 改造 | 驼腰子 | 2016 | 130 |  |  |  | 消除设备安全隐患 | 上报计划 | 供电公司 |
| 6 | 桦南县35千伏闫家变改造工程 | 改造 | 闫家 | 2016 | 62 |  |  |  | 消除设备安全隐患 | 上报计划 | 供电公司 |
| 7 | 桦南县35千伏明义变改造工程 | 改造 | 明义 | 2016 | 77 |  |  |  | 消除设备安全隐患 | 上报计划 | 供电公司 |
| 8 | 桦南县各乡镇10千伏台区高损变改造工程 | 改造 | 各乡镇 | 2016 | 1388.13 |  |  |  | 改造高损配变 | 上报计划 | 供电公司 |
| 9 | 老旧变压器更换 | 谋划、储备 | 桦南县 | 2016 | 12 | 12 |  |  | 更换变压器4台 |  | 供电局 |
| 10 | 桦西-镇北线一水分 老旧变压器更换 | 谋划、储备 | 桦南县 | 2017 | 152 | 152 |  |  | 建设线路4KM， 更换变压器15台 |  | 供电局 |
| 11 | 桦西-镇北线 | 谋划、储备 | 桦南县 | 2018 | 60 | 60 |  |  | 建设线路2.4KM |  | 供电局 |
| 12 | 桦西-钢铁线 | 谋划、储备 | 桦南县 | 2019 | 100 | 100 |  |  | 建设线路4KM |  | 供电局 |
| 13 | 桦西-光水线 桦西-镇北线财政分 | 谋划、储备 | 桦南县 | 2020 | 276 | 276 |  |  | 建设线路6.9KM |  | 供电局 |
| 14 | 2016年既有居住建筑供热计量及节能改造项目 | 国投 | 桦南县 | 2016 | 2277 | 1265 | 1035 |  | 既有节能改造35栋楼 |  | 住建局 |
| 15 | 2017年既有居住建筑供热计量及节能改造项目 | 国投 | 桦南县 | 2017 | 2277 | 1265 | 1035 |  | 既有节能改造30栋楼 |  | 住建局 |
| 16 | 光伏发电项目 | 谋划 | 桦南镇 | 2016-2018 | 10000 |  |  |  | 发电能力2千万瓦光伏发电站1座 |  | 经合局 |
| 17 | 风电项目 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2020 | 950000 |  |  |  | 建设公心集、明义旗杆山、桦南镇葫芦山、曙光、驼腰子、石头河子镇马家山、五道岗等7座风电场，总装机容量94.15万千瓦。 |  | 项目办 |
| 18 | 矿产资源勘探普查项目 | 储备 | 桦南县 | 2016-2018 | 2000 |  |  |  | 黄粘土矿普查3平方公里、白云岩详查面积17.12平方公里、煤炭资源普查141平方公里、大理岩普查16.5平方公里。 | 已对接 | 发改局 |
| 六 | 环资（计31项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水处理厂扩建工程 | 谋划 | 桦南县污水处理厂 | 2017-2018 | 5000 |  |  |  | 新增处理能力1.5万吨/日 |  | 住建局 |
| 2 | 污水管网新建及改造工程 | 新建 | 桦南县 | 2017-2019 | 8100 | 4000 | 4100 |  | 新建污水管网45km，改造管网18㎞ |  | 住建局 |
| 3 | 再生水利用项目 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2020 | 7000 |  |  |  |  |  | 住建局 |
| 4 | 供水老旧管网改造工程 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2020 | 2000 |  |  |  | 改造老旧管网10公里 |  | 住建局 |
| 5 | 水源地保护工程 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2020 | 1000 |  |  |  | 水源井群13眼井设置戒严带等 |  | 住建局 |
| 6 | 备用水源地 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2020 | 7000 |  |  |  | 日供水能力4.0万吨 |  | 住建局 |
| 7 | 协联报春公司锅炉扩建工程 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2020 | 11000 |  |  |  | 新建一台116MW热水锅炉，铺设主管网直径1020管道5公里。新增供热面积200万平方米 |  | 住建局 |
| 8 | 城区老旧供热管网改造工程 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2020 | 5533 |  |  |  | 一级网改造33.8公里，二级网改造76公里 |  | 住建局 |
| 9 | 城市南部老旧管网改造工程 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2020 | 5000 |  |  |  | 一级网改造5公里，二级网改造30公里 |  | 住建局 |
| 10 | 圣鑫热力公司锅炉技改工程 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2017 | 1000 |  |  |  | 1号锅炉技术改造 |  | 住建局 |
| 11 | 圣鑫热力公司锅炉技改工程 | 谋划 | 桦南县 | 2018-2019 | 1000 |  |  |  | 2号锅炉技术改造 |  | 住建局 |
| 12 | 圣鑫热力公司换热站、混水站技改工程 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2020 | 700 |  |  |  | 换热站8座、混水站3座技术改造 |  | 住建局 |
| 13 | 天然气管网工程 | 谋划 | 桦南县 | 2016-2020 | 5000 |  |  |  | 市政中压建设44.60公里，庭院线建设78.25公里、LNG瓶组站一座 |  | 住建局 |
| 14 | “三供两治”工程 | 谋划 | 桦南镇 | 2017-2020 | 93400 |  |  |  | 1、新建供水能力8万吨/日的新型水厂一座；2、在原有污水处理能力1.5万吨/日基础上，扩建8万吨/日规模污水处理厂，排放标准达到1级A标准；3、对现有垃圾处理厂扩容40万立方米，增加垃圾分捡和可再生利用工程；4、新建处理能力300吨/日的污泥再生利用处理厂； 5、新建2台14MW和2台20MW热水锅炉，占地面积2.4万平方米，厂房9100平方米，实现供热70万平方米。 |  | 住建局 |
| 15 | 第二水源工程 | 谋划 | 桦南镇 | 2017-2020 | 15000 |  |  |  | 向阳山水库铺设饮水管网15公里，建设净化水厂及附属设施。 |  | 住建局 |
| 16 | 桦南镇供水三期工程 | 谋划 | 桦南镇 | 2017-2020 | 12000 |  |  |  | 建设日供水能力3万吨的净水厂、水源地及其附属设施。 |  | 住建局 |
| 17 | 老城区改造综合治理工程 | 谋划 | 城区及老街里 | 2016-2020 | 300000 |  |  |  | 规划面积4.5平方公里，改善棚户区4000户，建设相关附属设施。 |  | 住建局 |
| 18 | 桦南镇、土龙山镇等城乡一体化农村居民安置工程 | 开工 | 桦南镇 | 2015--2017 | 32040 |  |  |  | 桦南镇安置2000户农村居民建设项目、土龙山镇安置1000户农村居民建设项目、安置永昌民族风情新村安置204户农村居民建设项目，总计3204户。 | 腰营子社区、土龙山镇新华社区项目都在建设中 | 住建局 |
| 19 | 乡镇基础设施建设工程 | 新建 | 桦南镇 | 2018--2019 | 76290 |  |  |  | 新建供水厂9座，总供水能力6.46万吨/日；新建污水处理厂9座，总处理能力4.6万吨/日；新建卫生填埋式垃圾处理厂9处，库容174立方米；新建生物质集中供热热源点9处，总供热能力125万平方米 | 可研初设 | 住建局 |
| 20 | 桦南镇生活垃圾处理工程二期工程垃圾分类项目 | 谋划 | 生活垃圾处理场 | 2017－2019 | 15000 | 6000 | 9000 |  | 将垃圾进行无害化、减量化处理，以满足相关标准的要求；采用目前国内先进的工艺技术，有机物得到比较彻底的降解；充分考虑二次污染产生的可能性，将其影响降低至最低程度；采用集中控制，易于管理维修，提高系统可靠性、稳定性，计划投资15000万元，整个垃圾资源化处理与利用工艺分为6个部分，即：分选预处理系统、水处理系统、厌氧发酵及沼气发电利用、塑料造粒系统、RDF造粒系统、除臭系统。 |  | 环卫处 |
| 21 | 村镇生活垃圾收集运输项目 | 谋划 | 桦南镇、土龙山镇、孟家岗镇、闫家镇、石头河子镇、驼腰子镇、梨树乡、金沙乡、明义乡、大八浪乡。 | 2017－2019 | 2720 | 1088 | 1632 |  | 以镇为单位建设垃圾转运站，共建设垃圾转运站5座。其中梨树乡、闫家镇、大八浪乡合建转运站1座，转运能力50t/d；金沙乡、明义乡、孟家岗镇合建转运站1座，转运能力50t/d；石头河子、驼腰子镇合建转运站1座，转运能力40t/d；桦南镇单独建设转运站一座，转运能力100t/d，土龙山镇单独建设转运站一座，转运能力40t/d。共计280t/d。 |  | 环卫处 |
| 22 | 石头河子镇垃圾收运 | 储备 | 石头河子镇 | 2017 | 300 | 150 | 150 |  | 垃圾箱315个收运车辆4台每天转运11吨垃圾 |  | 环保局 |
| 23 | 闫家镇垃圾收运 | 储备 | 闫家镇 | 2017 | 300 | 150 | 150 |  | 垃圾箱315个收运车辆4台每天转运11吨垃圾 |  | 环保局 |
| 24 | 土龙山镇垃圾收运 | 储备 | 土龙山镇 | 2016 | 500 | 300 | 200 |  | 垃圾箱515个收运车辆8台每天转运15吨垃圾 |  | 环保局 |
| 25 | 驼腰子镇垃圾收运 | 储备 | 驼腰子镇 | 2018 | 300 | 150 | 150 |  | 垃圾箱315个收运车辆4台每天转运10吨垃圾 |  | 环保局 |
| 26 | 金沙乡垃圾收运 | 储备 | 金沙乡 | 2017 | 300 | 150 | 150 |  | 垃圾箱315个收运车辆4台每天转运10吨垃圾 |  | 环保局 |
| 27 | 孟家岗镇垃圾收运 | 储备 | 孟家岗镇 | 2016 | 300 | 150 | 150 |  | 垃圾箱515个收运车辆8台每天转运15吨垃圾 |  | 环保局 |
| 28 | 明义乡垃圾收运 | 储备 | 明义乡 | 2018 | 300 | 150 | 150 |  | 垃圾箱315个收运车辆4台每天转运12吨垃圾 |  | 环保局 |
| 29 | 种蓄场垃圾收运 | 储备 | 种畜场 | 2018 | 300 | 150 | 150 |  | 垃圾箱315个收运车辆4台每天转运9吨垃圾 |  | 环保局 |
| 30 | 大气自动监测站 | 储备 | 桦南县 | 2016 | 400 | 400 |  |  | 自动监测站3个 |  | 环保局 |
| 31 | 湿地保护工程 | 谋划 | 八一水库、县城内 | 2016-2020 | 16800 |  |  |  | 桦南县八一水库湿地治理，建设县城内湿地公园4座。 |  | 桦南县政府 |
| 七 | 政法基础设施(计4项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 司法局明义司法所 | 新建 | 明义乡政府院内 | 2016 | 31.5 | 26.78 | 4.72 |  |  |  | 司法局 |
| 2 | 司法局社区司法所 | 新建 |  | 2017 | 55.8 | 47.43 | 8.37 |  |  |  | 司法局 |
| 3 | 司法局桦南镇种畜场司法所 | 新建 |  | 2018 | 37.8 | 32.13 | 5.67 |  |  |  | 司法局 |
| 4 | 人民检察院办案和侦技用房 | 谋划 | 桦南县 | 2017-2018 | 155 | 132 | 23 |  | 检察指定监视居所500平方米 |  | 检察院 |
| 八 | 仓储物流(计41项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 闫家国家粮食储备库砖混平房仓建设项目 | 谋划 | 闫家镇 | 2016-2017 | 1000 | 400 | 600 |  | 建设砖混平房仓3万吨， |  | 粮食局 |
| 2 | 八虎力粮食经销有限公司地坪建设项目 | 谋划 | 孟家岗镇八虎力村 | 2016-2017 | 160 | 75 | 85 |  | 建设地坪1万平方米 |  | 粮食局 |
| 3 | 金缸粮食经销有限责任公司地坪建设项目 | 谋划 | 驼腰子乡金缸村 | 2016-2017 | 160 | 75 | 85 |  | 建设地坪1万平方米 |  | 粮食局 |
| 4 | 公心集粮食经销有限责任公司地坪建设项目 | 谋划 | 闫家镇公心集村 | 2016-2017 | 80 | 40 | 40 |  | 建设地坪0.5万平方米 |  | 粮食局 |
| 5 | 大八浪粮食经销有限责任公司地坪建设项目 | 谋划 | 大八浪乡 | 2016-2017 | 160 | 75 | 85 |  | 建设地坪1万平方米 |  | 粮食局 |
| 6 | 金沙粮库有限责任公司地坪建设项目 | 谋划 | 金沙乡 | 2016-2017 | 160 | 75 | 85 |  | 建设地坪1万平方米 |  | 粮食局 |
| 7 | 闫家国家粮食储备库有限公司地坪建设项目 | 谋划 | 闫家镇 | 2016-2017 | 320 | 150 | 170 |  | 建设地坪2万平方米 |  | 粮食局 |
| 8 | 土龙山粮库有限责任公司地坪建设项目 | 谋划 | 土龙山针 | 2016-2017 | 320 | 150 | 170 |  | 建设地坪2万平方米 |  | 粮食局 |
| 9 | 金缸粮食经销有限责任公司烘干塔建设项目 | 谋划 | 驼腰子乡金缸村 | 2016-2017 | 300 | 150 | 150 |  | 建设烘干塔一座，日产烘干能力300吨 |  | 粮食局 |
| 10 | 公心集粮食经销有限责任公司烘干塔建设项目 | 谋划 | 闫家镇公心集村 | 2016-2017 | 300 | 150 | 150 |  | 建设烘干塔一座，日产烘干能力300吨 |  | 粮食局 |
| 11 | 大八浪粮食经销有限责任公司烘干塔建设项目 | 谋划 | 大八浪乡 | 2016-2017 | 300 | 150 | 150 |  | 建设烘干塔一座，日产烘干能力300吨 |  | 粮食局 |
| 12 | 金沙粮库有限责任公司烘干塔建设项目 | 谋划 | 金沙乡 | 2016-2017 | 300 | 150 | 150 |  | 建设烘干塔一座，日产烘干能力300吨 |  | 粮食局 |
| 13 | 八虎力粮食经销有限责任公司砖混平房仓建设项目 | 谋划 | 孟家岗镇八虎力村 | 2016-2017 | 500 | 200 | 300 |  | 建设砖混平房仓，储存能力1万吨 |  | 粮食局 |
| 14 | 八虎力粮食经销有限责任公司烘干塔建设项目 | 谋划 | 孟家岗镇八虎力村 | 2016-2017 | 300 | 150 | 150 |  | 建设烘干塔一座，日产烘干能力300吨 |  | 粮食局 |
| 15 | 土龙山粮库有限责任公司烘干塔建设项目 | 谋划 | 土龙山镇 | 2016-2017 | 500 | 300 | 200 |  | 建设烘干塔一座，日产烘干能力500吨 |  | 粮食局 |
| 16 | 公心集粮食经销有限责任公司砖混平房仓建设项目 | 谋划 | 闫家镇公心集村 | 2016-2017 | 750 | 300 | 450 |  | 建设砖混平房仓，储存能力1.5万吨 |  | 粮食局 |
| 17 | 闫家国家粮食储备库有限责任公司烘干塔建设项目 | 谋划 | 闫家镇 | 2016-2017 | 500 | 300 | 200 |  | 建设烘干塔一座，日产烘干能力500吨 |  | 粮食局 |
| 18 | 金缸粮食经销有限责任公司砖混平房仓建设项目 | 谋划 | 驼腰子乡金缸村 | 2016-2017 | 1000 | 600 | 400 |  | 建设砖混平房仓，储存能力2万吨 |  | 粮食局 |
| 19 | 大八浪粮食经销有限责任公司砖混平房仓建设项目 | 谋划 | 大八浪乡 | 2016-2017 | 750 | 300 | 450 |  | 建设砖混平房仓，储存能力1.5万吨 |  | 粮食局 |
| 20 | 金沙粮库有限责任公司砖混平房仓建设项目 | 谋划 | 金沙乡 | 2016-2017 | 500 | 200 | 300 |  | 建设砖混平房仓，储存能力1万吨 |  | 粮食局 |
| 21 | 土龙山粮库有限责任公司砖混平房仓建设项目 | 谋划 | 土龙山针 | 2016-2017 | 2000 | 800 | 1200 |  | 建设砖混平房仓，储存能力4万吨 |  | 粮食局 |
| 22 | 闫家国家粮食储备库有限责任公司砖混平房仓 | 谋划 | 闫家镇 | 2017-2018 | 1000 | 400 | 600 |  | 建设砖混平房仓，储存能力2万吨 |  | 粮食局 |
| 23 | 土龙山粮库有限责任公司砖混平房仓建设项目 | 谋划 | 土龙山镇 | 2017-2018 | 1000 | 400 | 600 |  | 建设砖混平房仓，储存能力2万吨 |  | 粮食局 |
| 24 | 金沙粮库有限责任公司砖混平房仓建设项目 | 谋划 | 金沙乡 | 2017-2018 | 500 | 200 | 300 |  | 建设砖混平房仓，储存能力1万吨 |  | 粮食局 |
| 25 | 金沙粮库有限责任公司电子信息化项目建设 | 谋划 | 金沙乡 | 2017-2018 | 300 | 300 |  |  | 智能出入库、储粮保管、安防、库内业务、基础软件配套系统 信息化服务设施及配套软件 |  | 粮食局 |
| 26 | 大八浪粮食经销有限责任公司电子信息化项目建设 | 谋划 | 大八浪乡 | 2017-2018 | 300 | 300 |  |  | 智能出入库、储粮保管、安防、库内业务、基础软件配套系统 信息化服务设施及配套软件 |  | 粮食局 |
| 27 | 八虎力粮食经销有限责任公司电子信息化项目建设 | 谋划 | 孟家岗镇八虎力村 | 2017-2018 | 300 | 300 |  |  | 智能出入库、储粮保管、安防、库内业务、基础软件配套系统 信息化服务设施及配套软件 |  | 粮食局 |
| 28 | 闫家国家粮食储备库有限责任公司电子信息化工程项目 | 谋划 | 闫家镇 | 2017-2018 | 300 | 300 |  |  | 智能出入库、储粮保管、安防、库内业务、基础软件配套系统 信息化服务设施及配套软件 |  | 粮食局 |
| 29 | 土龙山粮库有限责任公司电子信息化项目建设 | 谋划 | 土龙山镇 | 2017-2018 | 300 | 300 |  |  | 智能出入库、储粮保管、安防、库内业务、基础软件配套系统 信息化服务设施及配套软件 |  | 粮食局 |
| 30 | 金缸粮食经销有限责任公司电子信息化项目建设 | 谋划 | 驼腰子乡金缸村 | 2017-2018 | 300 | 300 |  |  | 智能出入库、储粮保管、安防、库内业务、基础软件配套系统 信息化服务设施及配套软件 |  | 粮食局 |
| 31 | 公心集粮食经销有限责任公司电子信息化项目建设 | 谋划 | 闫家镇公心集村 | 2017-2018 | 300 | 300 |  |  | 智能出入库、储粮保管、安防、库内业务、基础软件配套系统 信息化服务设施及配套软件 |  | 粮食局 |
| 32 | 金缸粮食经销有限责任公司砖混平房仓 | 谋划 | 驼腰子乡金缸村 | 2017-2018 | 500 | 300 | 200 |  | 建设砖混平房仓，储存能力1万吨 |  | 粮食局 |
| 33 | 土龙山粮库有限责任低温平房仓建设项目 | 谋划 | 土龙山镇 | 2018-2019 | 800 | 400 | 400 |  | 建设低温平房仓，储存能力1万吨 |  | 粮食局 |
| 34 | 金沙粮库有限责任公司低温平房仓建设项目 | 谋划 | 金沙乡 | 2018-2019 | 800 | 400 | 400 |  | 建设低温平房仓，储存能力1万吨 |  | 粮食局 |
| 35 | 大八浪粮食经销有限责任公司低温平房仓建设项目 | 谋划 | 大八浪乡 | 2018-2019 | 800 | 400 | 400 |  | 建设低温平房仓，储存能力1万吨 |  | 粮食局 |
| 36 | 八虎力粮库有限责任公司低温平房仓建设项目 | 谋划 | 孟家岗镇八虎力村 | 2018-2019 | 800 | 400 | 400 |  | 建设低温平房仓，储存能力1万吨 |  | 粮食局 |
| 37 | 公心集粮食经销有限责任公司低温平房仓建设项目 | 谋划 | 闫家镇公心集村 | 2018-2019 | 800 | 400 | 400 |  | 建设低温平房仓，储存能力1万吨 |  | 粮食局 |
| 38 | 金缸粮食经销有限责任公司低温平房仓建设项目 | 谋划 | 驼腰子乡金缸村 | 2018-2019 | 800 | 400 | 400 |  | 建设低温平房仓，储存能力1万吨 |  | 粮食局 |
| 39 | 闫家国家粮食储备库有限责任公司低温平房仓建设项目 | 谋划 | 闫家镇 | 2018-2019 | 1600 | 800 | 800 |  | 建设低温平房仓，储存能力2万吨 |  | 粮食局 |
| 40 | 农副产品批发配送项目 | 谋划 | 桦南镇 | 2016-2018 | 5000 | 500 |  |  | 农副产品批发市场，占地5万平方米 | 无 | 商务局 |
| 41 | 废旧物资交易项目 | 谋划 | 桦南镇 | 2016-2018 | 10000 | 1000 |  |  | 废旧资源循环再利用，占地4万平方米 | 无 | 商务局 |
| 九 | 经开区(计2项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 经济开发区铁路专用线建设项目 | 谋划 | 经济开发区 | 2017-2018 | 12000 |  |  |  | 依托牡佳铁路，将陶瓷厂内铁路专线沿铁西路西侧向北延伸至绿色食品精深加工产业区，在八虎力河南岸预留铁路道岔。新建线6.05公里，总长度12公里；建设一座跨八虎力河的铁路桥、3个涵洞、铺设路基、路轨。 |  | 园区 |
| 2 | 经济开发区 | 开工 | 经济开发区 | 2009-2020 | 195000 |  |  | 169027 | 农副产品加工、机械加工制造及配套基地。完善园区基础设施建设及配套功能区。道路、电力、供排水、通讯、燃气、热力、桥；建设信息公共服务平台，建设对俄跨境电子商务服务平台和跨境电子商务产业园等 | 已经完成《黑龙江桦南经济开发区总体规划》和《黑龙江桦南经济开发区控制性详细规划》,正在建设中。 | 园区 |
| 十 | 产业项目(计53项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 对俄农业经济开发项目 （搞活农产品市场流通） | 谋划 | 桦南镇、金沙乡 | 2016-2020 | 2000 | 1500 | 500 |  | 裸地蔬菜8600亩，蔬菜大棚800栋，生猪养殖场1个，对外贸易额3025万美元。 |  | 农业局 |
| 2 | 建设农业休闲休闲娱乐观光园 | 谋划 | 桦南镇 | 2016-2020 | 3000 | 1000 | 2000 |  | 建设采摘、垂钓、娱乐、度假、特色种养殖，发展农业观光旅游项目 |  | 农业局 |
| 3 | 1亿袋黑木耳菌包加工新建参股经营项目 | 开工 | 桦南镇工业园区 | 2016 | 15000 | 3000 |  |  | 菌包车间8000平方米，科研室、办公楼3000平方米，库房2000平方米，配套基础设施1000平方米。 | 已完成可研、报省农发办批复 | 黑龙江亮子奔腾生物科技有限公司桦南分公司 |
| 4 | 1400万袋黑木耳吊袋大棚示范园区新建项目 | 开工 | 桦南镇工业园区 | 2016 | 4000 | 2000 |  |  | 吊袋大棚400栋、看护房800平方米、基础设施等。 | 已完成可研、报省农发办批复 |  |
| 5 | 优质高效蓝靛果加工项目 | 储备 | 桦南镇工业园区 | 2017 | 5000 | 2000 |  |  | 花青素提取车间、保鲜冷藏车间、浓缩果汁加工车间、干果、果粉加工车间、化验室等 | 已完成项目建议书 | 农开办 |
| 6 | 0.8万吨紫苏深加工项目 | 储备 | 工业园区 | 2018 | 15000 | 3000 |  |  | 紫苏加工厂房、设备、办公及附属设施等 | 已完成项目建议书 | 农开办 |
| 7 | 0.5万吨大榛子加工项目 | 储备 | 桦南镇东风村 | 2019 | 5000 | 1000 |  |  | 榛子加工设备及配套设施 | 已完成项目建议书 | 农开办 |
| 8 | 京佳汽车综合产业园建设项目 | 开工 | 桦南镇 | 2015-2016 | 21000 |  |  |  | 占地面积5.76万平方米，建筑面积5.3万平方米，建设汽车大厦汽配区、装饰美容区、整车交易区、4S店服务区、农机服务区。依托我县良好的商贸物流，开展与俄罗斯远东汽车产业交流。 | 正在办理项目前期手续。 | 项目办招商局 |
| 9 | 美博城建设项目 | 谋划 | 桦南镇 |  | 40000 |  |  |  | 项目占地面积10万平方米，建筑面积11万平方米。其中建设实体商品中心、电子商务平台、物流配送基地等多位一体的化妆品专业市场。开展与俄罗斯轻工化工产品的合作交流及贸易。 | 前期准备 | 项目办招商局 |
| 10 | 北大仓粮食仓储及粮食深加工项目 | 谋划 | 桦南镇 |  | 60000 |  |  |  | 占地10万平方米，建立标准化示范园及农工合作园40万亩，计划建设50万吨粮食仓储中心及加工生产线。 | 前期准备 | 项目办招商局 |
| 11 | 朝日碳纤维生产基地项目 | 储备 | 桦南工业园区 | 2016-2017 | 12000 |  |  |  | 建设年产发热线10万组生产线5条、碳纤维发热片2万片生产线10条。 | 项目前期手续办理 | 项目办招商局 |
| 12 | 年产30万吨杂粮杂豆精深加工项目 | 谋划 | 桦南经济开发区 |  | 50000 |  |  |  | 项目占地30000平方米，建设杂粮精深加工厂一处，建设项目厂房车间等设施11000平方米。对俄出口地方土特产品。 | 前期准备 | 项目办招商局 |
| 13 | 桦南年产10万吨东北大米即食食品项目 | 谋划 | 桦南经济开发区 |  | 25000 |  |  |  | 占地8万平方米，建设大米生产车间、水处理及锅炉等公用设施5万平方米，购置国际先进设备，制造食品，成品包装，安全卫生等设备及环节，形成年产10万吨大米深加工食品的生产能力。开展对俄绿色食品交易。 | 前期准备 | 项目办招商局 |
| 14 | 桦南年产5万吨玉米汁饮料项目 | 谋划 | 桦南经济开发区 |  | 10700 |  |  |  | 年产5万吨玉米汁饮料生产线，建设综合楼、生产车间、仓库等。以地方土特产品的优势吸引俄罗斯客商。 | 前期准备 | 项目办招商局 |
| 15 | 年屠宰5万头肉牛项目 | 谋划 | 桦南经济开发区 |  | 15000 |  |  |  | 项目总占地面积10万平方米。其中屠宰场规模年屠宰加工能力5万头肉牛及配套设施，占地4万平方米，建筑面积1万平方米，种牛繁育场占地6万平方米，建筑面积3万平方米及配套的运动场和设施，建设存栏500头，年出栏1000头肉牛繁育场。发展与俄罗斯畜禽产品贸易。 | 前期准备 | 项目办招商局 |
| 16 | 启达粮食仓储及深加工项目 | 储备 | 原老陶瓷厂 | 2016-2017 | 13000 |  |  |  | 建设年可收储水稻5万吨、玉米5万吨，精细加工粗粮小杂粮2万吨的收储基地 |  | 项目办招商局 |
| 17 | 桦南亿丰国际商贸城 | 开工 | 桦南镇 | 2015-2017 | 150000 |  |  |  | 占地面积12.9万平方米，建筑面积13万平方米。建设以五金机电、陶瓷卫浴、装饰建材、精品家居等为主要产品的及集群采购、品牌展示、品牌孵化、电子商务、仓储物流配送、展会展览于一体的一站式建材家居大市场。同时建设一座占地面积4万平方米、建筑面积为7622平方米的客运枢纽中心。已于俄罗斯取得商贸洽谈，项目建成后在俄设立经销石材物流市场。 | B区主建筑二层已经封顶。 | 项目办招商局 |
| 18 | 铁东物流园项目 | 谋划 | 桦南镇 |  | 30000 |  |  |  | 建设本段依饶公路跨铁路大桥一座，建设货物仓储区、铁路专运线站台、物流专线区、区域电子商务平台、智能配送中心，综合服务区等。建设对俄电商平台和物流服务中心。 | 前期准备 | 项目办招商局 |
| 19 | 益华小商品城 | 储备 | 桦南镇 |  | 60000 |  |  |  | 建设小商品批发城、商贸物流园及相关配套服务区等多位一体的大型小商品集散中心。本项目分三期建设，其中一期工程投资2.6亿元，占地3万平方米，建筑面积约12万平方米，建设小商品批发城，；二期工程投资3.4亿元，占地2万平方米，建筑面积约10万平方米，建设大型商超、理货行、写字楼、连锁酒店，三期工程投资4亿元，占地7万平方米，建设对俄商贸物流园。 | 前期准备 | 项目办招商局 |
| 20 | 服装商贸城项目 | 谋划 |  |  | 60000 |  |  |  | 项目占地10万平方米，建筑面积22万平方米，建设集服装展示交易、会展、办公、电子商务、信息交流、仓储物流、餐饮娱乐、金融结算以及其它城市配套服务于一体的“一站式”服装商贸城。其中名牌商业街铺7万平方米、综合批发商城6万平方米、商业中心广场1万平方米、物流配送基地及相关配套服务区8万平方米。发展与俄罗斯轻工产品的贸易 | 前期准备 | 项目办招商局 |
| 21 | 七星峰及沿线旅游开发项目 | 在建 | 森工林业局 | 2013-2017 | 53000 |  |  |  | 占地面积230平方公里，建筑面积2万平方米，主要建设项目有登山栈道、游客中心、森林蒸汽小火车、抗联遗址恢复、佛教文化苑、采摘园、野生动物养殖（狩猎）场、滑雪场、影视基地；大肚川水上乐园及向阳湖旅游景区等。项目建成后，年接待游客50万人。本着红色旅游、抗联遗址的特色来吸引俄罗斯游客。 | 山间栈道、森林小火车项目已完工、水上乐园项目已开工建设，向阳湖景区建设已达到接待游客标准并继续完善建设中。 | 项目办招商局 |
| 22 | 电子商务中心建设项目 | 谋划 | 桦南镇 |  | 50000 |  |  |  | 项目占地6.5万平方米，建筑面积9万平方米（建筑容积率1.4），建设实体商品中心、电子商务平台、物流配送基地及相关配套服务区等多位一体的大型电子商务中心。开设对俄贸易电子商务服务。 | 前期准备 | 项目办招商局 |
| 23 | LED灯生产基地项目 | 谋划 | 桦南镇 | 2016-2017 | 60000 |  |  |  | 建设LED灯生产线 |  | 项目办招商局 |
| 24 | 聚鑫泰绿色有机大豆深加工项目 | 谋划 | 桦南镇 | 2017-2018 | 30000 |  |  |  |  |  | 项目办招商局 |
| 25 | 厦门国贸粮食仓储深加工项目 | 谋划 | 桦南镇 | 2018-2019 | 210000 |  |  |  | 占地70万㎡，建筑面积50万㎡。 |  | 项目办招商局 |
| 26 | 铂胜云农技术电子商务物流项目 | 开工 | 桦南县 | 2016-2018 | 10000 |  |  |  | 占地5万平方米，电子商务物流中心 | 前期准备 | 项目办招商局 |
| 27 | 久仙草中药饮片生产项目 | 新建 | 桦南 | 2016-2017 | 11800 |  |  |  | 建设生产车间、库房、办公楼、锅炉房、变电所，购置中药饮片加工设备36台套，建设中草药基地16个，种植中草药1800亩。 |  | 项目办招商局 |
| 28 | 元丰板业有限公司高强度环保秸秆复合机制板制造项目 | 新建 | 桦南 | 2015-2017 | 20000 |  |  |  | 总建筑面积30000平方米，引进英国康拜公司生产线1条，年生产高强度环保复合板10万立方米。 |  | 项目办招商局 |
| 29 | 年产10万吨秸秆固化燃料及固化燃料机械设备制造项目 | 扩建 | 桦南 | 2016-2017 | 11900 |  |  |  | 建设原料库、生产车间、仓储库房、秸秆固化燃料设备制造车间、职工宿舍食堂等附属设施，年生产10万吨秸秆固化燃料、压块机120台套、半气化直燃炉具6000台套，在全县各乡镇建设30个燃料收购、生产加工基地。 |  | 项目办招商局 |
| 30 | 金衡新型建筑材料有限公司年加工30万平方米新型建筑材料项目 | 扩建 |  | 2015-2017 | 6650 |  |  |  | 主要建设年加工30万平方米复合彩钢板车间，主体工程包括生产厂房、原料库面积、成品库面积办公室、职工宿舍及食堂面积、实验及检测用房、变电所、锅炉房等。 |  | 项目办招商局 |
| 31 | 世纪生活广场项目 | 新建 |  |  | 12000 |  |  |  | 占地面积8000平方米，建筑面积4.5万平方米，建设集超市、影院、百货、儿童娱乐为一体的生活广场 |  | 项目办招商局 |
| 32 | 丰源生物质热电联产项目 | 新建 |  |  | 30000 |  |  |  | 建设用地200亩，建设发电装机规模为2×15MW（锅炉2×75t/h） |  | 项目办招商局 |
| 33 | 仙紫紫苏深加工项目 | 新建 |  |  | 15000 |  |  |  | 占地面积5万平方米,建筑面积3.5万平方米。建设生产车间、仓库、办公用房等附属设施，建设加工紫苏食品、饮料、保健品生产线及电子商务平台。2016年12月15日竣工投产，工期17个月 |  | 项目办招商局 |
| 34 | 尚华粮食加工项目 | 新建 |  |  | 8000 |  |  |  | 占地2万平方米，建设年加工玉米，水稻15万吨生产线 |  | 项目办招商局 |
| 35 | 宏安民营医院项目 | 新建 |  |  | 8000 |  |  |  | 占地6000平方米，建筑面积2.1万平方米，建立一所民营医院 |  | 项目办招商局 |
| 36 | 闫家镇卓信粮食仓储加工项目 | 新建 |  |  | 7000 |  |  |  | 占地2万平方米，建设5万吨玉米仓储、5万吨水稻仓储囤 |  | 项目办招商局 |
| 37 | 孟家岗镇绿林农牧业综合开发项目 | 新建 |  |  | 6600 |  |  |  | 占地面积4.5万平方米，一期养殖奶牛600头；二期养殖肉牛年出栏2000头，建设有机肥厂、有机蔬菜种植基地生态旅游观光园 |  | 项目办招商局 |
| 38 | 明义乡中兴五谷粮食加工项目 | 新建 |  |  | 6000 |  |  |  | 在明义乡朝阳村建设玉米烘干深加工基地，占地面积8000平方米，日可烘干加工玉米800吨 |  | 项目办招商局 |
| 39 | 梨树乡枫林生物质余气综合利用发电项目 | 新建 |  |  | 6500 |  |  |  | 占地面积1万平方米，建造加工厂房，主要利用加工机制炭产生的热能进行发电以及在机制炭生产中热量不足以发电时焚烧秸秆补助发电。 |  | 项目办招商局 |
| 40 | 清真肉羊养殖及屠宰精深加工项目 | 新建 |  |  | 8000 |  |  |  | 建设年产10万只肉羊养殖基地及日屠宰加工2000只年屠宰70万只肉羊精深加工厂,主要采取清真形式加工生产 |  | 项目办招商局 |
| 41 | 朝日新型墙体结构项目 | 新建 |  |  | 5600 |  |  |  | 占地面积2.54万平方米,建筑面积2万平方米，建设办公用房、生产车间、库房等附属设施，建设新型墙体材料生产线 |  | 项目办招商局 |
| 42 | 悦城广场城市综合体项目 | 新建 |  |  | 5000 |  |  |  | 占地1.5万平方米，建设以农副产品批发市场、美食街、影院为一体的城市综合体项目 |  | 项目办招商局 |
| 43 | 汽车轮胎生产基地建设项目 | 谋划 | 桦南经济开发区 | 2016-2020 | 100000 |  |  |  | 占地面积 20 万平方米，建筑面积 14 万平方米，其中炼胶中心 4 万平方米、生产厂房 7.5万平方米、办公楼及公寓面积 1 万平方米、库房 1.5万平方米，建设年产全钢载重子午胎 120 万套半钢乘用子午胎 400 万套、斜交胎 200 万套生产线 |  | 项目办招商局 |
| 44 | 轻纺城建设项目 | 谋划 | 桦南县桦南镇 | 2016-2020 | 60000 |  |  |  | 占地10万平方米，建筑面积22万平方米，建设集服装展示交易、会展、办公、电子商务、信息交流、仓储物流、餐饮娱乐、金融结算以及其它城市配套服务于一体的“一站式”轻纺城。其中名牌商业街铺7万平方米、综合批发商城6万平方米、商业中心广场1万平方米、物流配送基地及相关配套服务区8万平方米。 |  | 项目办招商局 |
| 45 | 南瓜、白瓜籽系列产品 深加工开发项目 | 谋划 | 黑龙江桦南经济开发区 | 2016-2020 | 10000 |  |  |  | 占地面积 5 万平方米，建筑面积13850平方米，其中五香白瓜籽厂2100 平方米，白瓜籽乳饮料厂 5250 平方米 , 速溶南瓜粉厂3000 平方米 , 果糖色素厂3500 平方米 |  | 项目办招商局 |
| 46 | 北药综合开发项目 | 谋划 | 黑龙江桦南经济开发区 | 2016-2020 | 10000 |  |  |  | 占地2万平方米，建设符合ＧＭＰ标准标准的中草药饮片加工厂，建设中草药加工车间，清洗车间，办公室、化验室等附属设施，新建中草药加工生产线2条年加工处理中草药1万吨，生产中药饮片9000吨 |  | 项目办招商局 |
| 47 | 农副产品批发大市场项目 | 谋划 | 桦南县桦南镇 | 2016-2020 | 40000 |  |  |  | 占地 8 万平方米，建设农副产品交易大厅 6.2 万平方米及办公配套设施 |  | 项目办招商局 |
| 48 | 玉米深加工项目 | 谋划 | 黑龙江桦南经济开发区 | 2016-2020 | 37000 |  |  |  | 年加工商品玉米 61.8 万吨。主要产品为商品淀粉 40.8 万吨、粗玉米油 1.8 万吨、玉米蛋白粉 3.2万吨、玉米纤维饲料 13.6 万吨 |  | 项目办招商局 |
| 49 | 向阳湖旅游风景区开发项目 | 谋划 | 桦南县桦南镇向阳山水库 | 2016-2020 | 31800 |  |  |  | 占地面积 1975 公顷，水面面积 1152公顷。充分利用向阳湖旅游风景区内现有七个功能分区 43 处景观资源，组合周边地区的特色人文资源，以生态休闲为重点，以宗教文化为亮点将向阳湖风景区打造成集祭祀文化、餐饮文化娱乐文化为一体的综合型旅游风景区 |  | 项目办招商局 |
| 50 | 花卉苗木大市场 | 谋划 | 桦南镇 | 2016-2020 | 30000 |  |  |  | 占地 10 万平方米，建筑面积 6.2 万平方米，建设花木培育示范园、花木博览馆、实体交易中心、电子商务平台、物流配送基地及相关配套服务区等多位一体的大型花卉苗木专业市场。其中培育示范园占地 6.1 万平方米，建筑面积 0.9 万平方米，博览馆、交易中心、配套服务区占地 3.8 万平方米，建筑面积 4.5 万平方米 |  | 项目办招商局 |
| 51 | 石材大市场建设项目 | 谋划 | 桦南镇 | 2016-2020 | 20000 |  |  |  | 目投资2亿元。占地 10 万平方米，建筑面积 8 万平方米，建设石材展示中心、办公楼及库房物流配送基地等多位一体的大型石材市场 |  | 项目办招商局 |
| 52 | 高档家具及地板生产项目 | 谋划 | 桦南镇 | 2016-2020 | 20000 |  |  |  | 占地 6 万平方米，建筑面积 3.4 万平方米，建设加工车间、调漆车间、库房、生活用房等附属设施。建设年产 15000 套办公及各类家具150 万平方米地板生产线 |  | 项目办招商局 |
| 53 | 桑德垃圾无害化处理项目 | 谋划 | 桦南镇 | 2016-2020 |  |  |  |  | 占地120亩，建设400吨/日垃圾分选及无害化处理生产线 |  | 项目办招商局 |